# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (16차)

작성일 2026-08-25 저장소 github.com:koprifossillab/DiaRUGA 대상 지역 7 · 지점 7 · 시료 10 · 관찰 12 · 시야 570 · 이미지 2,664 · 개체 11,061 (교정 13,224건 · 시야 검토 753) · 새로 든 것: 개체 앵커 11,061 · 카탈로그 카드 1,041

이 문서는 15차 보고서 이후를 담는다 — 08-24 은 색인 쪽만 돌았고 화면 작업은 08-25 하루다.

근거는 개발 로그 149· 150· 151· 152· 154 다섯과 계획 문서 P18, 그리고 HANDOFF.md·TODOs.md· CHANGELOG.md 의 갱신이다. 커밋 16개 · 33 파일 · +3,185/−77 · 판 넷 (뷰어 v0.17.0·v0.17.1·v0.17.2·v0.18.0 · 파이프라인 v0.5.2 그대로).

이 차수의 축은 하나다 — 카탈로그의 카드가 무엇인가. 아침에는 카드가 후보였고 저녁에는 개체다. 그 사이에 네 번 배포했는데, 판마다 앞의 판이 드러낸 것을 고쳤다: 종명 칸에 도감을 붙이고(149), 짚어 온 카드를 화면 안으로 데려오고(150), 카드가 그리는 얼굴을 바로잡고(151·152), 마지막에 카드의 단위 자체를 개체로 옮겼다(P18·154).

되풀이해 만난 고장이 하나 있다. 다섯 자리에서 실패할 수 없는 시험을 만들었고 다섯 번 다 되살려 보고서야 알았다. 원인이 매번 같다 — 시험이 만든 상태나 세는 대상이 그 갈래를 안 지난다. 6절에 다섯을 나란히 놓았다.

사용자가 쓰면서 셋을 보고했다. 둘은 배포 직후에(150), 하나는 카탈로그를 보다가(152) 나왔다. 되기는 하는데 쓰기 어려운 자리는 시험이 못 잡는다.

## 1. 요약

다섯이다.

첫째, 종명 칸이 도감을 안다 (149 · v0.17.0). 카탈로그의 종명 칸이 두 글자부터 AtlasEntry 를 자동완성하고, 적힌 이름이 도감의 자리이면 그 줄에 `도판` 이 떠서 오른쪽에 그 쪽이 뜬다. 동정하는 사람이 화면을 옮겨 다니지 않게 하는 것이다.

둘째, 검토 화면에서 개체 카드로 가는 길이 났다 (149·150 · v0.17.0· v0.17.1). 118 이 낸 길의 반대 방향이다. 데려다 놓는 것까지가 이 기능이라 파편을 펴 주고, 그 카드가 있는 쪽을 열고, 화면 가운데로 옮기고, 못 찾으면 왜 없는지 적는다.

셋째, 개체의 얼굴을 사람이 정한다 (151·152 · v0.17.2). 카드가 그릴 판을 link_mains 가 가장 크게 보이는 멤버로 골랐는데 대표(is_rep)는 사람이 정한 것이다. 실측으로 묶음 680개 중 410개(60%)가 서로 다른 판을 말하고 있었다 — 화면에서 보고 동정한 그림과 학습 자료로 나가는 그림이 달랐다. 그리고 지운 판이 얼굴이 되는 자리가 운영에 둘 있었다(151).

넷째, 카드 하나가 개체 하나가 됐다 (P18·154 · v0.18.0). 지금까지 candidate_rows 가 시야마다 판 하나만 훑어서 합성본에서 안 잡히고 프레임에서만 잡힌 규조각 5,123건이 카탈로그에 아예 없었다(106). 이제 모든 판을 훑고 개체마다 한 줄을 낸다. 번호는 앵커(DiatomObject.anchor · 마이그레이션 0040)에서 파생해 묶어도 대표를 옮겨도 안 움직인다.

다섯째, 실패할 수 없는 시험을 닷새에 다섯 번 만들었다 (149·150·151·152·154). 전부 되살려서 잡았고 전부 고쳤다. 시험은 909 → 954 로 늘었다.

## 2. 종명 칸이 도감을 안다 (149 · v0.17.0)

### 2.1 있는 것을 안 쓰고 있었다

종명 칸은 list="species-seen" 이었다 — 이미 적은 종명을 주는 목록이다. 그런데 DiatomObject.species 는 0건이라 처음 적는 사람에게 아무것도 못 준다. 그 사이 AtlasEntry 에는 학명이 들어와 있고 AtlasPlacement 가 도판 쪽까지 짚는다.

새 문 api/atlas/suggest 가 두 글자부터 이름을 준다. 화면은 그것을 species-seen 에 섞어 넣는다 — 칸 하나가 datalist 를 하나만 가리킬 수 있기도 하고, 적는 사람이 보는 것은 "이 이름을 써도 되는가" 하나다(출처는 label 에 적힌다).

### 2.2 값으로 내는 것은 binomial 뿐이다

AtlasEntry.binomial 은 맞추기용 이명법이고, 비어 있다는 것은 도감이 속까지만 내려갔거나(`sp.`·group) 표기를 못 읽는다는 뜻이다 — 119 가 갈라 놓은 바로 그 둘이다. 그것을 종명 칸의 값으로 주면 사람이 그대로 적게 되고, 화면이 둘을 도로 섞는다. 속까지만 아는 개체는 사람이 손으로 적는다.

### 2.3 가두지 않는다

도감에 없는 이름도 그대로 적힌다. 화석속은 등록부가 성글고, 그때 색인도 아직 1,845 중 1,527 이었다 — 없으면 단추가 안 뜰 뿐이다. DiatomObject.species 는 계속 자유 입력이고, 대기 중인 TaxonName 방침을 여기서 앞질러 정하지 않는다.

### 2.4 도감은 한 판에 한 번만 묻는다

카드마다 물으면 한 판(120장)에 질의가 120번 난다 — 카탈로그가 105 에서 이미 그렇게 느렸던 자리다. data.atlas_for_names 가 화면에 놓을 카드의 종명을 모아 한 번 묻는다. `binomial__in` 이 아니라 `iexact` 를 이어 붙인다: SQLite 는 글자를 그대로 맞춰 첫 글자를 달리 친 것을 못 찾는다.

### 2.5 버린 것 셋

직접 만든 드롭다운. 목록을 그리는 것·키보드로 오르내리는 것·치는 대로 거르는 것을 브라우저가 이미 한다. datalist 를 동적으로 채우는 쪽이 코드가 1/5 이고, 거르기가 우리 규칙이 아니라 브라우저 규칙이라 예측이 쉽다

마우스를 올리면 뜨는 미리보기. 도감 화면(141)은 그렇게 하는데 거기는 훑는 화면이고 여기는 개체와 도판을 번갈아 보며 맞추는 일이다 — 비키면 사라지면 그 사이에 못 본다. 눌러서 뜨고, 다시 누르거나 Esc 로 닫는다

서버가 축소본 주소를 미리 만드는 것. 카드마다 stat 이 나가 한 판에 120번이 된다. 경로만 내려보내고 띄울 때 주소를 만든다

## 3. 검토 화면에서 개체 카드로 (149·150)

### 3.1 반대 방향이 없었다

118 이 카탈로그에서 시야로 가는 길을 냈는데 그 반대가 없었다. 개체를 두고 하는 말은 카탈로그에서 적기로 해 놓고, 검토하다 그 자리로 가려면 화면을 따로 열어 번호로 다시 찾아야 했다. 우클릭 메뉴에 📇 이 개체 카드로 를 두었다. 열쇠는 118 과 같은 (obj, img) 다.

### 3.2 데려다 놓는 것까지가 이 기능이다

카드가 거르개에 걸려 있거나 다른 쪽에 있으면 화면은 아무 일도 안 한 것처럼 보인다 — 눌러서 왔는데 늘 보던 첫 판이 뜨면 사람은 링크가 멈춘 것으로 읽는다.

파편이면 펴 준다 (파편은 기본으로 감춰져 있다)

그 카드가 있는 쪽을 연다 (한 판이 120장이라 셋째 쪽의 개체는 "없다" 가 된다)

지운 개체면 「지운 것」 을 열고 그렇게 말한다

못 찾으면 왜 없는지 적는다

거르개는 안 푼다. 사람이 걸어 둔 것을 링크가 걷으면 보고 있던 자리를 잃는다 — 걸렸다고 적기만 한다. 읽기 전용에서는 항목을 아예 안 낸다: 카탈로그는 검토 대상 묶음만 따라가므로 다른 묶음의 개체는 거기 카드가 없다. 눌러서 "없습니다" 를 보는 자리를 만들지 않는다.

떠나는 것은 `leave()` 로 보낸다 (116). 지연 저장이 걸려 있을 수 있고, 그것이 못 나가면 떠나면 안 된다.

### 3.3 "그 개체로 바로 넘어가는 느낌이 아니다" (150 · v0.17.1)

v0.17.0 을 배포하고 사용자가 쓰면서 보고했다. 149 는 그 카드가 있는 쪽을 여는 것까지만 했는데, 한 판이 120장이라 카드가 화면 밖이면 사람은 여전히 훑어 찾는다. 표시(테두리)는 화면 밖에 있고 사람이 보는 것은 늘 보던 첫 화면이다.

사용자가 길 둘을 냈다 — 그 카드를 맨 위로 올리는 것과 스크롤해서 보이게 + 강조하는 것이고, 뒤엣것이 낫겠다고 했다. 같은 결론이었다:

카탈로그는 번호를 따라 읽는 표다. 한 장을 앞으로 빼면 그 성질이 깨지고, 옆 개체와 비교하는 일도 못 하게 된다 — 동정은 그 비교로 한다

차례를 흔들면 "왜 이 카드가 여기 있나" 가 화면에서 안 읽힌다

그래서 scrollIntoView({block: "center"}) 다. 딸린 것이 셋이다.

그림이 늦게 뜨면 자리가 밀린다. 카드 그림은 loading="lazy" 이고 높이가 저마다 다르다 — 한 번 맞춰 놓아도 위쪽 그림이 뜨면서 목표가 내려간다. 그 카드의 그림이 뜬 뒤와 나머지가 다 뜬 뒤에 한 번씩 더 맞춘다

사람이 굴렸으면 그만둔다. 보고 있던 자리를 빼앗는 것이 못 찾는 것보다 나쁘다 — 검토 화면이 배율을 안 되돌리는 것(118)과 같은 줄이다. `scroll` 은 안 듣는다: 우리가 옮긴 것도 그 이벤트를 내므로 그것을 사람의 손으로 읽으면 첫 맞추기가 나머지를 스스로 껐을 것이다. wheel·touchstart·keydown· pointerdown 만 듣는다

무슨 표시인지 글자로 적는다. 테두리만 두면 그것이 누르고 온 그 개체인지 이미 골라 둔 것인지 화면에서 안 갈린다 — 118 이 반대편에서 먼저 겪었다. 카드 오른쪽 위에 눌러서 오신 개체 를 놓는다. 테두리는 두 번만 뛰고 멈춘다

### 3.4 "묶기 옆이라 실수로 눌러 넘어간다" (150)

149 는 📇 이 개체 카드로 를 ⛓ 동일 개체 묶기 바로 아래 두었다. 둘 다 개체 하나를 고르고 누르는 것이라 손이 같은 자리로 가고, 사용자가 검토하다 여러 번 잘못 눌러 화면이 넘어갔다.

되돌릴 수 있는 항목들 사이에 화면을 떠나는 항목을 끼우지 않는다. 이 메뉴의 나머지는 전부 Ctrl+Z 가 듣는데(삭제·분류·되살리기) 이것만 안 듣는다 — 떠나 버리면 실행취소할 화면이 없다. 성질이 다른 것을 성질이 같은 것들 틈에 두었던 것이 잘못이다. 맨 아래로 내리고 줄로 갈랐다. 이름에도 적는다 — `📇 이 개체 카드로 (화면을 떠납니다)`.

## 4. 개체의 얼굴은 사람이 정한다 (151·152 · v0.17.2)

### 4.1 규칙 둘이 어긋나 있었다 (151)

v0.17.1 을 내보내고 check_db 를 돌리다 "묶음에 지운 마스크가 없다" 가 반나절에 하나씩 늘고 있는 것을 봤다(obj#8094·obj#13154). 배포와는 무관했다 — 둘 다 각 배포 전 사본에 이미 있었고 검토 중에 생겼다.

지우는 문이 둘인데 한쪽만 막고 있었다.

| 문 | 묶인 판을 지우면 |
| --- | --- |
| 카탈로그 (set_catalog_removed) | 거절한다 — "먼저 묶음을 푸세요" |
| 검토 화면 (save_review) | 그냥 통과한다 |

save_review 에도 같은 거절을 넣었더니 기존 시험이 잡았다: 묶음은 정체(같은 개체)에 대한 말이고, 오검출 판정은 판마다 다르다 — 한 프레임에서만 흐릿하게 잡힌 것을 지울 수 있어야 한다. 빠뜨린 것이 아니라 결정이었다. check_db 11번과 카탈로그 문이 한쪽을, /review 와 그 시험이 다른 쪽을 말하고 있었다. 고를 자리가 아니라 물을 자리라 멈추고 물었다.

### 4.2 실물을 열어 보니 진짜 해악은 따로 있었다

obj#8094  260803_gc03-c1_72cm g0   멤버 5
   frame img321  736_615_189_258  ← 지움.  189×258 로 멤버 중 가장 크다
   stack img1827 742_620_136_223  대표     나머지는 ~137×223
obj#13154 rs23 g16                 멤버 6
   frame img596  1910_1931_238_98 ← 지움 · 그런데 이것이 대표다

#8094 는 한 프레임에서만 크게 잘못 잡힌 것이라 지운 것이 옳다. 그런데 link_mains 는 가장 크게 보이는 멤버를 얼굴로 고르면서 지운 것을 안 거른다 — 카탈로그 카드가 사람이 오검출이라고 지운 그 마스크로 그려지고 있었다. #13154 는 지운 판이 대표다. 유일 제약은 "대표가 둘" 만 막고 이 상태는 통과시킨다.

둘 다 규칙 다툼과 무관하다. 어느 쪽이 이기든 얼굴이 오검출이면 안 된다.

### 4.3 정한 것 — 허용하고, 검사를 좁힌다

사용자 방침(2026-08-25): 묶인 판을 지우는 것은 허용한다. 그러면 남는 해악이 하나로 줄어 검사도 거기에 맞춘다.

check_db — "묶음에 지운 마스크가 없다" → "묶음의 대표가 지운 판이 아니다". 전부 지운 개체는 여기서 안 센다(얼굴을 고를 자리가 없고, 그것은 묶음의 문제가 아니라 그 개체가 통째로 오검출이라는 말이다)

link_mains — 지운 멤버는 얼굴이 못 된다. 산 것 중에서 고른다. 전부 지웠으면 옛 규칙 그대로다 — 「지운 것」 화면이 그 카드를 그려야 한다

save_review — 대표를 지우면 얼굴을 산 판으로 옮긴다 (_reelect_removed_reps). 기준은 116 그대로이고 link_mains 와 같아서 카드와 얼굴이 안 갈린다

걸린 둘은 손대지 않았다(사용자 방침). 얼굴 고르기가 고쳐지면 #8094 는 저절로 성해지고 #13154 는 다음 저장에서 대표가 옮겨 간다.

만들었다가 버린 것이 있다. 검토 화면이 묻고 묶음에서 빼 주는 갈래를 다 만들었는데(확인 문구 · 묶음 문 호출 · 남는 판이 하나뿐이면 풀기까지), 허용하기로 정해지면서 묻지 않는 것이 맞다 — 정당한 조작마다 대화상자를 띄우면 그것이 곧 다음 번 "실수로 눌렀다" 가 된다(3.4 와 같은 줄이다). 되돌렸다.

### 4.4 두 자리가 다른 판을 말하고 있었다 (152)

사용자가 카탈로그를 두고 지적했다 — "메인으로 보여주는 것은 묶음의 대표 이미지여야 한다", "사용자가 묶기를 수행한 프레임의 개체를 대표로 정하면 좋겠다."

뒤엣것을 확인하러 갔더니 묶기 패널이 이미 그렇게 한다. repKey = curKey — curKey 는 지금 열려 있는 판이다. 즉 묶기를 누른 그 판이 기본 대표이고 ★ 로 옮길 수 있다. 실측으로 묶음 680개의 대표는 stack 560 · frame 120 이다.

그러니 고칠 자리는 대표를 정하는 쪽이 아니라 읽는 쪽이었다.

묶음 680개 중 카드와 대표가 서로 다른 판   410개 (60%)

60%다. 카탈로그에서 보고 동정한 그림과 학습 자료로 나가는 그림이 서로 다른 판이었다는 뜻이다. 예외는 안 나고, 숫자도 그럴듯하고, 화면도 멀쩡하다 — 이 저장소가 되풀이해 만나는 그 종류다.

사람이 고른 것을 기계가 다시 고르지 않는다(사용자 방침 2026-08-25). 크기는 짐작이고 대표는 판단이다. 대표가 없거나 그 판이 오검출로 지워졌으면 산 멤버 중 가장 큰 것으로 물러난다 — 빈 얼굴을 내놓지 않는다.

옛 방침을 지키던 시험 넷을 함께 고쳤다. test_catalog_rows.LinkedViewTest 가 프레임이 더 크면 그것을 그린다 를 보장하고 있었다. 방침이 바뀌었으므로 시험도 바뀐다 — 지운 자리에 test_크기는_이제_안_고른다(프레임이 세 배 큰데도 대표를 그린다)를 넣었다.

## 5. 카드 하나가 개체 하나다 (P18·154 · v0.18.0)

### 5.1 말부터 갈랐다

"개체 수" 를 층마다 다른 뜻으로 쓰고 있었다. 검토 대상 묶음(yolo-3차) 실측:

| 층 | 무엇 | 열쇠 | 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 후보 Candidate | 검출기가 낸 마스크 | 이미지 한 장 | 통과 21,861 (합성본 4,444 · 프레임 17,417) |
| 판정 ObjectReview | 사람의 교정 한 줄 | (이미지, 묶음, mask_key) | 살아 있는 것 2,283 · 지운 것 2,297 |
| 개체 DiatomObject | 사람이 하나로 보는 규조각 | 시야 안의 정체 | 3,044 (묶인 것 527 · 혼자 2,517) |
| 규조각 | 실물 | — | DB 에 행이 없다 |

카드 하나는 개체다(사용자 방침 2026-08-25). 지금까지는 후보였다 — 이름과 실제가 어긋나 있었다.

### 5.2 무엇이 바뀌었나

|  | 전 | 후 |
| --- | --- | --- |
| 카드 하나 | 후보 하나 (시야마다 판 하나만) | 개체 하나 (모든 판) |
| 얼굴 | 가장 크게 보이는 멤버 → 152 에서 대표 | 대표 |
| 번호 | 그 줄의 것 | 앵커의 것 |
| 안 본 후보 | 카드가 있다 | 없다 — 개체가 없다 |
| 프레임에만 있는 규조각 | 안 보인다 (106 · 5,123건) | 카드가 된다 |

운영 사본으로 재 보니 슬라이드 열둘에 카드 1,041 장이다.

### 5.3 아직 안 본 후보는 카드가 없다 — 그것이 맞다

개체는 사람이 손대기 전까지 없는 것이 맞다(사용자 방침). 그리고 그것이 문제가 안 되는 이유가 있다 — 검토 완료를 누르면 남은 마스크가 전부 개체가 된다(confirm_kept).

검토 완료한 시야(232)   통과 후보 3,827 → 개체 2,837

그래서 겹침으로 접는 일(IoU)을 안 한다. 한때 재 봤지만(IoU 0.5 에서 21,861 → 8,198), 기계가 정체를 판정하는 자리를 만들지 않는다 — P11 이 사람에게 맡겨 둔 자리다. 묶지 않은 규조각이 판마다 카드를 갖는 것은 그대로 두고, 사람이 묶으면 줄어든다.

다만 카드 수가 줄어든다(yolo-3차 5,079 → 3,044). 아직 검토 안 한 시야가 빠지기 때문이고, 조용히 줄면 자료가 사라진 것으로 읽힌다 — 화면이 "시야 N/M 검토" 를 적는다.

### 5.4 번호 — 파생을 유지하고 앵커를 못 박는다

catalog.py 머리말이 "저장하지 않는다 — 늘 계산해서 낸다" 를 못 박아 두었고, 꼬리의 엔진 코드 덕에 엔진끼리 나란히 놓고 읽는 성질이 있다. 일련번호로 바꾸면 그 둘을 잃고 대신 할당·재사용 문제를 얻는다.

그런데 카드가 개체가 되면 파생 번호의 f03 이 카드 전체를 설명하지 못한다 — 그 개체는 판 넷에 걸쳐 있고 대표는 다른 판일 수 있다.

그래서 번호는 계속 파생하되, 어느 판정에서 파생하는지를 개체가 들고 있는다.

DiatomObject.anchor → ObjectReview (null 허용 · SET_NULL)

묶어도 · ★ 로 대표를 옮겨도 · 지웠다 되살려도 안 움직인다

저장하는 것은 번호가 아니라 앵커다 — 층을 고치거나 재검출을 돌리면 번호는 새 재료로 다시 계산된다. 머리말의 원칙이 그대로 선다

앵커가 사라지면 다음 판정으로 넘기고 그렇게 적는다

화면이 번호가 어느 판 기준인지 적는다 — f03 이 거짓말을 안 하게

### 5.5 공개·인용이 걸린다 — 찾는 길을 앵커에 매지 않는다

사용자가 덧붙였다 — "번호를 주면 DiaRUGA 가 공개 저장소로 넘어갔을 때 누구나 그 개체 이미지를 확인할 수 있다. 애초에 DiaRUGA 링크를 논문에 넣어 시료 데이터를 공개하는 방법도 있다."

그러면 조건이 하나 더 붙는다 — 논문에 적힌 번호가 나중에도 그 자리를 열어야 한다. 앵커만 보면 그것이 깨진다: 앵커 판정이 지워져 넘어가면 옛 번호가 가리키는 카드가 없어진다.

번호는 판정 하나의 이름이다 (지금 그대로)

카드는 개체다. 한 개체에 판정이 넷이면 번호도 넷이고 넷 다 같은 카드를 연다

카드가 내보이는 번호는 앵커의 것 하나다

카탈로그 검색도 멤버 아무 번호나 맞춘다 — 묶기 전에 적어 둔 번호가 묶은 뒤에도 찾아져야 한다

이렇게 두면 앵커는 무엇을 내보일까만 정하고 찾는 길은 앵커와 무관하다. 나중에 /o/<번호>/ 같은 영구 주소를 열 때도 같은 규칙 하나면 된다. 다만 회차가 바뀌면 번호도 바뀐다 — 꼬리가 엔진·회차이기 때문이고 그것은 방침이다. 인용된 번호는 그 회차의 자료가 남아 있는 한 열린다. 회차를 지우는 문이 곧 인용을 끊는 문이라는 뜻이라, 공개를 시작하면 그 문에 경고가 하나 필요하다.

### 5.6 마이그레이션 0040 은 사본에서 먼저 돌렸다

/data3/DiaRUGA/backup 의 최근 사본(108 MB)에 붙여 2.2초. 개체 11,061 개가 전부 앵커를 받았고 남의 판정을 가리키는 것 0 · 가장 오래된 멤버가 아닌 것 0 이다. 되돌리기도 확인했다(migrate viewer 0039 → 다시 migrate).

check_db 에 검사 둘을 더했다 — 개체마다 앵커가 있다 · 앵커가 그 개체의 판정이다. /srv 로 함께 밀린다.

### 5.7 붙이면서 잡은 것 — 프레임마다 디스크를 짚고 있었다

candidate_rows(all_images=True) 를 _frames() 로 짜 놓았는데, 그 함수는 프레임마다 exists() 를 부른다(캐러셀이 없는 판을 흐리게 그리려고). 카탈로그는 그것을 쓸 일이 없는데 시야 570 × 프레임 넷이면 한 판에 `stat` 이 2천 번이다.

이 계정이 사진을 못 읽어서 드러났다 — 운영 컨테이너는 읽을 수 있으니 PermissionError 대신 조용히 느려졌을 자리다. 성능 함정을 세 번 겪은 자리와 같은 줄이고(105·058), 이번에는 권한이 대신 잡아 주었다. 카탈로그용 갈래는 Frame 행만 보고 디스크를 안 짚는다.

## 6. 실패할 수 없는 시험을 닷새에 다섯 번 만들었다

이 저장소의 기준은 되살려서 잡히는 것을 보고 나서 "있다" 고 말한다 이다. 이번 차수는 그 기준이 다섯 번 일했다. 다섯 다 처음에는 통과했고, 되살려 보고서야 아무것도 안 보고 있다는 것을 알았다.

|  | 시험 | 왜 안 잡혔나 | 어떻게 고쳤나 |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 | 이명법 없는 항목을 값으로 낸다 | "속명이 안 들어 있다" 만 봐서, 되돌려도 Melosira sp. 는 속명 검사에 안 걸린다 | 값 목록을 통째로 못 박는다 |
| 149 | 그 카드가 있는 쪽으로 옮긴다 | candidate_rows 차례로 집은 개체가 마침 첫 쪽에 있었다 | catalog_rows 차례로 짚는다 |
| 150 | 화면 안으로 스크롤한다 | 시야 스무 개를 세워 놓고 첫 시야의 첫 후보를 집었다 | catalog_rows 의 맨 끝 개체를 고른다 |
| 151 | 살아 있는 판이 없어도 대표를 옮긴다 | 대표가 성한 상태를 만들어 놓아 그 함수가 애초에 안 집었다 | 대표가 지워진 상태를 만든다 |
| 154 | 카드가 났는가 · 완료 표시가 났는가 | `<style>` 에 있는 글자로 셌다 — assertIn("catcard", html) 은 0건이어도 통과한다 | 속성이나 그 개체의 열쇠로 짚는다 |

원인이 매번 같다 — 시험이 만든 상태나 세는 대상이 그 갈래를 안 지난다. URL 을 덮는 것과 갈래를 덮는 것이 다르다는 086 의 결론이 시험 안쪽에서 다시 나온 것이다.

안 덮은 것은 안 덮었다고 적었다. 그림이 늦게 떠서 자리가 밀리는 것 자체는 픽스처로 못 만든다(픽스처 그림은 즉시 뜬다) — 그 줄을 빼도 시험이 전부 통과한다는 것을 확인했고 시험 파일 머리말에 그렇게 적었다. 덮은 척하지 않는 것이 덮는 것보다 먼저다.

### 6.1 브라우저 시험에서 시간을 세지 않는다

처음에는 wait_for_timeout(600) 으로 자동완성 왕복을 기다렸다. 그 시험만 돌리면 늘 통과했는데 929개를 함께 돌리자 한 번 흔들렸다. 상수가 모자란 것도 문제지만 더 나쁜 것은 끝난 줄 알고 창을 닫는 것이다 — 아직 나가 있는 요청이 끊기면서 콘솔에 오류가 남고, 이 레이어는 그것을 JS 고장과 구별하지 못한다.

목록이 차기를 · 단추가 보이기를 · 판이 뜨고 닫히기를 상태로 기다린다. 흔들림이 없어졌고 덤으로 14.2초가 4.2초가 됐다(고정 대기는 전부 잠이었다).

`wait_for_selector` 는 기본이 "보일 때까지" 다. 감춰지기를 기다리려고 "#cpreview[hidden]" 을 주면 [hidden] 요소는 영영 안 보이므로 반드시 5초를 채우고 멈춘다 — state="hidden" 이 그 자리다.

### 6.2 픽스처가 운영과 다른 모양이 되어 있었다 (154)

카드가 개체 단위가 되면서 판정이 없는 픽스처는 카드가 0 이 됐다. 고친 것이 많은데 대부분 이 한 가지 이유다.

fx.review_done(vp, batch) 를 새로 두었다 — 운영이 쓰는 confirm_kept 를 그대로 부르고 (시야, 묶음) 에 완료도 적는다. 하나만 하면 카탈로그는 차는데 화면은 "덜 봤다" 고 말한다(실제로 그렇게 짰다가 시험이 잡았다)

add_review·new_review 를 이미 있는 줄을 고치도록 바꿨다(운영의 judgement_for 가 get-or-create 인 것과 같다). 그러면서 유일 제약을 보는 시험 셋이 아무것도 안 보게 됐다 — 그쪽은 모델을 직접 쓰도록 고쳤다. 제약은 DB 의 사실이지 팩토리의 성질이 아니다

fx.link_reviews 도 앵커를 가장 오래된 멤버로 세운다

### 6.3 흔들리는 시험 하나는 안 고쳤다

전체 942개를 네 번 돌려 한 번 browser/test_catalog_atlas 의 둘이 ERROR 로 떨어졌다. 따로 돌리면 늘 통과한다. 둘 다 api/atlas/suggest 왕복을 타는 시험이라 base.py 가 적어 둔 경합(살아 있는 서버 스레드와 flush)에 더 노출되는 것으로 보인다.

`expect_http_error(500)` 로 덮지 않았다. 그러면 진짜 500 까지 함께 눈감는다. 자국을 TODOs.md 에 남겼다 — 다음 사람이 없는 고장을 쫓지 않도록.

## 7. 판 넷을 내보냈다

| 판 | 배포 | 마이그레이션 | 무엇 | 시험 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.17.0 | 08-25 11:40 | 없음 | 종명 칸 ↔ 도감 · 검토 화면에서 개체 카드로 (149) | 909 → 929 |
| v0.17.1 | 08-25 12:16 | 없음 | 짚어 온 카드를 화면 안으로 · 떠나는 항목을 맨 아래로 (150) | 929 → 933 |
| v0.17.2 | 08-25 13:30 | 없음 | 묶음의 얼굴이 지운 판이 안 되게 · 검사를 좁힘 (151) | 933 → 940 |
| v0.18.0 | 08-25 15:49 | 0040 | 카탈로그 카드가 개체 단위로 (P18·154) | 940 → 954 |

절차는 릴리스 흐름 그대로다 — 태그를 밀면 CI 가 굽고 deploy.sh 가 받아 갈아 끼운다.

파이프라인은 네 번 다 안 올렸다. 0040 은 nullable FK 를 더하기만 하고 (파괴적 연산 0) pipeline/ 이 그 칸을 안 쓴다 — 055·057 의 축에 안 걸린다. 앞의 셋은 마이그레이션이 아예 없다.

`v0.17.2` 에는 일회성 이전기가 딸렸다 — migrate/reelect_removed_reps.py. 이미 지운 판이 대표로 앉아 있는 개체를 산 판으로 옮긴다. 저장소에만 두고 /srv 로 안 민다(migrate/ 의 자리다).

`check_db` 는 두 판에서 함께 밀렸다. v0.17.2 가 11번을 좁혔고 v0.18.0 이 앵커 검사 둘을 더했다 — `/srv/DiaRUGA/scripts` 는 저장소와 어긋나면 안 되는 자리라 dbsync.sh 를 같이 돌린다.

## 8. 지금 서 있는 것

| 뷰어 | v0.18.0 (운영·테스트 둘 다) · 배포를 기다리는 판이 없다 |
| --- | --- |
| 파이프라인 | v0.5.2 (그대로) |
| 층 | 지역 7 · 지점 7 · 시료 10 · 관찰 12 · 시야 570 · 이미지 2,664 |
| 교정 | 13,224건 (15차에는 11,776) · 시야 검토 753 · 개체 11,061 |
| 카탈로그 | 카드 1,041 (개체 단위) · 앵커 11,061/11,061 · 종명 0건 |
| 코어 자료 | 항목 69 · 점 99,453 (그대로) |
| 도감 | 3 · 표제어 2,059 · 자리 2,480 · 도판으로 이어지는 자리 2,478 |
| 시험 | 954개 (브라우저 169 포함) — 15차의 909 에서 45 늘었다 |
| 학명 대조 | AlgaeBase 1,845/1,845 — 색인 3차 보고서 |

저장소 주소가 옮겨졌다 — github.com:koprifossillab/DiaRUGA 이고 Docker Hub 이미지도 koprifossillab/diaruga 다. clone 주소가 바뀌었을 뿐 이력은 그대로다.

그 사이에도 검토가 돌았다. 교정 행이 11,776 → 13,224 로 늘었다 — 그날 손댄 행으로 세면 08-24 이 536행·시야 6개, 08-25 이 827행·시야 10개다. 판을 넷 내는 동안에도 사람이 같은 DB 를 쓰고 있었다는 뜻이고, 눌러 보는 화면을 사본 DB 에 붙이는 규약이 그래서 선다.

## 9. 남은 것

카탈로그

묶지 않은 규조각은 판마다 카드가 하나씩이다. 기계가 접지 않기로 했으니 (P11) 사람이 묶는 만큼 준다. 완료한 시야에서 통과 후보 3,827 → 개체 2,837 이다

`no_from` 이 "프레임 3 기준" 까지만 말한다. 그 개체의 다른 번호들을 카드에서 펼쳐 보여주는 것은 안 했다 — 검색은 이미 그것들을 맞춘다

영구 주소(`/o/<번호>/`)가 아직 없다. 규칙은 P18 5.5 에 적어 두었다

종명이 여전히 0건이다. 자동완성이 붙었으니 채울 준비는 됐다 — 한국(BP)은 SAM, 남극은 YOLO 로 채운다는 방침이라 검토 대상 묶음을 갈아 가며 쓴다

도감 쪽

도판 안의 어느 그림인지는 아직 못 짚는다. 지금 뜨는 것은 쪽 한 장이고 figures(fig. 1)는 글자로만 있다. 도판 안 좌표는 색인에 없다

자동완성이 도감에 실린 이름만 준다. AlgaeBase 대조로 확정한 이름은 아직 DB 에 없다 — 색인이 끝났으니 그쪽도 같은 문으로 낼 수 있다

속까지만 아는 개체를 어떻게 적을 것인가 — Melosira sp. 를 손으로 적는 것이 지금이다. TaxonName 방침이 정해지면 그 자리에서 다시 볼 것

도감 자료가 낡았는지 아무도 안 알려 준다 — 설계를 근거째로 TODOs.md 에 적어 두었다(아직 안 만들었다). 색인 3차 보고서 5절이 그 설계다

시험·운영

`browser/test_catalog_atlas` 의 둘이 가끔 흔들린다 (6.3)

그림이 늦게 떠서 자리가 밀리는 갈래를 픽스처로 못 만든다 (150)

warm_thumbs.sh 에 도감을 태운다 (14차에서 넘어온 것 — 아직 손으로 굽는다)

`/healthz` 가 쓰기 가능 여부를 안 본다 (14차 6.4 · 132 의 고장을 5시간 46분 통과시킨 자리)

남극 2차 검토 (309/511) — 마스크 그리기(P09)가 생겨 완료 표시를 걷고 다시 본다