# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (6차)

작성일 2026-08-05 저장소 github.com:jikhanjung/DiaRUGA 대상 시추코어·노두 시료 11개 · 광학현미경 사진 1,444장 → 508개 시야

이 문서는 5차 보고서 이후의 작업을 종합한다. 개발 로그 048 · 049 · 049(CPU) · 050 · 051 · 052 · 053 · 054 · 055 · 056 · 057 과 계획 문서 P05 · P06, 그리고 TODOs.md·HANDOFF.md 의 갱신이 근거다. 커밋 62개, 배포 9판.

보고서 이름이 이번 차수부터 `DiaRUGA-` 다. 1~5차는 그 이름으로 이미 NAS 공유에 올라가 있어 바꾸지 않았다.

## 1. 요약

5차 보고서는 사람이 만지는 화면과 자료를 지키는 장치를 다듬은 차수였다. 이번 차수는 그 아래를 손봤다 — 이름 · 스키마 · 그리고 판(version)을 다루는 방식이다. 하루에 아홉 판이 나갔고, 그중 셋은 "만들다가 드러난 것" 을 막는 판이었다.

첫째, 이름이 한 겹이 됐다. 화면은 DiaRUGA 인데 주소는 /diatom/ 이고 디렉토리는 /srv/diatom 이던 상태를 정리했다. 저장소·경로·URL·DB·환경변수까지 전부 DiaRUGA 다. 정지 시간 4분으로 끝냈다.

둘째, 스키마의 빠진 조각을 찾았다. 사용자가 "정규화가 되어 있으면 일어나지 않을 일 같다" 고 지적한 자리가 실제로 빠진 정규화였다. Detection 이 문자열 판별자로 다형 연관을 흉내 내던 것을 Image 테이블로 바꿨다. 마이그레이션 넷을 넓히고-채우고-옮기고-조이는 순서로 나눠, 조이기 전까지는 언제든 되돌릴 수 있게 했다.

셋째, 사람의 교정을 지키는 일이 또 한 번 있었다. 검토 저장이 다른 슬라이드의 시야를 지우고 있었다 — 프레임 이름이 슬라이드끼리 겹치는데 이름 하나로 시야를 찾은 탓이다. 실제로 터진 적은 없다는 것을 백업 아홉 판으로 확인했고, 저장이 (슬러그, 시야번호) 로 대상을 짚도록 고쳤다.

넷째, 엔진 비교가 제자리에서 된다. SAM2 와 YOLO 를 비교하려면 검토 화면을 나갔다 들어와야 했다. 이제 라디오 하나로 갈린다. YOLO 쪽은 읽기 전용이고, 그것을 세 겹으로 막았다 — 저장만 잠그면 화면이 "되는 것처럼" 보여서 사람이 한 시야를 헛검토한다.

다섯째, 한 시료에 관찰을 여럿 둘 수 있게 됐다. 산처리한 것과 안 한 것을 같은 시료에서 따로 촬영해 비교하는 구조다. 폴더 접미사 (1)·(2) 로 들어오고, 목록에서 숨기거나 합계에서 빼는 것을 사람이 고른다.

여섯째, 검토 도구를 데스크탑 앱으로 내는 계획을 세웠다. GPU 없는 PC 에서 검출이 도는지를 추정하지 않고 쟀다 — YOLO 는 시야당 1.7초, SAM2 는 3.4분. 결과는 GPU 와 같고 느리기만 하다. 그 측정이 "서버가 없는 연구자에게 이 도구를 줄 수 있는가" 를 답했고, 계획의 전제가 바뀌었다.

일곱째, 라이선스를 AGPL-3.0 으로 정했다. 검출 백엔드의 ultralytics 가 AGPL 이라 합쳐지는 이 저장소도 같이 간다.

여덟째, 하루의 마지막에 장애가 하나 났다. 슬러그 규칙을 고친 코드가 파이프라인 이미지에 아직 반영되지 않은 상태에서 그 규칙이 필요한 폴더가 들어왔다. 뷰어 전체가 11분 36초 동안 500 이었다. §10 이 그 기록이다.

|  | 5차 보고서 (08-04) | 현재 (08-05) |
| --- | --- | --- |
| 시료 / 시야 | 10 / 448 | 11 / 508 |
| 사진(프레임) | 1,318 | 1,444 |
| 사람의 검토 | 347 시야 · 교정 6,753 | 425 시야 · 교정 6,738 |
| 이름 | 화면만 DiaRUGA | 전 층 DiaRUGA |
| 검출 대상의 표현 | target+nullable frame | `Image` 테이블 |
| 엔진 비교 | 별도 화면 /engine/ | 검토 화면의 라디오 |
| 교정 감사 기록 | 없음 (백업뿐) | **review/*.json — git 추적** |
| 한 시료의 관찰 | 하나 | 여럿 (`obs_no`) |
| 라이선스 | 미정 | AGPL-3.0 |
| 뷰어 판 / 파이프라인 판 | v0.3.0 / v0.1.x | v0.6.0 / v0.3.0 |

교정 건수가 15건 줄어든 것은 잃은 것이 아니다. 삭제 표시도 정확히 15건 줄었다 — 사람이 지웠던 개체를 되살리면 그 행이 없어진다. 스키마 이사 전후로 export_review.py --check 가 "달라진 것 없음" 이었다(§6). 지금 구성은 삭제 5,452 · 되살림 640 · 분류 1,255 · 코멘트 2 다(한 행이 여러 표시를 함께 들 수 있다).

## 2. 이름을 한 겹으로 모았다 (048)

041 에서 뷰어 이름을 DiaRUGA 로 정할 때는 저장소·경로·DB·URL 을 `diatom` 으로 두기로 했었다. 그 결정을 뒤집었다. 이름이 두 겹인 상태가 석 달째였고, "화면은 DiaRUGA 인데 주소는 /diatom/" 을 설명하는 비용이 계속 들었다.

원칙 하나로 정리했다 — 프로젝트 정체성은 `DiaRUGA`, 기술이 소문자를 강제하는 자리만 `diaruga`. GitHub·작업 디렉토리·/srv·/data3·venv·NAS 공유·DB 파일· URL·파이썬 패키지·환경변수·localStorage 키가 모두 바뀌었다. Docker Hub 이미지 이름만 소문자다(honestjung/diaruga).

### diatom 을 남긴 자리가 핵심이다

diatom 은 프로젝트 이름이면서 규조류라는 생물의 이름이다. 무차별 치환은 분석 대상 자체를 지운다. 패턴 허용목록으로 쓸어내고 남은 잔여물을 손으로 판단했다. 남긴 것: segment_diatoms.py(하는 일이 규조류 검출이다) · export_yolo.py 의 YOLO 클래스 diatom(바꾸면 학습한 가중치와 어긋난다) · NAS 원본 폴더 DiatomPhotos/(우리가 만든 것이 아니다) · 지난 devlog 와 보고서.

### 밟을 뻔한 것들

URL 은 대소문자를 가린다. /diaruga/ 로 친 사람이 404 를 보지 않도록 301 을 걸었는데, 그냥 걸면 무한 루프였다 — nginx 는 접두 location 보다 정규식을 먼저 본다. location ^~ 로 멈춘다

`localStorage` 키를 갈아치우면 사람의 설정이 조용히 초기화된다. 꺼 둔 레이어가 되살아나고 "늘 이동" 을 고른 사람에게 다시 묻는다. 읽는 자리마다 옛 키를 대체로 읽게 했다

`/healthz` 가 곧바로 degraded 를 냈다. 사본을 DiaRUGA_*.db 로 찾는데 그 이름을 가진 것이 하나도 없었다. 안전망이 이름으로 대상을 찾고 있으면 이름을 바꿀 때 같이 눈이 먼다

순서를 뒤집어 정지 시간을 줄였다. 경로 이동 → 이미지 굽기 로 가면 굽는 동안 뷰어가 내려가 있다. 먼저 굽고 나중에 옮겼다 — 실제 정지 4분

## 3. 검토 화면과 목록 (049 · 052)

08-04 에 담아 둔 다섯을 전부 만들고, 그 위에 코어 페이지가 붙었다.

### 3.1 가장 많이 하는 조작에 키가 없었다

교정 6,753건 중 삭제가 5,467건인데 삭제만 우클릭 메뉴로 남아 있었다. 시야 하나에 개체가 수십이라 메뉴를 여닫는 왕복이 곧 검토 속도다. 스페이스바를 줬다.

만들면서 "이미 지운 것에 다시 누르면 되살림" 이 성립할 수 없다는 것이 드러났다 — 지운 개체를 선택 상태에 넣을 방법이 아예 없었다. 범위 선택이 걸러 내고, 유령을 클릭하면 곧바로 되살아난다. Shift+클릭 이 되살리기보다 먼저 가도록 순서를 바꿔 "유령을 골라 둘 수 있는" 길을 냈다.

### 3.2 노두 시료의 위치 칸

노두에는 깊이가 없다. 비워 두면 화면에 — 로 나와 "깊이가 없는 시료" 와 "아직 안 채운 시료" 가 구별되지 않는다. depth_cm 을 문자열로 바꾸지 않고 (정렬과 인덱스가 이 값으로 선다) 시료 종류를 따로 뒀다. 칸 이름은 "깊이" 가 아니라 "위치" 이고 시추코어는 cm, 노두는 OC 다.

NOT NULL 칸이라 `db_default` 를 함께 줬다 — Django 의 default 는 파이썬 쪽이라 판이 다른 옛 파이프라인 이미지의 INSERT 에는 칼럼이 안 들어간다.

### 3.3 목록을 코어로 묶고, 코어 페이지를 열었다

지금까지 목록은 정렬만 되어 있고 묶여 있지 않았다. 코어로 묶어 접었다. 묶는 열쇠는 지역이 아니라 코어이고(한 코어에 슬라이드가 여럿 되는 일이 먼저 온다 — 이미 RS23-GC03 이 셋이다), 이름이 아니라 코드로 묶는다(이름은 사람이 고칠 수 있고, 고치는 순간 접어 둔 것이 풀린다).

그 위에 /core/<지역>/<코어>/ 를 열었다. 깊이 축은 진짜다 — 값이 DB 에 있어 눈금도 시료 위치도 실제다. 위가 얕고 아래로 깊어지는 코어 로그의 관례를 따르고, 축은 늘 0 에서 시작한다(가장 얕은 시료부터 그리면 그 위 구간이 없는 것 처럼 보인다).

암상은 모델을 만들지 않았다. 구간 상·하한·암상 코드·색·조직 같은 칸이 정해져야 표가 서는데 그 기재 규칙이 아직 없다. 축과 자리만 잡고 띠는 빗금 으로 비워 뒀다 — 그럴듯한 가짜 암상을 그리지 않는다.

### 3.4 판 번호는 사람이 정한다

v0.4.0 → v0.5.0. PATCH 를 기본으로 제안하고 물었고 MINOR 가 답이었다. 근거는 새 화면·새 URL·스키마 변경·목록 구조 자체의 변화였다. 규칙이 바뀐 것이 아니라, 판 번호는 프로젝트의 단락을 사람이 어떻게 보는지를 담는 값이다.

## 4. 엔진 비교를 검토 화면 안으로 (051 · 054)

검출 엔진을 고르는 일이 /engine/ 이라는 다른 화면에만 있었다. 비교는 같은 자리를 번갈아 보는 일인데 화면을 나갔다 들어오면 어느 시야를 보고 있었는지 잃는다. ?batch=<실행> 쿼리 하나로 갈리게 하고, 검토 화면에 라디오를 뒀다 —

◉ SAM 0 · ○ YOLO 3 |읽기 전용|.

드롭다운이 아니라 라디오인 이유는 닫힌 드롭다운은 고르지 않은 쪽을 안 보여주기 때문이다. YOLO 가 몇 개를 잡았는지가 곧 엔진을 바꾸는 이유인데, 바꾸기 전에는 볼 수 없는 셈이었다.

### 읽기 전용은 세 겹이다 — 화면은 그중 하나도 아니다

027 이 정확히 이 자리에서 났다. "읽기 전용" 이라 적어 놓고 CSS 로 버튼만 감췄더니 마스크 클릭 한 번이 교정 37건을 지웠다. 이번에는 셋으로 막았다.

JS — 표식이 있으면 저장 타이머조차 걸지 않는다

서버 — 현재 검출에 없는 키를 거절한다(409)

화면 — 도구·완료단추·시야 가르기를 감춘다. 앞의 둘이 없으면 이건 아무것도 아니다

그런데 배포 직후 사용자가 눌러 보고 바로 걸렸다. "read only 인데 화면에서 작동은 하는 것처럼 보이네." 키보드는 막았는데 우클릭 메뉴가 살아 있었다 — 누르면 마스크가 지워지고 분류가 바뀐다. 저장만 안 나간다. 그렇게 한 시야를 검토하고 새로고침하면 판단이 통째로 사라진다.

되는 것처럼 보이는 것이 안 되는 것보다 나쁘다. 우클릭 메뉴·탈락 펼침판· 안내 줄까지 잠갔다(v0.5.2).

### 눌러 보고서야 나온 고장

.tools { display: none } 이 한 번도 먹은 적이 없었다. base.html 의 .detview .tools { display: flex } 가 특이도에서 이긴다. 세 화면이 도구를 감춘 줄 알고 계속 내보이고 있었다. 예외도 경고도 없는 종류의 고장이라 렌더 결과를 브라우저에 물려 getComputedStyle 로 보기 전까지는 안 보인다.

## 5. 검토 저장이 남의 시야를 지우고 있었다 (053)

이번 차수에서 가장 중요한 항목이다. 051 을 확인하다 사용자가 "지금 실제 `frame` 에는 어떤 값이 들어가지?" 라고 물었고, 그 칸을 따라가다 터져 있는 곳에 닿았다.

### 무엇이 터져 있었나

저장이 프레임 이름 하나로 시야를 찾았다. 그런데 프레임 이름은 슬라이드 끼리 겹친다 — 카메라 일련번호라 같은 날 이어 찍으면 번호대가 이어진다(실측 143종). 이건 이미 알고 있던 함정이고, Frame 에 (slide, name) 유일 제약까지 있었다. 제약은 있는데 조회가 그걸 안 썼다 — .first() 로 아무거나 집었다.

싱글턴 시야 135개 중 자기 이름으로 자기를 못 찾는 것: 12개
  260803_gc03-c1_72cm g1 → 실제로 열리는 시야: bp09-0901 g2 (교정 7행)
  ...                      노출된 교정 합계 138행

### 왜 조용히 지워지는가

/review POST 는 그 시야의 교정 전체를 갈아치우는 설계다. "현재 검출에 없는 키가 섞이면 409" 라는 방어가 앞에 있었지만, 키가 하나도 없으면 그 검사가 통과한다. 즉 개체는 하나도 안 건드리고 "검토 완료" 만 눌러도 방어가 전부 비껴간다. 사본에서 재현했다 — 200 이 돌아오고 화면에는 "저장됨" 이라고 뜨는데, 다른 슬라이드의 교정 7행이 사라졌다.

### 고친 것과, 확인한 것

이름으로 찾을 때 모호하면 거절한다(409). 아무거나 집는 길을 없앴다

저장 요청이 `(슬러그, 시야번호)` 로 대상을 짚는다. 이름은 검증용으로만 남겼다 — 화면과 저장 대상이 어긋나면 받지 않는다

실제로 터진 적은 없다. 교정은 재생성 불가라 백업 이력으로 확인했다. 노출됐던 시야 10개의 교정 수를 08-04 11:44 부터 백업 아홉 판에서 훑었고, [7, 12, 13, 9, 18, 11, 21, 6, 13, 10] 이 한 번도 변한 적이 없었다

### 교훈

제약이 있다는 것과 조회가 그걸 쓴다는 것은 다르다. 제약을 넣을 때 그 이름 으로 찾는 자리를 전부 세어 봤어야 한다. 그리고 방어는 "무엇을 보내는가" 가 아니라 "어디에 쓰는가" 에도 걸어야 한다 — 027 이후 넣은 방어는 키를 검사했지 대상은 검사하지 않았다.

## 6. 스키마 — Image 를 뽑았다 (055 · P06)

프레임별 YOLO 검출도 검토하려면 교정이 어느 이미지에 붙는지가 있어야 한다. 그 칸을 어떻게 둘지 이야기하다 사용자가 물었다.

"테이블들이 정규화가 잘 되어 있으면 일어나지 않을 일 같거든. 슬라이드 1:N 시야 1:N 프레임 1:N 검출결과 1:1 검토결과 이런 식이어야 하잖아."

맞는 말이었고, 그 사슬이 성립하지 않는 이유는 하나였다 — 합성본은 프레임이 아니다. 검출이 도는 이미지가 Stack.focused_path 아니면 Frame.path 라 표가 둘이고, 그래서 Detection 이 판별자 문자열 + nullable FK 로 다형 연관을 흉내 내고 있었다. 빠진 것은 Image 테이블이었다.

### 먼저 안전망을 만들었다

이 이사는 교정 6,732행을 만지는데 안전망이 백업 하나였다. 백업은 "몇 행이었나" 는 알려 주지만 "무엇이 달라졌나" 는 못 알려 준다. 그래서 export_review.py 를 먼저 만들었다 — 교정을 review/<슬라이드>/g<n>.json 으로 내보내 git 에 남는 감사 기록으로 만들고, --check 로 DB 와 대조한다. Django 를 임포트하지 않고 sqlite3 로 읽기 전용이라 스키마가 바뀌는 동안에도 같은 도구로 비교할 수 있다. 이 성질이 이번 이사에서 값을 했다.

### 넓히고 → 채우고 → 옮기고 → 조인다

0019  Image 테이블 + nullable FK        이미지 1,952 · 검출 2,076 · 교정 6,738
0020  Image.viewpoint  CASCADE → SET_NULL
0021  Image.stack      SET_NULL → CASCADE
0022  판별자·nullable FK 제거 · NOT NULL · UNIQUE (image, mask_key)

조이기 전까지는 전부 되돌릴 수 있었다. 0020·0021 의 방향이 반대인 것이 요점이다 — 프레임은 원본 사진이라 시야를 갈라도 살아남고(SET_NULL), 합성본·깊이맵은 그 묶음에서 나온 것이라 묶음이 갈리면 무효다(CASCADE).

### "조인 뒤에 돌려야 안다" — 사용자가 맞았다

조이기 전에 파이프라인을 돌려 보자고 했더니 사용자가 물었다. "어차피 조이고 나서 돌려봐야 진짜 문제가 있는지 알 수 있는 거 아냐?" 맞다 — 조이기 전에는 고장 나도 NULL 로 조용히 지나간다. 조인 사본에 파이프라인 컨테이너를 붙여 돌렸고, 그 시험이 바로 잡았다.

django.db.utils.OperationalError: table viewer_detection has no column named target

배포돼 있던 파이프라인 이미지가 아직 걷어낸 칼럼을 쓰고 있었다. 조이는 마이그레이션과 파이프라인 판은 함께 나간다 — 뷰어와 파이프라인의 판을 갈라 놓은 것(026)이 이번엔 반대로 문 자리다.

### 함께 고친 것

교정을 지우는 범위를 시야가 아니라 이미지로 바꿨다. 지금은 시야마다 이미지가 하나라 결과가 같다 — 같아 보일 때 고쳐 두는 것이 요점이다. 017·027·053 이 전부 이 줄에서 났다.

## 7. 한 시료에 관찰을 여럿 둔다 (056)

지금까지는 시료 하나 = 슬라이드 하나였다. 앞으로는 처리 방법을 달리해 같은 시료에서 사진 그룹을 여럿 만든다 — 산처리한 것과 안 한 것, 체 크기를 달리한 것.

폴더는 숫자 접미사만 받는다. (산처리) 처럼 글자를 받으면 슬러그가 뭉개져 서로 다른 관찰이 같은 슬러그로 부딪히고, 한쪽이 다른 쪽을 조용히 덮어쓴다. 뜻은 사람이 화면의 obs_label(10자)에 적는다 — 폴더도 파일도 안 건드린다.

칸이 넷이다. 자동값(`obs_no`)과 사람 값(`obs_label`)을 가른 이유는 한 칸이면 폴더에서 다시 읽을 때 사람이 적은 것을 덮기 때문이다. 숨김과 집계 제외를 둘로 가른 것도 안 보여도 조성에는 들어가야 하는 관찰이 있어서다.

합계는 숨김을 안 읽는다. 읽으면 보기 토글 한 번에 같은 자료가 다른 숫자를 낸다. 그 대가로 "보이는 줄의 합 ≠ 합계" 가 생기는데, 그것을 화면이 적는다.

색이 주고 기호가 보조다. 이 목록은 docx 로 구워 NAS 로 나간다 — 색만으로 가르면 흑백 출력에서 두 상태가 통째로 사라진다.

## 8. 파이프라인 산출물을 정리했다 (P02 7단계)

out/*.json 과 overlay JPG 가 남아 있었다. 원본은 DB 인데 파일이 늘 나오면 "이것이 결과인가" 로 읽힌다.

overlay JPG 는 아예 걷었다. 1,496장 752 MB 가 쌓여 있었는데 아무도 안 읽었다. 뷰어가 같은 것을 SVG 로 그리고, 그쪽은 켜고 끄고 확대하면 원본 화소로 가고 사람의 교정까지 얹는다. 구운 그림은 그중 아무것도 못 한다

`out/<stem>_candidates.json` 은 `--export-json` 을 줄 때만 쓴다. 게다가 출력 자리가 엔진을 안 갈라서 나중에 돈 YOLO 가 앞의 SAM2 결과를 덮어썼다 — 파일 이름만으로는 어느 엔진 결과인지 알 수 없었다

읽는 쪽은 살아 있는 경로에 하나도 없다(전부 이전기·일회성 도구다).

## 9. 데스크탑 앱 — 재고, 정하고, 세었다 (P05 · 049 · 050)

### 9.1 CPU 로 검출이 되는가를 쟀다

추정으로 답할 이유가 없어서 쟀다. 운영과 같은 설정, RTX 3060 Ti 대 Ryzen 5 5600G.

| 엔진 | GPU/시야 | CPU/시야 | GPU/슬라이드 | CPU/슬라이드 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM2.1 pps=48 | 13.0초 | 3.4분 | 9.8분 | 2.5시간 |
| YOLO11m-seg 1280 | 0.09초 | 1.7초 | 4.2초 | 75초 |

결과는 같다. SAM2 는 CPU·GPU 둘 다 마스크 422개, YOLO 는 둘 다 검출 146개다. 정확도를 잃는 것이 아니라 느리기만 하다.

SAM2 의 병목은 인코더(2.4초)가 아니라 점 2,304개를 도는 디코더다 — 그래서 --points-per-side 가 곧 CPU 소요이고 거의 선형이다. YOLO 는 코어 수에 거의 안 딸려 간다(12스레드 1.665초 · 4스레드 1.657초). 뒤집으면 사무용 노트북에서도 같은 속도가 나온다는 뜻이고, 배포를 생각하면 이쪽이 더 중요한 성질이다.

이 측정이 계획의 전제를 바꿨다. 앞서 쓴 검토 문서는 "연구소 서버가 계속 있다" 를 전제로 검토자 한 명의 속도만 보고 만들지 말자고 했는데, 실제 동기는 배포 가능성이었다 — GPU 서버가 없는 연구자에게 이 도구를 주는 것. 저장은 문제가 아니고(50 슬라이드도 20 GB) GPU 도 필수가 아니다.

### 9.2 라이선스가 성능과 정확히 반대로 걸려 있다

|  | 라이선스 |
| --- | --- |
| ultralytics (YOLO11) | AGPL-3.0 |
| SAM-2 | Apache 2.0 |

CPU 에서 쓸 만한 쪽이 AGPL 이고, 라이선스가 자유로운 쪽이 CPU 에서 3.4분이다. 사내에서 쓰는 지금은 문제가 없지만(AGPL 의 의무는 배포·서비스할 때 걸린다) 밖으로 내는 앱을 만들면 그 순간 걸린다. AGPL-3.0 으로 공개하는 길을 골랐다 — 학술 도구라면 오히려 자연스럽고, PyQt5(GPL v3)도 그대로 쓸 수 있다. `Modan2`(MIT)와는 방향이 있다: MIT → 여기는 되고, 여기 → Modan2 는 안 된다.

### 9.3 ORM 은 peewee 로, 스키마는 지금 것에 붙인다

계획에 "데스크탑도 Django ORM 을 그대로 쓴다" 고 적었던 것을 뒤집었다. 근거 하나가 틀렸기 때문이다 — "파이썬이라 judge.py 를 한 벌로 유지할 수 있다" 는 논거를 GUI 선택과 ORM 선택에 두 번 썼는데, 세어 보니 judge.py 는 ORM 을 한 줄도 쓰지 않는다(값을 받아 판정만 하는 순수 함수다).

진짜 결정은 ORM 이 아니었다. 같은 DB 파일을 웹(Django)과 앱(peewee)이 둘 다 열 수 있어야 하는가 — 그래야 한다. 그러면 결론은 하나다: 스키마를 옮기지 않고 peewee 모델을 지금 스키마에 붙인다. 스키마의 원본은 Django 마이그레이션 한 곳이고 앱은 그것을 따라간다.

옮길 때 잃기 쉬운 것을 추측이 아니라 운영 DB 에서 세었다 — 이름 붙은 유일 제약 6개, JSON 유효성 CHECK 6개, DB 기본값 2개, 외래키 21개의 삭제 규칙, auto_now 3개. 특히 `ON DELETE CASCADE` 가 스키마에 없다(Django 가 파이썬에서 흉내 낸다)는 것이 미묘하다 — peewee 에 그대로 적으면 스키마가 달라지고, 안 적으면 고아가 조용히 쌓인다. 결론은 "연쇄 삭제를 DB 에 맡기지 말고 파이썬에서 명시한다" 다.

사람이 표 15개 × 칼럼 수십 개를 눈으로 맞출 수는 없다. tools/schema_diff.py 를 만들어 두 DB 의 스키마를 의미로 비교한다(같은 제약도 표현이 다를 수 있어 글자 비교여서는 안 된다). 운영 DB 와 마이그레이션으로 새로 만든 빈 DB 가 같다 는 것을 확인했고, 일부러 망가뜨린 사본 4건을 전부 잡았다.

## 10. 오늘의 장애 — 판이 어긋나 뷰어가 섰다 (057)

19:35~19:47, 뷰어 전체가 500 이었다(요청 7건).

### 원인

056 에서 슬러그 규칙을 고쳤는데 그 코드가 파이프라인 이미지에 아직 반영되지 않은 상태에서, 그 규칙이 필요한 폴더(BP09-0901 (1))가 NAS 에서 들어왔다. 슬러그를 만드는 코드는 파이프라인 쪽에 있고 그 슬러그를 URL 로 쓰는 코드는 뷰어 쪽에 있다.

옛 판:  260805_bp09-0901_(1)     ← URL 규칙 [-a-zA-Z0-9_]+ 을 어긴다
새 판:  260805_bp09-0901_1

### 왜 404 가 아니라 500 이고, 그 슬라이드만이 아니었나

괄호가 든 주소로 들어오는 요청은 404 다. 그러나 목록 템플릿은 슬라이드마다 링크를 만든다 — 만들 수 없는 슬러그가 하나 섞이면 그 페이지 전체가 500 이 된다. 첫 화면부터 안 뜬다. 들어오는 값의 문제와 나가는 값의 문제는 크기가 다르다.

그리고 반입만으로 그렇게 됐다. 슬라이드 행은 사진을 복사하기 전에 만들어지므로, 그룹핑·합성·검출까지 갈 것도 없이 10초 만에 뷰어가 섰다.

`/healthz` 는 계속 `ok` 였다. 링크를 만들지 않는 경로라 이 고장을 통과시킨다.

### 조치

폴러를 flock 으로 잡고(crontab 은 안 고친다) → 수동 사본 → 잘못된 슬라이드를 지우고(사람의 교정이 0건인 것을 걸쇠로 확인했다) → 파이프라인 판을 올리고 → 새 판으로 재처리. 27분 만에 끝났고 결과는 시야 56 · 통과 개체 540 이다.

슬러그만 DB 에서 고치는 길도 있었다(27분을 아낀다). 사용자가 지우고 다시 돌리는 쪽을 골랐고, 이유는 시간이 아니라 출처다 — 남아 있는 행은 전부 옛 판의 산물이고, 그것이 새 판이 만들었을 것과 같은지는 값마다 사람이 확인해야 한다. 교정이 하나라도 붙어 있었다면 정반대로 판단했을 것이다.

### 남는 것

판을 함께 올려야 하는 축이 하나 더 있다. 스키마뿐 아니라 값의 모양을 정하는 규칙(슬러그·경로·이름 규칙)도 파이프라인이 만들어 뷰어가 쓴다

화면을 보는 검사가 배포에만 붙어 있었다. smoke.sh 는 목록 페이지를 이미 보고 있었지만(nginx 를 거쳐 /DiaRUGA/ 를 친다) 배포할 때만 돈다 — 이 고장은 배포가 아니라 자료가 들어오면서 났다. 그래서 08-06 에 폴러가 자동 처리 뒤에 같은 검사를 하고, 안 뜨면 /healthz 에 깃발을 세우게 했다(061)

## 11. 지금 상태

### 자료

| 슬라이드 | 11 (시추코어 10 · 관찰 접미사가 붙은 것 1) |
| --- | --- |
| 시야 / 프레임 | 508 / 1,444 |
| 이미지(Image) | 2,154 (합성본 · 프레임 · 깊이맵) |
| 검출 | 2,132 (현재판 508) |
| 사람의 교정 | 6,738 — 삭제 5,452 · 되살림 640 · 분류 1,255 · 코멘트 2 |
| 검토한 시야 | 425 · 시야 코멘트 432 |
| 분류 | 6 (형태 4 + 속 2 — Eucampia · Chaetoceros) |
| 검출 묶음 | sam2-전수(뷰어가 보는 것) · yolo-3차(비교용, 읽기 전용) |

### 배포 (오늘 하루)

| 판 | 내용 |
| --- | --- |
| v0.4.0 + 파이프라인 v0.2.0 | 이름을 DiaRUGA 로 (048) |
| v0.5.0 | 스페이스바·노두 위치·코어 묶기·코어 페이지·워터마크 (052) |
| v0.5.1 · v0.5.2 · v0.5.3 | 엔진 고르기 · 읽기 전용 잠금 · 저장 대상 사고 수정 (054) |
| v0.5.4 · v0.5.5(+v0.2.1) · v0.5.6(+v0.2.2) | Image 정규화 세 걸음 (055) |
| v0.6.0 | 한 시료에 관찰 여럿 (056) |
| 파이프라인 v0.3.0 | 괄호 슬러그 처리 (057) |

무결성 확인: check_db.py 통과 · /healthz ok · 시간별 백업 정상 · export_review.py --check 달라진 것 없음.

## 12. 다음

곧 할 것

프레임별 검토(P06 5b) — 붙일 자리는 다 만들어졌다. 검토 완료는 시야 단위로 두고, 교정은 현재 검출에만 붙인다. "같은 개체 묶기" 와 짝이다 — 시야 452 × 프레임 3~5장이면 같은 규조각을 여러 번 보게 된다

~~smoke.sh 에 목록 페이지 200 을 더한다~~ — 08-06 에 폴러 쪽에 붙였다(061, §10)

노두로 표시할 슬라이드를 사람이 고르는 일 — 지금 운영 DB 는 전부 코어다

기다리는 것

암상 모델 — 기재 규칙이 정해진 뒤에. 그때까지 코어 페이지의 띠는 비어 있다

데스크탑 앱 1단계(읽기 전용 뷰어) — 완료 기준이 "PyInstaller 가 얼려지는가" 에서 "스키마 동등성 시험이 통과하는가" 로 바뀌었다. 계획이 흔들릴 수 있는 자리를 가장 먼저 부딪히게 한다

멀리 있는 것

YOLO 4차 학습 — 검토가 425 시야로 늘었으니 자료가 그만큼 늘었다

속(genus) 수준 분류를 더 넣기 — 표에 행 하나가 아니라 여덟 칸 + CSS 다