# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (14차)

작성일 2026-08-18 저장소 github.com:jikhanjung/DiaRUGA 대상 지역 5 · 지점 5 · 시료 10 · 관찰 12 · 사진 1,830장 → 시야 570 (교정 10,341건) · 새로 든 것: 도감 3 · 표제어 2,059 · 자리 2,480 · 도판 PNG 1,336쪽

이 문서는 13차 보고서 이후를 담는다 — 08-15~17 은 작업이 없었고 실제로는 08-18 하루다.

근거는 개발 로그 125~ 132 여덟과 계획 문서 P15, 그리고 HANDOFF.md·TODOs.md· CHANGELOG.md·CLAUDE.md 의 갱신이다. 커밋 18개 · 47 파일 · +63,790/−41 · 판 하나 (뷰어 v0.14.0 · 파이프라인 v0.5.2 그대로).

이 차수의 축은 도감이 "옆에 놓인 PDF" 에서 "시스템 안의 자료" 가 된 것이다. 08-12 부터 색인을 만들어 왔고(113·117·121·124), 이번에 그것을 DB 에 넣고 화면에 세웠다. 세 세션이 하루 동안 나눠 진행했다 — 색인·스키마·반입 한 쪽, 화면·도판·배포 한 쪽, 그리고 학명 대조가 그 옆에서 계속 돌았다.

부수적으로 운영 사고가 하나 났다 — 배포가 읽기 전용 DB 로 엎어져 3분 내려갔고, 원인이 마이그레이션이 아니라 파일 소유자였다(6절).

## 1. 요약

여섯이다.

첫째, 색인을 자료로 쓰기 전에 믿을 수 있는지부터 닫았다 (126·127). Schmidt 해설 OCR 로는 갈리지 않던 자리 29건을 원문 쪽 20개를 렌더해 눈으로 읽어 닫았고, AlgaeBase 조회가 706/1,845 까지 왔다. 그 과정에서 해설 OCR 의 Tafel 번호가 묶음째로 어긋나 있는 것을 찾았다 — 열쇠는 번호가 아니라 쪽이다.

둘째, 색인 md 를 JSON 으로 뽑았다 (128). 표제어 2,059 · 자리 2,480 · 속 149 가 전부 들어왔다. 이름을 뽑는 규칙도 표시를 걷는 규칙도 새로 짜지 않고 있던 것을 가져다 썼다 — 두 벌이 되면 대조표와 붙는 자리가 어긋난다.

셋째, 표 셋을 세우고 반입했다 (130 · 마이그레이션 0038). 계획은 표 둘이었는데 자리가 항목당 여럿이라(Schmidt 254건, 최다 11) 셋이 됐다. 반입은 멱등이고 도감마다 통째로 갈아치운다.

넷째, 도판 1,336쪽을 화면에서 넘겨 본다 (129). 원본 PDF 를 300 dpi PNG 로 떴고(2.53 GB, 실패 0), 파일 이름이 `PDF p.N` 그대로라 색인에서 화면으로 가는 길이 계산 없이 선다.

다섯째, 검색이 글자와 그림을 잇는다 (131). 표제어·이명법·속 셋으로 찾아 그 자리의 도판으로 바로 간다. 도감이 옛 표기를 쓰는 61건이 이명법으로만 찾히는 자리다.

여섯째, `v0.14.0` 을 내보냈다. 그런데 배포가 한 번 엎어졌다 — 원인은 마이그레이션이 아니라 -wal·-shm 의 소유자였고, /healthz 는 그 5시간 46분 동안 내내 ok 였다(132).

## 2. 색인을 믿을 수 있는가 — 원문으로 닫는다 (126·127)

### 2.1 해설 OCR 로 안 갈리는 자리는 원문을 렌더해 읽었다

색인 표제어 2,059 중 손봐야 할 것이 Schmidt 에서 165건이었고, 해설 OCR 로 159건이 갈렸다. 남은 것은 OCR 이 흘린 철자와 해설 OCR 이 아예 없는 Tafel 이다. 쪽 20개를 렌더해 29건을 닫았다(tools/render_verify.py).

항목마다 원문 구절까지 근거로 남겼고, 표제어는 하나도 안 고쳤다 — 표시만 단다. 색인이 OCR 산물이라 기계가 고쳐 쓰면 인용이 원문과 어긋나기 때문이다.

### 2.2 열쇠는 Tafel 번호가 아니라 쪽이다

이번 차수에서 가장 값이 큰 발견이다. 해설 OCR(schmidt_atlas_band*_notes_ocr.md) 은 Tafel 머리 숫자를 못 읽은 쪽을 "이어지는 면" 으로 앞 번호에 붙이는데, 그것이 한 쪽씩이 아니라 묶음째다 — Band4 p.74–86 일곱 쪽이 전부 Tafel 377 로 붙어 있었다(실제 371–377).

그래서 다른 쪽 본문이 한 Tafel 아래로 들어가 판정 둘이 틀려 있었다. Cymbella amphi 는 amphioxys 가 아니라 줄바꿈에 잘린 `amphi- / cephala` 였다.

053(프레임 이름이 슬라이드끼리 겹친다)·103(판이 여럿인데 검사가 그걸 모른다)와 같은 줄이다 — 번호가 유일하다는 전제가 안 서는 자리다. 이 경고를 색인 머리말에 적었고, DB 의 자리 표기도 쪽(`pdf_page`)으로 짚게 했다.

### 2.3 학명 대조 — 706/1,845

AlgaeBase 301~600 이 50종씩 여섯 벌로 들어왔다(127). 누적 706/1,845 이고 1~600 은 빈 자리가 없다. 먹이는 자리에서 셋을 고쳤는데 셋 다 예외가 안 나고 조용히 틀리는 종류였다.

| 무엇 | 어떻게 틀렸나 |
| --- | --- |
| 이름 칸의 괄호 | Chaetoceros affine (Chaetoceras affine) 가 열쇠를 어긋내 5줄이 안 붙을 뻔했다 (번호 검산이 잡았다) |
| 상태 낱말이 뒤에 붙어 옴 | **고친 이름**(그대로 유효) 에서 고친 이름을 버리고 틀린 철자를 "그대로 유효" 로 적고 있었다 — 뜻이 정반대다 |
| 두 표가 같은 이름을 다르게 말함 | 무엇이 이길지가 파일 이름 정렬에 달려 있었다(day10 이 day7 보다 앞이다) |

마지막은 알아낸 것이 많은 쪽이 이기게 바꿨고 진 기록은 비고에 남긴다. 다만 규칙에 맡기면 안 되는 둘은 원문 재판독으로 넘겼고, 같은 날 126 이 답을 냈다 — 둘 다 Schmidt 가 아니라 한국동식물도감 것이었고 그 색인이 저자를 달고 있었다.

## 3. 색인 md → JSON (128)

### 3.1 왜 두 단계인가

뷰어 컨테이너는 NAS 공유(/nfs/temp-share)를 못 보고, DB 를 만지는 것은 컨테이너 문으로만 들어간다. 두 규칙이 한 스크립트 안에서 부딪히므로 갈랐다.

| 단계 | 어디서 | 무엇을 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 호스트 (Django 를 안 쓴다) | 색인 md → atlas/*.json |
| 2 | 컨테이너 (dbrun.sh) | JSON → DB |

산출 JSON 을 저장소에 커밋하므로 NAS 가 없는 자리에서도 반입이 돌고, 색인이 바뀐 것이 diff 로 보인다. 그리고 1단계는 파싱이라 NAS 도 DB 도 없이 도는 시험을 짤 수 있다(46개, CI 에 붙였다).

### 3.2 규칙을 두 벌로 만들지 않았다

이름을 뽑는 규칙은 이미 tools/harvest_worms.py 에 있었고, 표시를 붙이는 도구가 "두 벌이 되면 붙는 자리가 어긋난다" 고 적어 두었다. 그래서 그 규칙을 함수로 떼어 가져다 썼고, 값이 안 바뀐 것을 먼저 확인했다(이명법 1,845개 집합이 한 글자도 안 달랐다).

표시를 걷는 규칙도 가져다 썼다. 여기가 함정이었다 — 색인에 〔…〕 가 두 가지다. 하나는 학명 대조 표시(걷는다), 하나는 색인의 자료다 (〔Tafel 아님 · 권 뒤 Verzeichnis 쪽에서 왔다〕 21건). 아무 〔…〕 나 걷었으면 그 21건이 조용히 사라졌을 것이다.

### 3.3 검산이 세 겹이고, 어긋나면 아무것도 안 쓴다

파일에서 직접 센 것 · 색인 머리말이 스스로 적어 둔 수 · 속별 목록 셋을 본다. 되살려서 잡히는 것도 확인했다(항목·자리·속을 하나씩 망가뜨림).

시험이 실제로 버그 둘을 잡았다 — 배율이 1800, 으로 읽혔고, Rhizosolenia group 이 종으로 읽혀 없는 종이 하나 생겨 있었다.

### 3.4 검산이 잡은 것 — 문서의 수 셋이 지금 본문과 안 맞는다

파서를 고쳐 맞추지 않고 그대로 적어 두었다.

| 어디에 | 적힌 수 | 지금 본문 |
| --- | --- | --- |
| Schmidt 색인 머리말 | 출현 기록 1,968 | 1,911 |
| 119 · 색인 머리말 | (속명 추정) 69 | 46 |
| P15 2절 | 이명법 1,854 | 1,845 |

121 이전 사본도 1,911 이라 색인을 만들 때부터 안 맞았다 — 뒤의 작업이 떨어뜨린 것이 아니다.

## 4. JSON → DB (130 · 마이그레이션 0038)

### 4.1 표가 셋이다 — 계획을 한 자리 고쳤다

계획은 표 둘(Atlas·AtlasEntry)에 자리 표기를 항목의 칸으로 두려 했다. 자료를 다 뽑고 보니 한 항목이 자리를 여럿 갖는다.

| 도감 | 자리가 여럿인 항목 | 최다 |
| --- | --- | --- |
| 한국동식물도감 제9권 | 0 | 1 |
| Schmidt Atlas | 254 | 11 |
| 동남극 도판집 | 13 | 3 |

칸으로 두면 254건이 첫 자리만 남거나 JSON 으로 밀려나고, 밀려나면 "이 쪽을 열어라" 를 질의로 못 한다. 그래서 AtlasPlacement 를 따로 뒀다.

### 4.2 원본은 md 이고 DB 는 사본이다

반입은 멱등이고 도감마다 통째로 갈아치운다(2,059행에 0.46초). 그 규약이 서려면 사람이 만든 것이 이 표에 없어야 한다 — 그래서 1단계가 학명 대조 표시를 걷어 버리고, 유효성 판정은 뒤에 별도 표로 들어온다.

`AtlasEntry` 에 FK 를 매달면 안 된다 — 반입이 도는 날 함께 사라진다. 모델 머리말에 적어 두었다.

### 4.3 검산이 두 겹이다

1단계가 색인↔JSON 을, 2단계가 JSON↔DB 를 본다 — 항목 수·자리 수·속 집합· 표제어 전량. 어긋나면 트랜잭션을 되돌린다.

표제어를 한 글자까지 비교하는 것은 인용이 원문과 어긋나는 자리이기 때문이다. Triceratium venustun 은 원문이 그렇게 찍혀 있고, 반입이 그것을 조용히 "고치면" 도감을 인용할 수 없게 된다.

### 4.4 check_db.py 11번

ClassDef(속 분류)의 속과 DiatomObject.species 가 도감에 있는가를 센다. 속명의 남은 오류를 다 닫고 반입하자는 것이 아니라 세자는 것이다 — 안 맞는 속은 예외를 안 내고 조용히 안 이어진다. 종명은 아직 0건이라 늘 0 인 검사지만, 자유 입력이라 값이 쌓이기 전에 규칙을 세우는 것이 가장 싸다.

## 5. 화면 — 도판과 검색 (129·131)

### 5.1 도판 1,336쪽 (129)

원본 PDF 를 300 dpi PNG 로 떴다. 2.53 GB · 40분 · 실패 0.

| 도감 | 권 | 쪽 |
| --- | --- | --- |
| 한국동식물도감 제9권 | 본권 | 270 |
| A. Schmidt, Atlas der Diatomaceenkunde | Band 1–4 | 308·264·200·274 |
| 동남극 규조 도판집 | 본권 | 20 |

쪽마다 무채색인지 재서 정했다. 도감으로 정했으면 동남극 20쪽이 흑백이 됐을 것이다 — 실측으로 1,316쪽이 회색조가 되고 20쪽이 색을 지켰는데, 그 20쪽이 정확히 동남극이다.

파일 이름이 `PDF p.N` 그대로다. 색인 셋이 전부 그 번호로 자리를 짚으므로 색인에서 화면으로 가는 길이 계산 없이 서고, 번호를 옮겨 적는 자리가 안 생긴다.

### 5.2 검색이 셋에 걸리는 이유 — 61건 (131)

표제어·이명법·속 셋에 건다. 갈리는 자리는 도감이 옛 표기·오기를 쓰는 61건 이다.

| 표제어 (색인 그대로) | 이명법 (맞추기용) |
| --- | --- |
| Sceletonema costatum (GREV.) CLEVE | Skeletonema costatum |
| Chaetoceras affinis LAUDER | Chaetoceros affinis |

지금 철자로 찾는 사람은 표제어만으로는 못 찾는다.

### 5.3 화면이 말하는 방식에 규칙이 셋 있다

| 규칙 | 왜 |
| --- | --- |
| (속명 추정) 을 "확정" 이라 말하지 않는다 | 표시가 없는데 잘못 펴진 항목이 있다(119). 확인된 것만 다섯 쪽이고 후보 30개가 남았다 |
| 속까지만 동정한 것과 이름이 상해 못 읽는 것을 가른다 | "도감에 없음" 과 "이름이 달라 못 찾음" 은 다른 말이다 |
| 자리의 주석이 도판 번호를 뒤집는 21건은 번호를 단독으로 안 찍는다 | 그 Tafel 이 실재하지 않는다. 쪽은 성하므로 링크는 그대로 선다 |

### 5.4 두 쪽 펼침 — 홀짝이 도감마다 다르다

원래 책처럼 두 쪽을 나란히 본다. Schmidt 는 짝수(해설면)가 왼쪽이고 한국·동남극은 홀수다 — 도감으로 못 박지 않고 자료로 갈랐다. 한국 도감 펼침의 스캔에 찍힌 책 쪽이 좌 172 / 우 173 으로 나와 그 판단이 스스로 증명됐다.

## 6. v0.14.0 배포와 사고 (132)

08-18 18:00 에 v0.14.0 을 내보냈다(마이그레이션 0038 · 반입 완료 · check_db 11번 OK). 그 배포가 한 번 엎어져 운영이 3분 내려갔다.

### 6.1 무엇이 막고 있었나

마이그레이션이 attempt to write a readonly database 로 죽었는데, 원인은 마이그레이션이 아니라 `-wal`·`-shm` 의 소유자였다.

| 파일 | 소유자 | 권한 |
| --- | --- | --- |
| DiaRUGA.db | paleoadmin | rw-r--r-- — 소유자라 쓸 수 있다 |
| DiaRUGA.db-wal | sclee | rw-r--r-- — 그룹 쓰기가 없다 |
| DiaRUGA.db-shm | sclee | 같음 |

컨테이너는 1000:1000(=paleoadmin)으로 돈다. 본 DB 는 쓸 수 있는데 형제 파일 둘을 못 써서 SQLite 가 DB 전체를 읽기 전용으로 봤다.

### 6.2 왜 그 파일이 그 소유자였나 — 전제가 틀렸다

같은 날 오전에 상태를 보려고 운영 DB 를 `sqlite3` 로 직접 열었다(mode=ro). "읽기 전용이니 안전하게 실패한다" 가 전제였는데, DB 디렉토리가 그룹 쓰기라 열기가 성공해 버리고 그 순간 형제 파일 둘이 연 사람 소유로 생겼다.

"안전하게 실패한다" 는 전제가 실제로는 "조용히 성공하고 남을 막는다" 였다.

### 6.3 5시간 46분 동안 아무도 몰랐다

/healthz 가 그 사이 내내 ok 였다 — 읽기만 하기 때문이다. smoke.sh 도 통과한다. 쓸 수 있는가를 아무도 안 물었다.

DB 의 교정 행은 12:03 이후 안 움직였고(사본 여섯을 세었다) 잃은 자료는 없다. 다만 그 무렵 검토를 돌리던 사람이 저장 하나를 못 했다 — 그 한 건은 다시 해야 한다. 요청 쪽 기록은 배포가 컨테이너를 새로 띄우면서 함께 사라져 "언제였나" 는 확인할 수 없다.

### 6.4 정한 것과 남긴 것

운영 DB 는 어떤 방법으로도 직접 열지 않는다. `mode=ro` 도 아니다. 물리 상태는 백업 사본을 연다. 이 줄을 CLAUDE.md 의 배포 함정에 넣었다.

남긴 자리 하나 — /healthz 가 "쓸 수 있는가" 를 안 본다. 읽기만 하는 검사는 이 고장을 5시간 46분 통과시킨다. 고치는 방법은 있으나 배포의 기동 게이트가 `/healthz` 를 딛고 있어 손댈 때 그쪽을 함께 봐야 하므로 이번 판에 넣지 않았다.

## 7. 축소본을 미리 굽는다 (125)

"검토 화면이 느려진 것 같다" 는 신고를 재 보았다. 서버는 느려지지 않았다 — 08-14 사본과 08-18 사본이 같은 숫자를 낸다. 느린 것은 아직 아무도 안 연 시야의 축소본이었다(합성본 421장 중 171장이 없었다).

축소본은 있으면 2ms, 없으면 w=220 이 97ms 다. 그래서 합성이 끝난 직후 폴러가 미리 굽게 했다(deploy/warm_thumbs.sh). 검출을 기다리지 않는다 — 화면이 부르는 축소본은 합성본과 프레임에만 달려 있다.

도감 도판도 배포 직후에 구웠다 — 5,344자리 · 9분 · 미생성 0.

| 폭 | 굽기 전 | 뒤 |
| --- | --- | --- |
| 220 (격자) | 193ms | 1.9ms |
| 1,100 (두 쪽) | 143ms | 2.4ms |
| 1,600 (한 장) | 270ms | 2.9ms |

격자 화면(60장)이 32ms 에 뜬다. 다만 warm_thumbs.sh 는 아직 도감 주소를 모르므로 이번에는 손으로 구웠다 — 거기 태우는 것은 다음 판이다.

## 8. 지금 서 있는 것

| 뷰어 | v0.14.0 (운영·테스트 둘 다) |
| --- | --- |
| 파이프라인 | v0.5.2 (그대로) |
| 도감 | 3 · 표제어 2,059 · 자리 2,480 · 속 149 |
| 도판 | PNG 1,336쪽 · 2.53 GB · 축소본 5,344자리 |
| 화면 | 목록 · 검색 · 쪽 격자 · 쪽 한 장 · 두 쪽 펼침 |
| 시험 | 797개 (브라우저 153 포함) — 도감만 40개 |
| 학명 대조 | AlgaeBase 706/1,845 |

## 9. 남은 것

도감 쪽

유효성 판정을 담을 표 — 사람이 AlgaeBase 를 열어 내린 판단이라 재생성 불가다. 어느 쪽을 원본으로 할지가 방침 대기다(폴더의 기록 파일이냐 DB 냐). 그전까지 화면이 "유효/이명" 을 말할 자료는 DB 에 없다

AlgaeBase 나머지 1,139종 — 사람이 브라우저로 조회해 와야 한다

속명 후보 30개 — 색인이 속명을 잘못 편 자리다. 쪽을 열어 확정하는 순서로 간다. check_db 11번이 그동안 안 맞는 것을 센다

운영 쪽

warm_thumbs.sh 에 도감을 태운다

/healthz 가 쓰기 가능 여부를 본다 (6.4)