# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (11차)

작성일 2026-08-11 (저녁) 저장소 github.com:jikhanjung/DiaRUGA 대상 지역 5 · 지점 5 · 시료 10 · 관찰 12 · 사진 1,830장 → 시야 570 (1차 검토 전수 완료 · 남극 2차 검토 309/511 · 교정 7,924건)

이 문서는 10차 보고서 이후를 담는다 — 08-11 하루다.

근거는 개발 로그 108· 109, 계획 문서 P12, 그리고 HANDOFF.md·TODOs.md·CLAUDE.md 의 갱신이다. 커밋 25개(병합 둘) · 48 파일 · +3,868/−645 · 판 둘 (뷰어 v0.11.0·v0.11.1 · 파이프라인 v0.5.2).

이 차수의 축은 "개체 층을 세운 것" 이다. 10차가 개체를 만들었다면 (사람이 묶고 번호를 붙였다), 이번에는 그 개체가 스키마의 일급 시민이 됐다 — 반쯤 겹치던 세 테이블이 둘로 모였고(P12/108), 그 위에 확인 표시(109)와 등급·자세(배포 전)가 얹혔다. 하루에 한 일이지만 10차가 "다음 회차에 하자" 고 미뤄 둔 것을 앞당긴 것이라 앞의 사흘과 한 덩어리로 읽어야 한다.

## 1. 요약

넷이다.

첫째, 개체와 판정을 갈랐다 (P12 · 108 · v0.11.0). ObjectReview + ObjectLink + ObjectLinkMember 가 `DiatomObject` + `ObjectReview` 둘로 모였다. 판정 행이 곧 멤버이고, 분류·종명·자세는 개체에, 삭제·되살림·코멘트· 기하·등급은 판정에 산다. 104 가 만든 전파 코드가 통째로 사라졌다 — 진실이 하나면 번지게 할 것이 없다.

둘째, 순서를 바꾼 근거가 사용자의 방침에서 나왔다. "한 회차의 검토로 학습 자료를 만들어 다음 회차를 돌리면 이전 회차의 인식 결과는 더 신경 쓸 필요가 없다." 이 한 줄이 P12 의 동기 중 회차를 넘는 묶기를 통째로 지웠고, 남은 것이 원래 가장 큰 목적인 한 회차 안의 일원화였다. 종명이 0건인 지금이 이전기가 가장 싼 시점이라는 것이 결정을 굳혔다.

셋째, "이건 규조각이 맞다" 가 처음으로 자료가 됐다 (109 · v0.11.1). 지금까지 그 판단은 행의 부재로만 기록됐다 — 사람이 틀린 것을 지우고 완료를 누르면 남은 것이 맞다고 본 것인데 DB 에는 아무것도 안 남았다. ObjectReview.auto_confirmed 가 그 자리를 만들었고, `accepted` 와 섞지 않았다 — 뭉치면 "엔진이 놓친 것 몇 건" 을 다시 못 센다.

넷째, 우수한 개체를 고르는 두 칸이 들어왔다 (마이그레이션 0034 · 아직 배포 전). 등급(A·B·C)과 자세(valve·girdle·other)인데 축이 반대라 테이블이 갈렸다 — 등급은 판(초점면) 의 것이라 ObjectReview 에, 자세는 개체의 것이라 DiatomObject 에 앉혔다. 학습에서 무엇을 먼저 쓸지 고르는 근거가 여기서 나온다.

그 밖에 쓸 수 없게 된 stash 셋을 버리고(코드는 버리고 판단만 옮겼다), 문서 셋(HANDOFF·TODOs·CLAUDE)을 지금 상태로 맞췄다.

## 2. 개체와 판정을 가른다 (P12 · 108 · v0.11.0)

### 2.1 계획과 달라진 것 넷

| P12 원안 | 실제 | 왜 |
| --- | --- | --- |
| 이름은 Object | `DiatomObject` | 내장 object 와 대문자 하나 차이 — Object.objects.filter(…) 는 읽기 나쁘고 검색으로 못 찾는다 |
| 판정은 개체를 조건부로 갖는다 | 반드시 갖는다(NOT NULL) | 읽는 자리 79곳에 갈래가 안 생긴다 · 묶기/풀기가 대칭이 된다 · 지웠다 되살리는 사이에 묶음이 안 깨진다 |
| note 를 개체로 | 판정에 남긴다 | 코멘트는 판마다 하는 말이다("이 판에서는 초점이 안 맞는다") |
| 엇갈리면 "그대로" | 409 로 거절한다 | 개체가 값을 하나만 드므로 "그대로" 가 성립하지 않는다 — 그릇의 값이 남의 동정을 덮는다 |

개체를 반드시 갖게 한 대가: 개체 행이 7,909개 서고 그중 6,120개가 "오검출" 이다. 이름과 뜻이 조금 어긋나는데, DiatomObject 를 사람이 하나로 보는 대상으로 두고 그것이 규조각인지 아닌지는 판정이 말한다로 정리했다. 지운 것도 학습의 음성 표본으로 쓰이는 대상이다.

### 2.2 읽는 자리 79곳을 안 건드린 방법

ObjectReview 에 읽기 전용 통로를 뒀다 — o.label 은 개체의 것을 비추기만 하고 쓰기는 `AttributeError` 다. 조용히 안 먹히는 것보다 시끄럽게 죽는 편이 낫고, setter 를 달면 묶인 판들에 번지는 일을 여기가 몰래 하게 된다.

대신 조인이 숨어서, 미리 물어 오는 자리(_reviews_prefetch·reviews_of)를 따로 만들어 전부 지나게 했다. 생 SQL 은 통로가 없다 — _SUMMARY_SQL· _COVER_SQL 이 r.label 로 짚고 있어 조인을 더해 o.label 로 바꿨고, export_review.py 는 칼럼 유무로 갈라 두 판을 다 읽는다(옛 백업 파일도 그대로 읽힌다).

### 2.3 문 하나 — data.judgement_for

판정 행이 개체 없이 설 수 없으므로 행을 만드는 자리 셋(검토 저장 · 그리기 · 카탈로그)이 규칙을 셋으로 가지면 안 된다. 하나만 빠뜨려도 IntegrityError 이고, 더 나쁘게는 대표 없는 개체가 서서 학습 자료를 뽑을 때 얼굴이 없는 개체가 된다. 짝으로 prune_objects 가 유령 개체를 걷는데 판정을 지운 뒤에 불러야 한다 — 순서를 바꾸면 CASCADE 가 살아 있는 판정을 끌고 간다.

### 2.4 이전기와 배포 — 실측이 예상과 달랐다

사본에서 앞뒤로 돌렸다: 개체 7,909(묶음에서 온 판정 12 · 1:1 7,905) · check_db 9절 전부 OK · 감사 기록 diff 63줄이고 전부 설명된다. `reverse` 는 완전한 역이 아니다 — 앞으로 갈 때 묶음 안의 값이 합쳐지는 것이 목적이라, 되돌려도 판마다 달랐던 값은 안 돌아온다. reverse 의 목적은 배포를 되돌릴 때 화면이 뜨게 하는 것이지 복원이 아니다(진짜 복원은 백업 사본이다).

배포는 뷰어와 파이프라인을 함께 올렸다(0032 가 칼럼을 걷어서다). 조인 사본에 옛 파이프라인을 붙여 재 봤더니:

옛 이미지 v0.5.1 · 교정 9건인 시야를 지운다 → IntegrityError: FOREIGN KEY constraint failed
새 이미지 v0.5.2 · 같은 일                 → ObjectReview 9 · DiatomObject 6 함께 지움

"없어진 테이블을 SELECT 한다" 가 아니라 FK 위반이었다. 그리고 교정이 없는 시야로 시험하면 그냥 통과한다 — 처음에 그렇게 확인하고 "괜찮다" 고 읽을 뻔했다. Collector.collect() 만 불러 보는 것도 지연 삭제라 통과한다. 실제로 지워 봐야 드러난다.

폴러는 flock /tmp/DiaRUGA-poll.lock 으로 잡은 채 한 창에서 교체했다 — crontab 은 안 고쳤다(poll_nas.sh 가 flock -n 으로 조용히 물러난다).

## 3. 밟은 자리 여섯 (108 덧 1~6)

전부 예외도 경고도 안 나는 종류다.

`/review` 청소가 묶음 멤버를 지웠다. P12 에서 소속이 곧 판정 행이 되면서, payload 가 대표하지 않는 행을 지우는 마지막 줄이 멤버까지 집었다 — 표시가 하나도 없는 멤버(다른 판에서 분류를 받고 이 판은 비어 있는 흔한 모양)가 저장 한 번에 사라지고 묶음에서 한 판이 조용히 빠진다. 묶음을 푸는 문은 /link 이지 검토 화면이 아니다 — payload 에 없다는 것이 "묶음에서 뺐다" 는 뜻일 수가 없다. 종명·geom_edited 를 청소에서 빼 둔 것과 같은 갈래다. 시험 561개가 이것을 통과시켰다: 전파 시험이 다른 판만 확인했고 저장한 판 자신의 행은 아무도 안 셌다

묶기가 판정 행을 `orphan` 으로 세웠다. 후보가 멀쩡히 있는데 두 프레임이 bind_method='orphan'·candidate=NULL 로 앉았다. 거짓 고아는 조용하다 — check_db 3번의 집계가 흐려지고, 엔진을 갈 때 rebind.py 가 필요 없는 것을 맺으려 들고, 앞으로 만들 /orphans/ 에 멀쩡한 개체가 뜬다. 화면 시험이 아니라 사람이 테스트 인스턴스에서 눌러 본 자국을 읽어서 찾았다

`atomic()` 안에서 `return` 은 롤백이 아니다. 거절하기 전에 세운 판정 행이 남아 거절했는데 빈 껍데기가 생겼다(브라우저 시험이 잡았다)

분류 맞추기는 `keys` 가 아니라 `known` 을 훑는다. 지정을 물리면 그 키가 payload 에서 사라져, keys 만 보면 물림이 개체에 안 닿아 다른 판에 옛 분류가 남는다

`is_rep` 유일 제약은 옛 대표를 먼저 내려야 한다 · 팩토리에서 `batch=<객체>` 와 `batch_id=None` 을 함께 넘기면 뒤엣것이 이긴다(묶음이 조용히 비워져 감사 기록에서 이름이 사라졌다)

묶였다는 표시가 잘 안 보였다 — 배지를 26px 로 키우고, 캐러셀을 스칠 때 그 판의 사슬을 그리게 했다(마스크 색은 안 건드린다 — 색은 분류가 말하고 묶임은 다른 축이다)

## 4. 검토 완료가 확인 표시를 단다 (109 · v0.11.1)

"그러면 검토 완료를 눌렀을 때 해당 시야의 Candidate 를 ObjectReview 와 DiatomObject 로 만들어주면 어때?"

막혀 있던 것이 둘이다. 학습 자료의 양성 표본이 암묵적이었고(음성은 geom 까지 들고 있는데 양성은 "안 지웠다" 로만 있다), 개체 수를 셀 때 통과분이 안 잡혔다(프레임에 겹쳐 잡힌 것을 하나로 세는 층이 통과분 위에는 안 얹힌다).

부피를 재다가 첫 값이 틀린 것을 잡았다. 436 은 묶음을 안 가르고 센 것 이었다 — 완료 표시는 (시야, 묶음) 단위다. 제대로 세면:

| 묶음 | 완료 시야 | 좁은 규칙 | 남는 개체 전부 |
| --- | --- | --- | --- |
| sam2-전수 | 309 | 211 | 921 |
| yolo-3차 | 2 | 1 | 10 |

어느 쪽도 부피로 망설일 값이 아니었고, 이 표가 규칙을 넓혔다(통과분 + 사람이 되살린 탈락분 전부).

표시를 무엇으로 하느냐가 결정이었다. accepted=True 로 적으려다 축이 다르다는 것을 보고 칸을 새로 뒀다 — accepted 는 엔진이 떨어뜨린 것을 사람이 되살린 사건이고 이것은 엔진이 통과시킨 것을 사람이 확인한 사건이다. 뭉치면 저장 띠가 복구 30 이라 적고(되살린 적 없는데), 회차 성적을 읽는 근거인 "엔진이 놓친 것 몇 건" 을 다시 못 센다.

화면은 이 칸을 모른다 — 그것이 설계다. /review payload 에 없으므로 서버가 스스로 `keys` 에 얹어 청소가 안 지우게 했다(종명·geom_edited 와 같은 갈래). 덕분에 화면 코드가 한 줄도 안 바뀌었다 — accepted 로 갔다면 화면이 응답을 받아 자기 상태에 흡수해야 했다(104 가 겪은 자리).

이름이 auto_ 인 이유도 여기 있다 — 마스크마다 누른 것이 아니다. 학습에서 손그림과 같은 무게로 쓰면 안 된다.

## 5. 등급·자세 — 우수한 개체를 먼저 학습시키기 위해 (0034 · 배포 전)

카탈로그 카드에 두 칸이 붙었다. 둘 다 완형에만 매긴다 — 파편은 완형을 유추할 수 있어도 한 개체로 인정하는 규칙을 만족하지 못한 것이라 우수성을 물을 자리가 아니다(사용자).

|  | 어디에 사나 | 무엇에 대한 판단인가 | 번지나 |
| --- | --- | --- | --- |
| 등급 A·B·C | ObjectReview | 판(초점면) — 같은 규조각도 초점면마다 동정키가 보이고 안 보인다 | 안 번진다 |
| 자세 valve·girdle·other | DiatomObject | 개체 — 스테이지가 안 움직이니 초점을 옮겨도 누운 자세는 그대로다 | 번진다 |

축이 반대인 것이 나머지를 다 정했다. 등급은 removed·accepted 와 같은 자리(판에 대한 판정)이고 자세는 label·species 와 같은 자리(개체의 성질)다. `A` 는 항상 종명까지 동정한다는 규칙은 두었지만 매기는 사람의 기준이지 시스템이 막는 규칙이 아니다 — 그렇게 적어 두었다.

파편에는 두 칸이 아예 안 뜬다. 서버(data.check_grade_pose)가 다시 검사하고, 유형을 파편으로 바꾸면 조용히 지우지 않고 묻는다(사람이 매긴 것이라 재생성 불가다)

`/review` 청소가 두 칸만 있는 행을 안 지운다 — 109·105 와 같은 갈래

진행도의 "동정" 이 셋을 요구한다(종명·등급·자세). 배포 직후 0% 로 보이는 것은 고장이 아니다 — 뜻이 바뀌었고 값이 0건이라서다

`0033` 이 둘이 될 뻔했다. 109 가 같은 번호로 먼저 들어와, 병합 마이그레이션 대신 `0034` 를 뒤에 줄 세웠다(둘 다 칼럼을 더하기만 해서 순서가 뜻을 안 바꾼다)

배포는 뷰어만 올리면 된다 — 두 칸 다 db_default 라 옛 파이프라인의 INSERT 가 안 죽는다

## 6. 저장소·문서 정리

쓸 수 없게 된 stash 셋을 버렸다(그린 마스크 번지기 1단계 · 프레임 개체 수 C안 · 묶음 표시 SVG 시안). git apply --check 로 확인했고, 충돌보다 안 나는 부분이 위험했다 — 그 코드는 ObjectReview 가 판정과 동정을 겸하던 시절의 전제로 짰는데 지금은 판정 행이 개체 없이 설 수 없다. 코드는 버리고 판단만 TODOs 로 옮겼다: 붙지도 않는 것을 두면 "언제든 꺼내 쓸 수 있다" 는 착각이 남는다

C안은 접은 이유가 사라졌다 — "같은 개체 판정에 근거가 없다" 였는데 P12 가 그 근거를 만들었다. 되살릴 것이 아니라 그 위에서 새로 짠다

계정마다 작업 트리가 따로라는 것을 CLAUDE.md 에 적었다. 한쪽의 stash· 미커밋은 다른 쪽에서 안 보이고 저장소에도 안 남는다 — 안 보인다고 유실이 아니다(실제로 이번에 그렇게 잘못 읽었다)

하루치 브랜치 규약을 정했다 — work/<YYYYMMDD>-<계정>, 08-12 부터. 브랜치를 파는 것과 그 위에서 확인하는 것은 다르다(체크아웃을 안 하면 git status·git log 는 계속 main 을 본다)

HANDOFF.md 를 08-11 로, TODOs.md 를 지금 상태로 맞췄다. 감사 기록 (review/)도 P12 이전기 뒤로 다시 맞췄다

## 7. 숫자

|  | 08-10 저녁 | 08-11 저녁 |
| --- | --- | --- |
| 슬라이드 / 시야 | 12 / 570 | 12 / 570 |
| 검출 (Detection) | 2,817 | 2,817 |
| 교정 (ObjectReview) | 7,914 | 7,924 |
| DiatomObject | — (없던 테이블) | 7,909 — 그중 오검출 6,120 · 묶음(멤버 2+) 4 |
| 종명 | 0 | 0 |
| 마이그레이션 | 0031 | 0033 배포 · `0034` 대기 |
| 판 | 뷰어 v0.10.2 · 파이프라인 v0.5.1 | 뷰어 v0.11.1 · 파이프라인 `v0.5.2` |

교정이 10 는 그 사이의 검토와 109 의 auto_confirmed 가 섞인 것이다 — 갈래는 다시 안 세었다

개체를 세는 것은 아직 "규조각 몇" 이 아니다 — 6,120개가 오검출이고, 집계는 여전히 Candidate 에서 나온다

시험은 등급·자세로 3겹 12 · 4겹 13 이 늘었다. 전체 수는 다시 안 셌다 (10차 시점 561개)

운영은 /healthz ok · 무결성 깃발 없음 · 폴러 정찰 정상

## 8. 남은 것

등급·자세를 배포하고 `ops/export_review.py` 에 두 칸을 싣는다. 지금 두 칸은 DB 한 곳에만 있다 — 종명·auto_confirmed 는 이미 실려 있다. 값이 쌓이기 전에 넣는 것이 싸다

개체 카탈로그를 채운다 — 종명 0건이 이 차수에도 그대로다. 이제 동정은 종명·등급·자세 셋이다

그린 마스크 번지기 — P12 위에서 새로 짠다. 먼저 정할 것: 복제한 마스크가 판마다 제 개체를 갖는가, 한 개체를 나눠 갖는가(DiatomObject 가 없던 때는 물을 수 없던 질문이고, 뜻으로는 후자다)

카탈로그가 못 보는 프레임 개체 5,123 — 셀 근거는 생겼지만 사람이 안 묶은 통과분은 여전히 프레임마다 따로 세어진다

`check_db` 불변식 — 묶음의 어긋남 · 파편에 등급·자세가 붙어 있지 않은가

고아 화면 `/orphans/`(P02 8단계) — 108 이 만든 거짓 고아가 이 화면이 없어서 더 안 보였다

CI 가 이미지를 올리는지 확인 — 시크릿이 들어온 뒤 태그 둘이 밀렸다

## 9. 이 차수에서 되풀이된 교훈

소유의 방향을 정하면 전파 코드가 사라진다. 104 가 만든 _spread_link_labels 와 그것을 지키던 검사가 P12 로 통째로 없어졌다 — 진실이 하나면 번지게 할 것이 없다

뜻이 다른 두 사건을 한 칸에 담지 않는다. accepted(되살림)와 auto_confirmed(확인)를 뭉쳤으면 회차 성적을 읽는 근거가 사라졌다

부피를 잴 때 무엇 단위로 세는지부터 본다. 436 은 묶음을 안 가르고 센 값이었다

시험이 있다는 것과 그것이 그 갈래를 밟는다는 것은 다르다. 561개가 청소 버그를 통과시켰다 — 전파 시험이 다른 판만 봤다

사람이 눌러 본 자국이 시험보다 먼저 잡을 때가 있다. 거짓 고아는 테스트 인스턴스의 실제 묶기에서 나왔다 — 085 가 그 자리를 만든 이유다

위험한 갈래는 실제로 지나가 봐야 한다. 옛 파이프라인의 삭제는 교정이 있는 시야를 실제로 지웠을 때만 터졌다

못 쓰게 된 것은 판단만 남기고 버린다. 붙지 않는 stash 를 두면 "꺼내 쓸 수 있다" 는 착각이 남는다