# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (13차)

작성일 2026-08-14 저장소 github.com:jikhanjung/DiaRUGA 대상 지역 5 · 지점 5 · 시료 10 · 관찰 12 · 사진 1,830장 → 시야 570 (남극 1차 전수 완료 · sam2-전수 2차 309 · `yolo-3차` 121 · 교정 10,017건)

이 문서는 12차 보고서 이후를 담는다 — 08-14 하루다.

근거는 개발 로그 120· 122· 123, 계획 문서 P16, 그리고 HANDOFF.md·TODOs.md· CHANGELOG.md·CLAUDE.md 의 갱신이다. 커밋 10개 · 22 파일 · +2,058/−143 · 판 둘 (뷰어 v0.13.0·v0.13.1 · 파이프라인 v0.5.2 그대로).

이 차수의 축은 "개체 카탈로그가 적는 화면에서 고치는 화면이 된 것" 이다. 105 가 카드에 동정을 적게 했고 11차·12차가 그 값을 개체로 모았다면, 이번에는 그 화면에서 개체를 지우고 되살리고 여러 장을 한 번에 고치게 했다. 그 위에 분류가 하나 늘고(Rhizosolenia) 검토 화면에서 쓸모없는 판 하나가 빠졌다 (깊이 맵).

부수적으로 오래 숨어 있던 고장 하나를 찾았다 — Chaetoceros 가 개수 줄에서 v0.10.x 이후 내내 안 세어지고 있었다.

## 1. 요약

넷이다.

첫째, 카탈로그에서 지우고, 골라서 한 번에 고치고, 묶음을 푼다 (P16 · 120 · v0.13.0). 동정을 카탈로그에서 하는데 오검출을 만나면 그 시야를 열고 찾아서 지우고 돌아와야 했다. 카드에 링크는 있었지만 돌아올 자리가 없다 — 페이지가 나뉘어 있어 보던 자리로 안 돌아온다.

둘째, 카탈로그에서는 묶을 수 없다는 것이 구조로 드러났다. 묶음 멤버는 서로 다른 판이어야 하는데(save_object_link 가 "같은 이미지의 멤버가 둘이다" 로 거절한다) 카탈로그는 시야마다 한 판만 카드로 낸다 — 묶을 상대가 화면에 없다. 그래서 푸는 것만 넣었다. 방침이 아니라 제약이다.

셋째, 분류에 `Rhizosolenia` 를 더했다 (122 · 0037 · v0.13.1). Eucampia·Chaetoceros 와 같은 층(속)이고, 지금까지 봉상으로만 갈라 온 것을 속으로 빼내기 시작한 것이다. 이미 붙은 교정은 안 건드린다 — 기계가 옮기면 사람이 안 한 판단이 사람의 판단으로 앉는다.

넷째, 검토 화면에서 깊이 맵을 뺐다 (123 · v0.13.1). Z 좌표가 없어 상대값이고 검출이 붙지 않는 판이라 골라도 볼 것이 없다 — 116 에서 저장이 대표 이미지로 가던 그 판이다. 자료는 그대로 둔다.

그리고 그 과정에서 개수 줄이 분류 다섯을 손으로 박아 두고 있던 것을 찾았다 (4절).

## 2. 카탈로그가 고치는 화면이 됐다 (P16 · 120 · v0.13.0)

### 2.1 무엇이 생겼나

|  | 어디에 |
| --- | --- |
| 지우기·되살리기 | 카드의 지운다 / 되살린다 |
| 지운 것 보기 | 거르개 지운 것 칩 (?gone=1) |
| 여러 장 한 번에 | 카드를 고르면 뜨는 띠 — 종명·유형·등급·자세 |
| 묶음 풀기 | 카드의 묶음 N 풀기 |

주소를 안 늘렸다. 짚는 방식((슬러그, gid) · 이미지 id · mask_key)과 막는 검사가 넷 다 같아서, 주소로 가르면 같은 검사를 네 벌 적게 된다. 대신 act 로 문을 갈랐다(save·remove·restore·bulk).

### 2.2 넘지 말아야 할 선 셋

이 화면은 사고가 났던 자리 위에 있다. 셋을 지켰다.

범위를 갈아치우는 길에 안 싣는다. /review 는 그 (이미지, 묶음) 의 교정 전체를 갈아치운다 는 전제 위에 있고 두 번 운영 자료를 잃은 자리다(14건 · 37건). 카드는 그 시야의 교정 전체를 알지 못하므로 그 전제를 만들 수가 없다.

층이 다른 것을 한 payload 에 안 싣는다 (116). 지우기는 (이미지, 묶음, mask_key) 에 붙고 동정 다섯은 개체에 붙는다 — 116 이 바로 시야에 붙는 표시와 판 단위 교정을 한 요청으로 보내다 갈래 둘을 낸 건이다.

읽기 전용은 되는 것처럼 보여서도 안 된다 (051). 카탈로그 JS 는 if (READONLY) return; 로 배선을 아예 안 건다. 더한 단추 셋도 그 줄 아래에 놓았다.

### 2.3 되돌릴 수 있는 일에 되돌릴 수 없는 일을 안 얹는다

계획에 없던 갈래가 하나 나왔다. ops/check_db.py 는 판이 전부 오검출인 개체가 등급을 들고 있는 것을 문제로 센다 — 등급으로 학습 대상을 고르므로 오검출이면서 A 는 그대로 자료 선택으로 간다. 지우기를 카드에 붙이면 그 상태가 쉽게 생긴다.

갈래 셋을 놓고 골랐다.

| 지우기를 거절한다 | 오검출을 발견하고도 못 지운다 — 화면이 사실을 막는다 |
| --- | --- |
| 지우면서 등급·자세를 비운다 | 되돌릴 수 있는 일(삭제)에 되돌릴 수 없는 일을 얹는다 |
| 묻고, 안 비운다 | 무엇이 남는지 말하고 사람이 고른다 ← 골랐다 |

파편으로 바꿀 때 묻는 자리(105)와 모양은 같지만 결과가 반대다. 파편 지정은 "이것은 완형이 아니다" 라 등급이 뜻을 잃는 것이고, 삭제는 되살릴 수 있어 등급이 다시 쓰일 수 있는 값이다.

### 2.4 지운 것을 되살릴 자리

지우기 단추만 붙이면 되돌릴 수 없는 단추가 된다. 그래서 같은 판에 둘을 함께 만들었다 — 지운 카드는 그 자리에서 잠기고 `되살린다` 로 바뀌고, 지운 것 칩으로 나중에도 찾아간다.

그 화면에서는 파편을 안 감춘다. 기본 화면은 파편을 감추는데(2026-08-11 방침) 그 규칙이 그대로 걸리면 파편으로 지운 개체는 되살릴 자리를 잃는다 — 살아 있는 교정의 65%가 파편이다. 렌더 결과를 눈으로 보다 잡았다.

## 3. 분류가 하나 늘었다 (122 · 0037 · v0.13.1)

Rhizosolenia — Eucampia·Chaetoceros(038)에 이어 셋째 속이다.

| 칸 | 값 |
| --- | --- |
| 약칭 | RHZ (속명이 길다 — 목록 표의 열이 넓어진다) |
| 단축키 | `t` (q·w·e·r 다음. d=그리기·스페이스=삭제·화살표와 안 겹친다) |
| 색 | 연보라 185,130,255 |

색을 고르는 데 규칙이 있다. 색은 아직 표에서 뿜어져 나오지 않아 ClassDef 와 CSS 두 자리에 산다. 그래서 두 가지를 봤다.

색상환의 빈자리 — 분류가 쓰는 색만이 아니라 화면이 쓰는 색까지 놓고 봐야 한다(빨강=지운 것 · 주황=경고 · 초록=정상 · 하늘=강조 · 금색=고른 개체). 전부 늘어놓으면 파랑과 분홍 사이 108° 가 가장 큰 빈자리이고 그 한가운데가 보라 266° 다

실제로 놓이는 네 자리를 그려서 — 배지 · 사진 위 마스크 · 윤곽만 보기 · 크롭 테두리. 후보로 놓았던 하늘색은 봉상 파편과 사실상 같은 색이라 견본에서만 갈렸다

행 하나로 안 끝난다. 여덟 칸(label·short·badge·color·hotkey· counted·is_taxon·sort_order)에 CSS 여덟 자리까지다. 하나라도 비면 예외는 안 나고 그 분류만 조용히 다르게 굴러간다.

이미 붙은 교정은 안 옮긴다. 봉상으로 적어 둔 것 중 몇이 Rhizosolenia 인지는 사람이 봐야 안다. 카탈로그 거르개에서 봉상 을 골라 넘기며 옮기는 것이 지금 할 수 있는 일이다.

## 4. 오래 숨어 있던 고장 — 개수 줄의 Chaetoceros

검출 화면 머리의 개수 줄(후보 12개 (rod 5, round 3…))을 만드는 자리가 분류 다섯을 손으로 박아 두고 있었다: rod·round·rod_frag·round_frag· eucampia.

`Chaetoceros` 는 표에 든 뒤로 그 줄에 한 번도 안 나왔다. 040 이 ClassDef 에 행을 넣으면서 이 자리를 안 고쳤고, 예외도 경고도 없어서 v0.10.x 부터 v0.13.0 까지 그대로였다. 같은 목록이 두 군데에 있었다.

하나로 모으고 표의 차례를 그대로 따르게 했다 — 다음 분류는 코드를 안 고쳐도 낀다.

목록을 박는 것과 규칙을 박는 것은 다르다. 개수 줄은 무엇을 셀 것인가 라 표를 따라야 하고, 세장비로 형태를 가르는 자동 판정은 어떻게 가를 것인가 라 표와 무관하다. 후자에 표를 물리면 "엔진이 속을 판정한다" 는 틀린 그림이 된다 — 속은 사람이 붙인다. 화면·파이프라인을 훑어 남은 자리가 뒤엣것뿐임을 확인했다.

## 5. 검토 화면에서 깊이 맵을 뺀다 (123 · v0.13.1)

시야 검토의 사진 줄에 합성본 · 깊이 맵 · 프레임이 나란히 놓였는데, 깊이 맵은 검토에 쓸 일이 없다 — Z 좌표가 없어 상대값이고 검출이 붙지 않는 판이라 골라도 볼 것이 없다.

자료를 지우는 것이 아니다. Stack.depth_path 도 Image 행도 그대로 두고 화면 조각 한 덩이만 걷었다. 볼 일이 생기면 되붙이면 된다.

따라온 것 둘이 이 일의 절반이었다.

주석 여섯이 깊이 맵을 "검출이 없는 판"의 대표 예로 쓰고 있었다. 가드는 남아야 한다 — curKey 가 null 이 되는 자리가 둘이었는데(깊이 맵 · 그 묶음에 검출이 없는 프레임) 하나만 없어졌다. 예가 사라진 채 두면 다음 사람이 캐러셀에서 그것을 못 찾고 "이 갈래는 이제 없다" 고 읽어 가드를 뗀다

116 의 회귀 시험이 깊이 맵을 밟고 있어 깨졌다. 지우면 가드가 함께 사라지는지 먼저 봤다 — 아니었다. 같은 파일에 검출 없는 프레임 을 밟는 시험이 있어 같은 갈래를 지난다. 깊이 맵 케이스만 걷고 왜 걷었는지를 머리말에 적었다

## 6. 시험이 43개 늘었고, 두 번은 시험 자체가 틀렸다

714 → 757개 (브라우저 145 → 151).

| 카탈로그 편집 | 3겹 23 · 브라우저 7 |
| --- | --- |
| 분류 배선 | 10 |
| 깊이 맵 | 4 |
| 깊이 맵 회귀 시험 한 케이스 | −1 (5절) |

되살려서 잡히는 것을 보고 나서 "있다" 고 말한다 (064). 고장을 일부러 내 보는 과정에서 시험 자체가 틀린 것을 두 번 잡았다.

첫째, 실패할 수 없는 시험이었다. "읽기 전용 화면에 단추가 안 놓인다" 를 세워 놓고 일부러 단추를 내보게 고쳐도 통과했다 — 그 시험의 자료에 카드가 0장이었다(검토 대상을 다른 묶음으로 옮기는 쪽으로 세워서 화면에 아무것도 안 났다). 자동 처리가 안 끝난 슬라이드로 바꿔 세우고, 첫 줄이 카드가 있는지부터 보게 했다.

같은 종류를 분류 쪽에서도 만났다 — 단축키 겹침 시험을 마이그레이션만 도는 DB 에 대고 짰는데, 거기에는 round·rod·eucampia 가 없다(초기 반입으로 들어온 것들이라서다). Eucampia 와 같은 키를 줘도 통과했다.

둘째, 표시를 세고 있었다. 깊이 맵이 안 보이는지를 "깊이 맵" 이라는 글자로 셌더니 JS 주석에 걸렸다 — 왜 뺐는지 적어 둔 그 주석이 브라우저로 그대로 나간다. 글자로 세는 시험은 주석을 고칠 때마다 깨지고, 정작 단추가 되살아나도 그것을 못 가른다. data-title·alt·.cap 세 요소를 짚게 바꿨다.

## 7. 판 둘을 내보냈다

| 판 | 시각 | 마이그레이션 | 무엇 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.13.0 | 12:23 | 없음 | 카탈로그 편집 셋 |
| v0.13.1 | 13:48 | `0037` | Rhizosolenia · 깊이 맵 · 개수 줄 고침 |

절차는 릴리스 흐름 그대로다 — 손으로 굽지 않는다. v* 태그를 밀면 CI 가 시험을 돌리고 굽고 Docker Hub 로 올리며, deploy.sh 가 받아 갈아 끼운다. 두 판 다 main CI → 태그 CI → 레지스트리 확인 → 사본 → 배포 → smoke → 화면 여덟을 손으로 열기 → check_db → 테스트 인스턴스 순으로 갔다.

`0037` 은 파이프라인과 함께 올릴 필요가 없다 — 행 하나를 더하는 것이라 스키마를 조이지 않고, 파이프라인은 ClassDef 에 쓰지 않는다. (026 이 판을 묶었다 푼 자리이고, 055·057 이 함께 올려야 하는 경우를 적어 둔 자리다.)

`check_db` 의 경고는 1건 그대로다 — obj#8094(묶음에 지운 마스크). 08-13 배포 전 사본을 같은 질의로 세어 원래 있던 것임을 확인했다. 있던 경고와 새 경고를 가르지 않으면 원래 있던 1건을 방금 만든 것으로 읽는다.

## 8. 지금 자료

| 슬라이드 · 시야 · 프레임 | 12 · 570 · 1,830 |
| --- | --- |
| 교정(ObjectReview) | 10,017 (지움 6,946 · 되살림 1,208 · 자동 확인 275) |
| 개체(DiatomObject) | 9,107 — 그중 묶음 316 (멤버 둘 이상) |
| 사람이 그린 개체 | 453 |
| 검토 완료 시야 | sam2-전수 309 · `yolo-3차` 121 |
| 종명 · 등급 · 자세 | 0 · 0 · 0 |

`yolo-3차` 가 하루에 37 → 121 로 늘었다 (HANDOFF.md 가 08-13 에 적어 둔 수 기준). 검토 대상을 옮긴 지 이틀째다.

종명이 아직 0건이다. 카탈로그는 이제 적고 지우고 한 번에 고칠 수 있지만 채워지지 않았다 — 이것이 다음 차수의 가장 큰 일이다. 오늘 넣은 일괄 편집이 그 일을 겨냥한 것이다.

## 9. 그 밖에 — 작업 트리를 둘로 갈랐다

같은 계정의 작업 트리 하나에서 세션 둘이 돌다가 한쪽이 브랜치를 파고 체크아웃하자 다른 쪽의 커밋이 그 브랜치로 갔다. 잃은 것은 없다(브랜치를 같은 자리로 옮겨 수습했다).

브랜치를 따로 파는 것으로는 안 갈린다 — 트리가 하나면 HEAD 도 하나라 커밋은 그때 HEAD 가 있는 곳으로 간다. git worktree 로 디렉토리를 따로 내어 갈랐다.

/home/sclee/projects/DiaRUGA      work/20260814-sclee      색인·WoRMS
/home/sclee/projects/DiaRUGA-ui   work/20260814-sclee-ui   뷰어 UI + 배포

색인 쪽 작업이 나란히 돌았다 — WoRMS 대조표 통합, "없는 이름" 을 속을 근거로 가르기, AlgaeBase 반입, Schmidt 색인의 Tafel 번호 오독 114건 정정. 그쪽은 devlog/121 이고 아직 `main` 에 병합되지 않았다 — 이 보고서는 그 내용을 담지 않는다. 다음 차수에서 함께 적는다.

그중 뷰어에 걸릴 것 둘만 미리 적어 둔다(P15 가 도감을 DB 로 넣을 때).

`Tafel` 번호를 열쇠로 쓰지 않는다. OCR 로 읽은 값이라 114건이 틀려 있었다. 쪽 번호는 원래 맞았다 — 짚는 것은 쪽으로, Tafel 은 보여주기만 한다

AlgaeBase 와 WoRMS 가 엇갈리는 이름이 있다. 화면에 학명을 하나만 내는 자리를 만들면 엇갈림을 볼 길도 함께 둬야 한다 — 이름 하나만 남기면 그 사실이 화면에서 사라진다

## 10. 다음

카탈로그를 채운다 — 종명 0건. 화면은 이제 다 갖췄다

봉상에서 `Rhizosolenia` 를 골라낸다 — 사람이 봐야 하는 일이다

`yolo-3차` 검토를 이어 간다 (121/570)

카탈로그가 YOLO 개체의 절반을 못 본다(106) — 프레임에만 있는 개체 5,123은 여전히 카드에 안 나온다. 지우기·일괄도 그 개체들에는 닿지 않는다

P15 — 도감을 DB 로 (색인 쪽 작업이 붙는 자리)