# 규조류 분석 시스템 — 진척 보고서 (2차)

작성일 2026-07-30 저장소 github.com:jikhanjung/diatom 대상 남극 시추코어 3개 시료, 광학현미경 사진 345장 → 124개 시야

이 문서는 1차 보고서(devlog 001·002 종합) 이후의 작업을 종합한다. 개발 로그 003 · 004 · 005 · 006 이 근거이고, 세부 실험 기록은 각 로그를 참조한다.

## 1. 요약

1차 보고서 시점에는 시료 하나(34개 시야)에만 파이프라인을 적용한 상태였고, 가장 큰 과제가 "재현율 50~60%(육안 추정)" 였다. 그 이후 세 가지가 달라졌다.

첫째, 전량 처리를 마쳤다. 3개 시료 124개 시야 전부에 합성·검출을 적용했다.

둘째, 사람이 전수 검토를 끝냈다. 124개 시야를 모두 검토해 자동 검출 2,522개 중 2,044개를 오검출로 지우고, 133개를 문턱에서 되살렸으며, 174개의 분류를 직접 지정했다. 이로써 정밀도가 추정에서 실측으로 바뀌었다 — 26%다.

셋째, 데이터와 설정을 SQLite 로 옮기는 중이다. JSON 파일이 원본이던 구조를 DB 로 바꿨다. 뷰어는 이미 DB 로만 돌고, 파이프라인 스크립트는 아직 JSON 을 쓴다.

이 과정에서 뷰어가 "결과를 보는 화면" 에서 "검토를 실제로 돌리는 도구" 로 바뀌었다. 분류를 직접 지정하고, 개체·시야마다 코멘트를 달고, 검출된 개체만 방향을 세워 훑고, 문턱에서 떨어진 후보를 겹쳐 볼 수 있다.

남은 최우선 과제는 여전히 재현율이다. 다만 이제 추정이 아니라 측정할 수단이 갖춰졌다(§5.2).

## 2. 현재 상태 한눈에

사진 345장 ─[그룹핑]→ 124 시야 ─[합성]→ 81 합성본 ─[검출]→ 자동 2,522개
                                                    ─[전수 검토]→ 627개

| 시료 (지역-코어 깊이) | 시야 | 자동 검출 | 교정 후 | 삭제 | 되살림 | 검토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS23-GC03 71cm | 34 | 811 | 264 | 608 | 47 | 34/34 |
| WAP13-GC47 116cm | 47 | 632 | 167 | 512 | 46 | 47/47 |
| WAP13-GC47 450cm | 43 | 1,079 | 222 | 898 | 40 | 43/43 |
| 합계 | 124 | 2,522 | 653 | 2,044 | 133 | 124/124 |

시료별 "교정 후" 의 합(653)과 전체 집계(627)가 다른 것은 중복 정리와 분류 지정이 시야 단위로 다시 계산되기 때문이다. 전체 기준은 627이다.

분류 지정 내역: 봉상 파편 100 · 원형 파편 54 · Eucampia 12 · 봉상 6 · 원형 2

## 3. 이번 기간의 작업

### 3.1 계측 기준을 상수에서 메타데이터로 (devlog 004)

segment_diatoms.py 에 UM_PER_PIXEL = 0.11259920634920635 가 박혀 있었다. 여기에 계측값만 걸린 것이 아니라 크기 관문(10~150 µm)과 텍스처 대역(0.4~1.6 µm) 이 함께 걸려 있었다. 촬영 조건이 바뀌면 예외도 경고도 없이 결과 전체가 배율만큼 어긋난다.

zen_meta.py 를 만들어 사진 옆 XML(Scaling/Items/Distance)에서 읽는다. 합성본은 XML 이 따라오지 않으므로 focus_stack.py 가 사이드카로 물려준다. 결정 순서는 XML > 사이드카 > 기본값 이고, 기본값으로 물러나거나 한 실행에서 배율이 섞이면 경고한다. 결과 JSON 에 출처(um_per_pixel_source)를 남긴다.

실제 ZEN XML 345개로 확인했다 — 전부 source='xml', 0.112599 µm/px. 004 시점에는 촬영 데이터가 없는 머신이라 합성 XML 로만 검증했는데, 그 숙제를 005 에서 닫았다. 전량 배치가 zen_meta.py 도입 이전에 돌아 출처가 없던 결과 124개는 backfill_scale_source.py 로 재추론 없이 채웠다(합성본 81개는 없던 사이드카를 만들어 물려주었다).

### 3.2 areolae 를 원형 판정에서 더 무겁게 (devlog 005)

"원형으로 인식됐는데 areolae 가 뚜렷하지 않은 것을 걸러내고 싶다" 는 요구였다. 형태 문턱을 조이는 것이 먼저 떠오르지만, 실측해 보니 형태로는 가려낼 수 없었다.

| 텍스처 구간 | 개수 | 타원 IoU 중앙 | 볼록성 중앙 | 장축 중앙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000~1500 | 159 | 0.887 | 0.962 | 14.2 µm |
| 1500~2000 | 82 | 0.896 | 0.957 | 14.2 µm |
| 2000~3000 | 121 | 0.886 | 0.960 | 15.2 µm |
| 3000~5000 | 124 | 0.891 | 0.959 | 16.6 µm |
| 5000+ | 183 | 0.898 | 0.966 | 18.4 µm |

IoU 0.886~0.898, 볼록성 0.957~0.966 — 거의 평평하다. 형태 문턱을 어디에 두어도 areolae 가 약한 원반과 뚜렷한 중심목이 갈리지 않는다. 그래서 areolae 세기 자체를 관문으로 두었다.

--round-texture-min(기본 1500)을 원형에만 걸었다(봉상은 1000 그대로). 원형 669 → 514. 탈락분은 원형areolae부족 사유로 남아 뷰어에서 되살릴 수 있고, 문턱은 refilter.py 로 2초에 다시 잡는다.

유의: 텍스처는 크기와 같이 움직인다(위 표의 장축 14.2 → 18.4 µm). 작은 개체는 areolae 를 담는 화소가 적어 점수가 낮으므로, 이 문턱은 작은 중심목을 먼저 떨어뜨린다. 문턱값 자체는 실물로 검증해야 한다(§5.1).

### 3.3 뷰어를 검토 도구로 (devlog 003·005)

이번 기간 작업량의 절반 이상이 여기다. 뷰어가 "결과를 보는 화면" 에서 "검토를 실제로 돌리는 도구" 로 바뀌었다.

|  | 1차 보고서 시점 | 지금 |
| --- | --- | --- |
| _detection.html | 794줄 | 1,576줄 |
| base.html (스타일) | 291줄 | 573줄 |
| views.py | 182줄 | 483줄 |
| crops.html | — | 75줄 (신규 화면) |

중요한 것은 분량이 아니라 고친 것 대부분이 실제로 검토를 돌리다 막혀서 나왔다는 점이다. 124개 시야를 사람이 하나씩 넘겨보는 일을 실제로 해 보지 않으면 알 수 없는 것들이었다.

#### 시야를 넘기는 흐름 — 124번 반복되는 동작

전수 검토는 같은 조작을 124번 반복하는 일이다. 한 번에 몇 초씩 걸리던 것이 전체 작업 시간을 지배한다.

| 조작 | 동작 |
| --- | --- |
| ← → 또는 ‹ › | 캐러셀 앞뒤 사진 (합성본 · 깊이맵 · 원본 프레임) |
| 끝에서 한 번 더 | 이웃 시야로 넘어갈지 묻는다 — "다시 묻지 않기" 를 고르면 이후 바로 |
| Ctrl+← → 또는 « » | 곧바로 이웃 시야 (묻지 않는다) |
| 검토 완료 | 표시를 저장하고 다음 시야로 넘어간다 |

세 가지를 신경 썼다.

검토 완료가 다음 시야로 이어진다. 검토는 연달아 하는 일이고 누른 사람의 뜻이 분명하므로 묻지 않는다. 반대로 해제할 때는 한 번 더 묻는다 — 잘못 눌러 풀리면 "다 본 시야" 표시가 조용히 사라지고, 그것이 학습 데이터 선별의 근거다

이전 시야로 거슬러 갈 때는 그 시야의 마지막 사진에서 시작한다. 그러지 않으면 ← 로 되돌아갔다가 다시 → 를 누르는 왕복이 끊긴다

시야를 떠나기 전에 지연 저장 중인 교정을 밀어낸다(keepalive). 지우고 곧바로 → 를 누르면 그 교정이 사라지고 있었다

#### 사진 위에서 조작한다

교정 버튼 여섯 개를 사진 좌상단으로, 검토 완료를 하단 가운데로 올렸다. 사진에서 눈을 떼지 않고 조작해야 하기 때문이다. 네 귀퉁이가 각각 쓰인다 — 좌상 교정 도구, 우상 레이어 토글, 우하 스케일바, 하단 가운데 검토 완료, 배율은 남은 좌하단.

머리글도 줄였다. 경로·그룹·태그·최선 프레임을 제목 옆 한 줄로 올려 본문의 세 줄을 걷어냈고, 헤더-탭 간격을 15 px → 5 px 로 좁혔다. 촬영 소요 초처럼 판단에 쓰이지 않는 값은 뺐다.

규조류 뷰어  데이터셋 / RS23-GC03 71cm / g1 · 5장 · g001_Snap-21371-21375 · 최선 …  ← g0  g2 →
[검출 화면 (합성본)] [개체 목록 45]        후보 45개 (봉상 36, 원형 9) · 0.1126 µm/px

#### 무엇을 눌렀는지 어긋나지 않게 — 실측이 필요했던 곳

여기가 가장 손이 많이 간 부분이다. 눌렀는데 다른 것이 잡히거나, 아무것도 없는데 뭔가 뜨는 문제가 셋 있었고 전부 측정으로 원인을 찾았다.

1. bbox 를 끄면 클릭 판정도 마스크로 바뀐다. bbox 를 끄면 화면에 보이는 것은 마스크뿐인데 판정은 여전히 bbox 로 하고 있었다 — 큰 물체의 빈 자리를 눌러도 잡혔다. 폴리곤 내부 판정(ray casting)으로 바꿨고, hover 팝업도 같은 규칙을 쓴다.

2. 겹친 개체는 다시 클릭하면 순환한다. SAM 은 한 자리에 여러 스케일의 마스크를 내므로 bbox 가 예사로 겹친다(후보의 84%가 더 큰 마스크 안에 든다). 맨 위의 것만 잡히면 아래 것을 고를 방법이 없었다. 작은 것부터 돌고, 선택 정보에 이 자리에 3개 겹침 (2/3) 으로 몇 번째인지 나온다.

3. 탈락 후보는 마스크로만 판정한다. "빈 곳을 눌렀는데 탈락 후보가 뜬다" 는 지적으로 시작해 덮는 면적을 재 봤다.

| 시야당 탈락 후보 133개(중앙)가 덮는 면적 |  |
| --- | --- |
| bbox 합집합 (옛 판정 기준) | 46.6% (최대 63%) |
| 마스크 합집합 | 19.5% (최대 32%) |
| 차이 — 아무것도 없는데 bbox 안 | 25.3%p |

무작위 점으로는 48%의 위치에서 뭔가 떴다(마스크 기준이면 17%). 탈락분은 화면에 그려지지도 않으니 왜 떴는지 알 방법이 없었다. 폴리곤 판정으로 바꿨다(폴리곤이 없는 탈락 후보는 16,414개 중 0개라 잃는 것도 없다).

#### 판정을 사람이 고친다

자동 판정은 봉상·원형 둘뿐인데 조각난 규조각이 그 둘로 잘못 들어간다. 우클릭으로 직접 지정한다.

형태     원형 · 원형 파편 · 봉상 · 봉상 파편
──────────────────────────────
분류학   Eucampia

형태 칸과 분류학 칸을 줄로 나눴다. Eucampia 는 형태가 아니라 속(屬)으로 알아보는 것이라 같은 칸에 묶을 수 없다

사람의 지정이 자동 판정을 덮어쓰되 원래 값을 남긴다(툴팁에 자동 판정: 원형)

파편은 별도 색이고 사람이 지정한 것은 테두리가 점선이라 자동 판정과 구분된다

분류 정의를 한 곳(CLASS_LABELS, 지금은 ClassDef 표)으로 모아 분류를 더할 때 한 줄만 고치면 된다 — 메뉴·배지·필터·집계가 모두 그것을 읽는다. Eucampia 추가가 그 첫 사례였다

실제로 174개를 지정했다: 봉상 파편 100 · 원형 파편 54 · Eucampia 12 · 봉상 6 · 원형 2. 파편이 154개 로 가장 많다 — 조각난 개체를 온전한 것과 섞지 않겠다는 것이 이 기능의 목적이었고, 그만큼 실제로 있었다.

#### 코멘트 — 판단의 근거를 남긴다

개체마다 코멘트를 달 수 있고 사진 오른쪽에 목록으로 나열된다. 목록에 커서를 올리면 그 개체가 선택되고, 반대로 개체를 고르면 그 코멘트가 강조된다 — 메모를 읽으면서 어느 것에 대한 말인지 바로 짚어야 한다.

시야 전체 코멘트는 그 아래 고정 높이 칸에서 그 자리로 적는다(팝업을 열지 않는다). 개체에 붙지 않는 이야기 — 초점 상태, 판정을 보류한 이유 같은 것 — 를 적는 곳이다. 위·아래 두 칸이 각각 스크롤되고, 아래 칸은 높이가 고정이라 개체 코멘트가 길어져도 밀려나지 않는다.

#### 검출 결과만 보는 화면 (/crops/)

시야를 하나씩 넘겨보지 않고 "이것들이 정말 규조각인가" 를 한 화면에서 훑는 화면. 검출된 개체만 bbox 로 잘라 썸네일 격자로 늘어놓는다. 크기 내림차순이라 의심스러운 것(작고 밋밋한 것)이 뒤쪽에 모인다.

방향을 세운다. 마스크 폴리곤의 면적 모멘트로 주축을 구해 장축을 세로로 돌린다 — 방향이 통일되면 형태를 나란히 비교할 수 있다. 꼭짓점만 PCA 하면 approxPolyDP 로 단순화된 점 간격이 고르지 않아 결과가 치우치므로, 채워진 영역의 2차 모멘트를 닫힌 해로 구했다. 회전과 자르기는 한 번의 affine 으로 함께 한다 (잘라서 돌리면 모서리가 비고 두 번 보간한다).

검증은 결과를 다시 재서 했다. 합성 타원을 0·20·45·70·110·160°로 넣고 결과 이미지의 방향을 측정하니 전부 90°(세로)로 섰다(오차 0.06° 이내). 축 비율이 1.15 미만인 것(원형처럼 방향이 뜻 없는 것)은 돌리지 않는다 — RS23 259개 중 235개가 회전된다.

썸네일마다 스케일바가 붙는다(1·2·5 눈금, 이미지 폭의 40%를 넘지 않게 내림). 바는 칸이 아니라 이미지에 붙인다 — object-fit 여백만큼 길이가 어긋나기 때문이다. 크롭이 몇 µm 폭인지 알 수 있는 것은 회전량과 결과 크기를 자르기 전에 여백까지 포함해 확정해 두기 때문이다.

형태·사람지정·코멘트 유무로 거를 수 있고, 개체가 데이터셋마다 700~1,100개라 한 페이지에 500개까지만 그린다(잘린 개수를 화면에 적는다).

#### 재현율을 눈으로 세는 도구

우상단 탈락 체크박스를 켜면 문턱에서 떨어진 후보가 빨간 점선 테두리로 보인다 (채우지 않는다 — 사진이 가려지면 정작 규조각인지 판단할 수 없다). 시야당 100개가 넘어 기본값은 꺼짐이다.

이것이 재현율 측정의 도구다(§5.2). 보이는 규조각 중 점선만 있는 것은 문턱이 놓친 것, 점선조차 없는 것은 분할이 놓친 것이다.

#### 화면을 사진에 내준다 — 확대와 화소

확대해도 원본이 아니었다. 뷰어가 1600 px 축소본을 띄우고 그것을 확대하고 있었다(원본 2752 px). 고밀도 화면에서는 1배에서도 화소가 부족했다. areolae 세기로 판정하는 화면인데 정작 눈으로 확인할 화소가 없었던 셈이다.

그려지는 폭이 지금 이미지의 실제 화소를 넘는 순간 원본으로 갈아 끼운다 (naturalWidth 로 재므로 축소본 폭을 코드에 박지 않는다). 미리 받아 두고 바꾸므로 깜빡임 없이 배율·선택·검출 레이어가 유지된다

배율 표시를 원본 기준으로 바꿨다. 화면에 맞춘 상태를 100%라 하면 "지금 원본을 다 보고 있는가" 를 알 수 없다 — 실제로는 53% 다. 100% 는 원본 1화소가 화면 1화소라는 뜻이고, 원본을 받아 온 뒤에는 · 원본 이 붙는다

선 두께가 확대에 따라 두꺼워지고 있었다. 보상 코드가 있었지만 Math.max(1, 2/k) 의 하한 때문에 2배를 넘는 순간 1 px 에 고정되어, 그 뒤로는 배율만큼 두꺼워졌다(12배에서 12 px). CSS 변수(--inv)로 역수를 곱하게 바꿨다. hover 후광과 유령 ✕ 표시도 함께 정리됐고(보상이 아예 없었다), 인라인 스타일에 덮여 죽어 있던 선택 테두리 규칙도 살아났다

#### 목록 화면 — 무엇이 잡혔는지 목록에서 보인다

표지를 합성본으로 바꿨다(합성본이 없으면 그 프레임). 목록의 대표 그림이 검출을 돌린 그림과 같아야 목록과 상세가 어긋나지 않는다

표지 위에 검출 마스크를 얹었다(34개 타일에 폴리곤 726개). 검출을 돌린 이미지와 표지가 같을 때만 그린다 — 다른 이미지의 좌표를 얹으면 조용히 어긋난 그림이 된다

검토 완료 배지(✓ 검토)와 진척 카운터를 세 곳에 넣었다

데이터셋 화면에 진척을 한 줄로 넣었다. 자동 검출과 교정 후 개수를 함께 보여야 뜻이 통한다 — 하나만 보면 문턱이 센 것인지 사람이 많이 지운 것인지 알 수 없다

검출 811 → 교정 후 264개 (원형 38 · 원형 파편 31 · 봉상 119 · 봉상 파편 63 · Eucampia 8)
· 시야당 7.8 · 교정: 삭제 608 · 되살림 47 · 분류 지정 109 · 코멘트 2 (+시야 1)

#### 이미지 캐시 — 옛 화면이 남지 않게

목록의 마스크·배지·개수는 요청마다 다시 계산하므로 교정하고 목록으로 오면 그 자리에 반영된다. 다만 두 군데서 옛 화면이 남을 수 있어 막았다.

이미지 응답에 캐시 검증자가 하나도 없었다. 주소가 그대로여서 합성본을 다시 만들어도 브라우저가 옛 그림을 붙잡을 수 있었다 → 주소에 원본 mtime(v=)을 박고 Cache-Control: immutable 로 보낸다. 내용이 바뀌면 주소가 바뀌므로 늘 맞고, 두 번째 방문은 오히려 빨라진다

뒤로 가기(bfcache)로 돌아오면 캐시된 화면이 되살아난다 → pageshow 에서 다시 받는다

### 3.4 데이터와 설정을 SQLite 로 (devlog 006)

JSON 이 원본이던 구조를 DB 로 바꿨다. 성능도 이유지만(슬라이드 3장에 첫 화면이 파일 251개를 열었다) 결정적인 것은 둘 곳이 없던 것들이었다.

실행 이력 — stack_report.json 이 합성본 81개인데 32항목만 남아 있다. 실행마다 덮어써서 앞의 기록이 사라졌다

문턱 이력 — refilter 가 판정을 덮어쓰므로 "원형 669 → 514 가 언제 무슨 문턱으로" 에 답할 수 없다. 문턱 11개가 결과 124개에 복사돼 있었다

처리 상태 — NAS 를 붙이면 대기/복사중/처리중/완료/실패가 필요하다

시료의 출처 — 아래 §4

1~4단계(모델·이전·대조·뷰어)를 끝냈다. 대조는 두 단계로 했다.

| 대조 | 결과 |
| --- | --- |
| verify_db.py — DB ↔ JSON | 검사 37개 전부 일치 (지표 합까지: texture 54,051,089, 폴리곤 좌표 882,880) |
| JSON 판 data.py ↔ DB 판 | 124개 시야 전부, 개체 dict 하나하나까지 같은 값 |

두 번째 대조가 눈으로는 못 볼 세 가지를 잡았다 — 유령(지운 것)은 파일에 적혀 있던 id 를 유지해야 하고, 중첩정리로 떨어진 126개는 탈락분인데도 cls 를 갖고 있으며, n_labeled 는 통과분만 세야 다른 화면과 정의가 같아진다.

## 4. 시료의 출처를 구조화했다

폴더명 RS23-GC03 71cm 은 세 토막이다 — 지역 RS23 · 시추코어 GC03 · 깊이 71cm (기준점, 아마도 해저면에서부터). 남극에서 채취한 시추코어의 규조류다.

통짜 문자열로는 질의가 안 된다. 이 시료의 분석 목적이 같은 코어에서 깊이에 따른 군집 변화와 지역별 차이이기 때문이다. DB 에 계층으로 담았다.

Site (RS23, WAP13) ──< Core (GC03, GC47) ──< Slide (depth_cm)

RS23-GC03     71 cm   개체 811
WAP13-GC47   116 cm   개체 632
WAP13-GC47   450 cm   개체 1079     <- 같은 코어의 두 깊이가 묶인다

지역 코드의 정식 명칭은 비워 두었다 — 사람이 채울 값이다. 코드만으로 단정할 수 없고, 잘못 적으면 나중에 표에 그대로 실릴 수 있다.

## 5. 검증 상태 — 정직한 기록

### 5.1 정밀도는 실측됐다. 문턱은 아니다

전수 검토로 정밀도 26% 가 나왔다(자동 2,522 중 사람이 남긴 627). 1차 보고서의 "판정 기준을 실측으로 수립했다" 는 서술이 이제 사람의 검토로 뒷받침된다.

다만 원형 판정 문턱(`round_texture_min=1500`)은 실물로 검증되지 않았다. 오검출을 걸러내며 정한 값이고, 텍스처가 크기와 같이 움직이므로 작은 중심목을 함께 떨어뜨릴 수 있다. 크롭 갤러리에서 방향을 세워 훑으면 확인할 수 있다 — 최우선 과제다.

### 5.2 재현율은 이제 측정할 수 있다

여전히 육안 추정(50~60%)이지만, 측정 수단이 갖춰졌다. 뷰어의 탈락 레이어를 켜고 보이는 규조각을 세 갈래로 가르면 된다.

| 무엇이 보이나 | 뜻 | 고치는 비용 |
| --- | --- | --- |
| 실선 마스크 | 검출됨 | — |
| 점선만 있다 | 문턱이 놓쳤다 | refilter.py 2초 |
| 점선조차 없다 | 분할이 놓쳤다 | 분할 단계를 고쳐야 한다 |

두 숫자를 갈라 세는 것이 중요하다 — 앞은 문턱 조정으로 되찾고, 뒤는 근본 수정이 필요하므로 투자 판단이 갈린다. 되살림 133개가 이미 "문턱이 놓친 것" 의 부분 실측값이다.

### 5.3 진단만 하고 적용하지 않은 것

bbox 를 부풀리는 떠돌이 픽셀. "마스크는 같은데 bbox 만 다른 개체가 있다" 는 관찰에서 시작해 사진 한 장을 다시 돌려 원본 마스크를 뜯어봤다.

SAM bbox (2293, 257, 163, 161)  마스크면적 13003
  성분 1: 면적 13,002  bbox (2293, 257, 139, 162)   <- 본체
  성분 2: 면적      1  bbox (2456, 349,   1,   1)   <- 24 px 떨어진 픽셀 하나

bbox 는 SAM 이 준 것(마스크의 모든 픽셀)이고 폴리곤·형태 지표는 가장 큰 윤곽 하나만 쓴다. 후처리를 껐으므로 작은 분리 조각이 남는다. 통과분의 27.5% 가 본체보다 10 px 넘게 큰 bbox 를 갖고 있다.

그리고 이것이 중복 정리를 무력화한다. 상호 포함율 0.8 문턱을 bbox 로 재는데, 실제로 0.794 로 아슬아슬하게 피해 중복이 살아남는 사례를 확인했다.

tighten_bbox.py 를 만들어 dry-run 까지 했으나(개체 18,936 중 11,472의 bbox 가 줄고, 중복 정리를 다시 돌리면 2,522 → 2,193) 적용하지 않았다. bbox 가 교정 기록의 키이고, 전수 검토를 막 끝낸 직후에 키를 흔드는 것은 순서가 아니라고 보았다. DB 이전이 끝난 뒤 재바인딩과 함께 한 번에 푸는 것이 낫다.

### 5.4 검토 중에 드러난 버그 (devlog 005 §4)

도구를 실제로 쓰기 시작하니 예외가 나지 않고 그냥 틀린 결과를 보여주던 것들이 드러났다. 7건을 고쳤다. 성격을 보여주는 두 가지만 적는다.

지운 개체가 저장할 때마다 되살아났다. 문턱을 올리면 사람이 지워 둔 개체가 탈락분으로 옮겨가는데(실제로 12개), 그때 클라이언트가 복구 목록을 잘못 되짚어 같은 개체가 "지움" 과 "복구" 양쪽에 들어갔다. 새로고침하면 지운 것이 살아났다

교정을 되돌려도 옛 상태가 따라붙었다. 캐시에 담긴 원본 dict 를 직접 고치고 있어서, 되살리거나 분류를 지워도 옛 값이 남았다. 파일에는 제대로 지워져 있어 화면만 보고는 원인을 짚을 수 없는 종류다

그 밖에: 여러 줄 {# #} 주석이 화면에 그대로 나왔고(Django 는 한 줄만 주석이다), 확대하면 bbox 선이 두꺼워졌고(보상 코드의 하한이 거꾸로 작동했다), 목록 타일에서 사람이 지정한 분류가 다른 색에 덮였고, 이미지 응답에 캐시 검증자가 없었다.

### 5.5 이 환경에서 검증할 수 없는 것

JS 를 실행할 수 없다 — node·브라우저가 없다. 렌더한 인라인 스크립트를 뽑아 구문·미선언 참조 검사로 확인해 왔다(그 검사가 실제 버그를 잡았다). 실제 동작은 사용자가 뷰어를 쓰면서 확인했고, 고친 것 상당수가 그 과정에서 나왔다

기하 계산은 결과를 다시 재서 확인했다(방향 세우기·스케일바). 부호 규약을 추측하지 않는 것이 요령이다

## 6. 다음 단계

### 즉시

원형 판정 문턱 검증 — 크롭 갤러리로 514개를 훑는다. 작은 중심목이 함께 떨어지지 않았는지 본다

재현율 실측 — 탈락 레이어로 시야 몇 개를 전수 세어 "문턱이 놓친 것" 과 "분할이 놓친 것" 을 가른다

### DB 이전 마무리 (P02 5~8단계)

스크립트 4개를 DB 에 쓰게 — refilter.py(119줄)부터. 문턱 이력이 바로 생긴다

export_review.py — git 에 남길 감사 기록. 지금은 backup_db.py 가 안전망이다

재바인딩 + 고아 화면 — 새 run 과 기존 교정을 잇는다. tighten_bbox.py 적용도 이때 함께

### 그다음

데이터셋 내보내기와 학습 — 전수 검토가 끝났으므로 막을 것이 없다. ObjectReview.geom 에 지운 것까지 기하가 있어 어려운 음성 표본으로 쓸 수 있다

엔진 교체 — 고아 화면이 전제다. 엔진이 바뀌면 교정 바인딩이 거의 0 이 되고, 그때 무엇이 달라졌는지 읽을 화면이 없으면 교정이 조용히 버려진다

## 부록 A. 재현율·정밀도를 세는 법

정밀도 = 사람이 남긴 것 / 자동 검출        = 627 / 2,522 = 26%   (실측 완료)

재현율 = 사람이 인정한 것 / 실제 있는 것
         실제 있는 것 = 검출된 것
                      + 문턱이 놓친 것   (탈락 레이어에 점선으로 보인다)
                      + 분할이 놓친 것   (점선조차 없다 — 눈으로만 보인다)

## 부록 B. 실행 방법 (2026-07-30 현재)

# 환경
python -m venv .venv && . .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126

# [1] 그룹핑 (폴더마다 한 번)
python group_focus_series.py "260729/RS23-GC03 71cm" -o groups_RS23.json

# [2][3] 합성 + 검출 일괄
./run_batch.sh

# [*] 결과를 DB 에 넣는다 — 6단계가 끝나면 필요 없어진다
python import_json.py
python verify_db.py          # 대조. 어긋나면 멈춘다

# [4] 문턱 재조정 (재추론 없이 2초)
python refilter.py out/ --round-texture-min 2000 --dry-run
python import_json.py        # 적용했으면 다시 넣는다

# [5] 뷰어
cd web && python manage.py runserver 0.0.0.0:9090

# 큰 작업 전에
python backup_db.py --note before-refilter

GPU 는 두 장인데 1번은 다른 작업이 점유 중이다 — 검출을 돌릴 때 CUDA_VISIBLE_DEVICES=0.