# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (12차)

작성일 2026-08-13 (오전) 저장소 github.com:jikhanjung/DiaRUGA 대상 지역 5 · 지점 5 · 시료 10 · 관찰 12 · 사진 1,830장 → 시야 570 (1차 검토 전수 완료 · 남극 2차 검토 309/511 · 교정 7,924건)

이 문서는 11차 보고서 이후를 담는다 — 08-12 ~ 08-13 이틀이다.

근거는 개발 로그 110· 111· 112· 113· 114, 계획 문서 P13·P14, 그리고 HANDOFF.md·TODOs.md·CLAUDE.md 의 갱신이다. 커밋 27개 · 66 파일 · +3,332/−659 · 판 둘 (뷰어 v0.11.2·v0.12.0 · 파이프라인 v0.5.2 그대로).

이 차수의 축은 "개체 층을 완성하고 내보낸 것" 이다. 11차가 개체를 스키마의 일급 시민으로 만들었다면, 이번에는 판(초점면)에 흩어져 있던 사람의 판단을 개체로 마저 모으고(등급 · 코멘트), 그것을 실제로 운영에 올렸다. 11차 끝에 "배포 전" 이라고 적혀 있던 것이 이번에 나갔고, 그 위에 하루치가 더 얹혔다.

부수적으로 개발 절차 자체가 하나 바뀌었다 — 이 저장소가 처음으로 Pull Request 를 지나갔다.

## 1. 요약

다섯이다.

첫째, 사람이 그린 마스크가 같은 시야의 모든 판에 번진다 (111 · v0.12.0). YOLO 로 갈아타면 시야 하나에 판이 여럿(합성본 1 + 프레임 2~10)이라, 엔진이 놓친 규조각을 넣으려면 판마다 똑같은 마스크를 다시 그려야 했다. 되는 근거는 알고리즘이 아니라 촬영 방식이다 — 같은 시야는 스테이지가 안 움직이므로 좌표가 그대로 맞는다. 기계가 "같은 개체 같다" 고 판정하는 것이 아니라 찍는 방법이 보장한다.

둘째, 등급이 하루 만에 판에서 개체로 옮겨졌다 (0034 → 0035 · 110 · 111). 11차가 "축이 반대라 테이블이 갈렸다" 고 적은 그 결정이 번지기가 들어오면서 깨졌다. 근거는 이랬다 — *"어느 판이 잘 보이는가" 는 `is_rep`(대표)이 이미 하고 있었다.* 운영에 등급이 0건이라 지금이 옮기기 가장 싼 시점이었다.

셋째, 코멘트도 개체로 가고 적는 자리가 카탈로그 하나로 모였다 (0036 · 112). 사람이 실제로 적은 말이 "가장자리가 깨졌다" 처럼 판이 아니라 규조각에 대한 것이었고, 번지기 뒤로는 같은 말을 판 넷에 적게 된다. 등급과 달리 값을 안 버린다 — 사람이 쓴 글은 재생성 불가라 고르지 않고 잇는다.

넷째, 판 둘을 내보냈다 (114). v0.11.2(등급·자세) → v0.12.0(번지기 · 등급·코멘트 이전). 뷰어만 올렸다 — 0035·0036 이 칼럼을 걷지만 사본에 옛 파이프라인 컨테이너를 붙여 안 닿는 것을 실측했다.

다섯째, 병합이 Pull Request 를 지나가게 됐다 (114). CI 트리거가 push: [main] 과 pull_request: [main] 이라 **work/* 브랜치는 CI 를 한 번도 안 지났다.** PR 은 그 순서를 뒤집는다 — main 이 깨끗한 채로 결과를 본다.

그 밖에 도감 연동 계획(P14 · 113)이 서고, 고아 화면을 YOLO 4차 뒤로 미뤘으며(P13), 말을 고르는 규칙이 CLAUDE.md 에 자리를 잡았다.

## 2. 그린 마스크가 판마다 번진다 (111 · v0.12.0)

106 이 세 안으로 적어 두고 A 안만 남겨 둔 것인데, 그때는 서버 조각만 있었고 그 조각은 08-11 에 버려졌다(P12 가 같은 파일을 337줄 고쳐 전제가 달라졌다). P12 위에서 새로 짰다.

### 복제할 판을 엔진 이름으로 고르지 않는다

이 회차에 현재 검출이 있는 판으로 잡는다. 그러면 SAM(시야당 판 하나)과 단독 프레임 시야는 복제할 곳이 없어 자동으로 지나간다 — "YOLO 일 때만" 을 이름으로 판정할 이유가 없다.

검출이 없는 판에는 넣으면 안 된다. 그 판의 화면은 마스크를 안 그리고 저장도 못 받아(save_review 가 거절한다) 손댈 수 없는 유령이 된다.

### 반쪽으로 넣으면 자료를 잃는다

복제한 마스크는 다른 판의 화면이 모른다. 그 화면은 열릴 때 받은 상태를 들고 있고 /review 는 payload 에 없는 그린 개체를 지우므로, 프레임 3에 그리고 프레임 5로 넘어가 저장하면 복제가 그 자리에서 사라진다.

그래서 서버 조각과 화면 조각을 한 커밋으로 넣었다. 그리고 말로 적어 두는 대신 브라우저 시험이 확인한다 — 화면 조각만 끄면 셋이 실패한다.

### 곁들여

묶인 그 순간에 사슬 배지가 뜬다. links 는 페이지가 열릴 때 한 번 받는 값이라 그전에는 새로고침해야 보였다. 방금 그린 것은 잠깐 밝힌다(linkflash). 개체로 모으는 규칙은 data.merge_into_object 한 문으로 뺐다 — 사람이 묶을 때와 마스크가 번질 때가 같은 문을 지난다.

## 3. 등급이 판에서 개체로 (0034 → 0035 · 110 · 111)

11차 보고서가 이렇게 적었다.

축이 반대라 테이블이 갈렸다 — 등급은 판(초점면) 의 것이라 ObjectReview 에, 자세는 개체의 것이라 DiatomObject 에 앉혔다.

그 근거는 "같은 규조각도 초점면마다 동정키(areolae)가 보이고 안 보인다" 였다. 사실 자체는 맞다. 그런데 그 판단을 담는 자리가 이미 있었다 — is_rep(대표)다. 어느 판을 이 개체의 얼굴로 삼는가가 곧 어느 판이 잘 보이는가다. 등급을 판마다 따로 매기면 같은 것을 두 번 적는 셈이고, 번지기가 들어와 판이 여럿이 되면서 그 부담이 실무에서 드러났다.

옮기는 값이 0건이었다. 등급은 0034 로 하루 전에 생긴 칸이고 아직 아무도 안 매겼다. 값이 쌓인 뒤였으면 "판마다 다른 등급을 하나로 접는 규칙" 을 사람이 정해야 했다.

마이그레이션 순서를 지켰다 — 새 칸 → `RunPython` 으로 자료 이동 → 옛 칸 걷기. 자동 생성이 내는 순서(옛 칸을 먼저 지우고 새 칸을 빈 채로 만든다)를 그대로 돌리면 사람이 매긴 것이 날아간다(063 에서 Core → Locality 로 겪을 뻔했다). reverse 도 함께 적었다 — 배포가 막혀 판을 되돌릴 때 빈 화면이 나오면 안 된다.

결과: 판(초점면)에 대해 사람이 적을 자리는 대표 하나로 모였다. 판정에 남는 것은 removed·accepted·geom·is_rep·auto_confirmed — 판정뿐이다.

## 4. 코멘트를 개체로, 적는 자리를 카탈로그 하나로 (0036 · 112)

등급 이전의 나머지 반쪽이다. 그런데 한 걸음 더 갔다 — 사는 자리만 옮긴 것이 아니라 적는 화면도 하나로 모았다.

ObjectReview.note 머리말의 전제는 "판마다 따로 적는 말이다 — 이 판에서는 초점이 안 맞는다 처럼" 이었다. 둘이 그 전제를 깼다.

사람이 실제로 적은 것은 그 규조각에 대한 말이었다 — "가장자리가 깨졌다" · "다시 봤다". 판의 상태가 아니라 개체의 상태다

번지기가 들어왔다 — 같은 말을 판 넷에 적게 되고, 판에만 두면 어느 판에서 적었는지를 사람이 기억해야 그 코멘트를 다시 찾는다

### 등급과 다른 점 — 값을 안 버린다

등급은 판마다 다르면 대표의 것을 골랐다(글자 하나이고 0건이었다). 코멘트는 그럴 수 없다. 사람이 쓴 글은 재생성 불가이고, 판 셋에 다른 말이 적혀 있으면 그 셋이 전부 이 규조각에 대한 사실이다 — 고르면 둘을 버린다.

그래서 이어 붙인다. 대표 먼저, 그다음 적힌 차례, 같은 말은 한 번만, 줄바꿈으로. 순서를 못 박아야 다시 돌려도 같은 결과가 나고, 두 DB 를 비교하는 감사 기록 (ops/export_review.py)이 거짓말을 안 한다.

### 자리는 이미 있었다

DiatomObject.note 가 있었다. ObjectLink.note("묶음에 대한 메모")가 0032 로 따라온 칸인데 아무도 읽지도 쓰지도 않았다. 새 칸을 세우지 않고 그 자리를 넓혀 썼다(CharField(200) → TextField).

### 검토 화면에서 적는 자리가 사라진다

사용자 결정이었다. 개체 코멘트는 개체 카탈로그에서만 적고, 검토 화면은 읽기만 한다. 목록·팝업·우클릭 항목을 전부 걷었다 — 저장만 잠그는 것으로는 안 된다는 것을 051 에서 배웠다. 시야 코멘트는 다른 칸이라 그대로 남는다.

자료로 확인했다. 판정 코멘트는 운영에 2건뿐이고 둘 다 대표 판에 붙어 있어 이어붙이기가 발동할 자료가 없었다. 그리고 개체 7,913 중 7,908 이 판을 하나만 갖는다 — 지금 자료에서는 "판별 코멘트" 와 "개체 코멘트" 가 사실상 같은 말이다. 다만 그 비율은 앞으로 바뀐다. 프레임에만 있는 개체가 이미 5,123 이다(106). 그때가 되면 "이 판에서만" 이라고 적고 싶어질 수도 있다 — 이 결정의 유효기간은 거기까지다.

## 5. 판 둘을 내보냈다 (114)

08-13 08:06   v0.11.2   등급·자세 (0034)
08-13 09:17   v0.12.0   번지기 · 등급·코멘트를 개체로 (0035·0036)

둘 다 뷰어만 올렸다(PIPELINE_TAG=v0.5.2 그대로). smoke 통과 · ops/check_db.py 전부 OK.

한 판에 겹치지 않고 둘로 나눈 것은 사용자 결정이다. 기술적으로는 겹쳐도 됐다 — 0034→0035→0036 이 기동 때 순서대로 다 돌고 옮길 값이 0건이었다. 그래서 오히려 갈라 놓기 좋았다: 되돌릴 일이 생겨도 어느 판으로 돌아갈지가 분명하다.

### 파이프라인이 새 스키마에서 도는가 — 실측

0035·0036 이 칼럼을 걷는다(ObjectReview.grade·note). 이 저장소에서 칼럼을 걷은 것은 0032 이후 처음이고, 그때는 옛 파이프라인 이미지가 교정 있는 시야를 지울 때 죽었다(108). 규약대로 사본에 붙여 봤다 — 백업 사본을 스크래치로 떠서 0036 까지 올리고 diaruga-pipeline:v0.5.2 를 물렸다(운영 `db/` 는 마운트하지 않았다).

| 갈래 | 결과 |
| --- | --- |
| ObjectReview 한 행 읽기 (전체 칼럼 SELECT) | 실패 — no such column: …note |
| 교정 22건이 달린 시야 지우기 (108 이 잡은 갈래) | 통과 |
| batch_plan.py (폴러가 실제로 부른다) | 통과 |

갈래가 갈린 이유가 요점이다. ObjectReview 를 가리키는 FK 도 시그널도 없어서 Django 가 fast-delete 로 간다 — 지울 행을 안 불러오고 DELETE … WHERE 만 낸다. 그래서 없는 칼럼을 짚을 일이 없다.

그리고 `note` 만 문제였다. grade 는 어제 생긴 칸이라 옛 이미지의 모델이 아예 모른다 — 모르는 칼럼은 SELECT 하지 않는다. 옛 판이 위험한 것은 걷힌 칼럼을 아는 경우뿐이다.

파이프라인은 `ObjectReview` 를 만들지 않는다. 그런데도 확인이 필요한 이유는 위험이 쓰기가 아니라 읽기이기 때문이다 — Django 는 행을 불러올 때 모델이 아는 칼럼을 전부 SELECT 하고, cascade 삭제는 지울 대상을 먼저 불러온다. group_focus_series.py 의 재그룹핑이 그 자리다.

결론은 "뷰어만 올린다" 이지만 유효기간이 있다 — pipeline/ 에 ObjectReview 를 읽는 줄이 하나라도 들어오면 그날로 물린다. 다음에 파이프라인 이미지를 구울 때 함께 올린다.

### note 를 꼭 걷어야 했나 — 다시 물었다

배포 직전에 나온 질문이다. 칼럼을 남기면 옛 판이 안전해지고, 그것이 expand–contract(parallel change) 라는 표준 패턴이다. 그런데 이 저장소에서는 남기는 쪽이 더 비쌌다 — 0036 이 코멘트를 복사만 하고 원본을 안 지우므로 같은 말이 두 자리에 앉고, /review 의 빈 껍데기 청소가 헷갈리고, ops/export_review.py 가 같은 말을 두 번 싣는다. 남기려면 원본을 비우는 일까지 해야 하고 그러면 "일부러 비워 둔 칼럼" 과 그것을 지키는 불변식이 는다.

미루고 얻는 안전이 이미 실측으로 확보돼 있었다. 그래서 걷는 쪽으로 갔다 — 판단이 갈릴 수 있는 자리라 devlog 에 적어 두었다.

## 6. 병합이 Pull Request 를 지나가게 됐다 (114)

이 저장소의 첫 PR 이다(#1). 계기는 CI 트리거였다.

on:
  push:
    branches: [main]        # ← work/* 는 아니다
    tags: ['v*']
  pull_request:
    branches: [main]        # ← PR 을 열면 돈다

**work/* 를 push 한 것만으로는 CI 가 한 번도 안 돌았다. 브랜치 문서가 적어 둔 절차(`main` 에 병합 → push 가 CI 를 돌린다)는 틀리지 않다 — 태그 전이라 배포에 안 닿는다. 다만 깨진 코드가 이미 main 에 앉은 뒤에 알게 된다.** PR 은 그 순서를 뒤집는다.

작성자가 시험을 안 돌린 것이 아니다 — 112 에 "브라우저 시험이 하나 잡았다" 가 적혀 있고 111 은 "화면 조각만 끄면 셋이 실패한다" 까지 확인해 뒀다. "돌렸다" 와 "이 커밋에서 깨끗한 환경으로 돌았다" 가 다를 뿐이다.

### 병합은 로컬 --ff-only 로 했다

PR 은 열되 GitHub 의 병합 버튼을 안 눌렀다. GitHub 의 "Rebase and merge" 는 fast-forward 가 가능한 상황에서도 커밋을 다시 써서 SHA 가 달라지고, 그러면 작성자의 로컬 브랜치가 `main` 과 갈라지고(계정마다 작업 트리가 따로인 이 저장소에서 실제로 물리는 자리다) 태그가 브랜치에 없는 커밋을 가리킨다.

로컬에서 git merge --ff-only 로 붙여 push 하면 GitHub 이 그것을 알아보고 PR 을 자동으로 `MERGED` 로 닫는다. CI·리뷰 자리는 얻고 SHA 는 지킨다.

### 앞으로의 절차

브랜치 작업 → git fetch origin && git rebase origin/main
           → 시험을 **다시** 돌린다
           → git push --force-with-lease
           → gh pr create → CI
           → git merge --ff-only → push → 태그 → 배포

함정 셋을 devlog 에 적었다. ① 인자 없는 git pull --rebase 는 main 을 안 들여온다(그것은 rebase @{upstream} 이고 work 브랜치의 upstream 은 자기 자신이다) ② 얹은 뒤 시험을 다시 돌린다 — rebase 는 충돌 나는 자리만 보여 주는데 이 저장소에서 위험한 것은 안 나는 쪽이다(106 의 stash 가 그렇게 버려졌다) ③ --force-with-lease 의 임대는 git fetch 가 갱신하므로 --force-if-includes 를 함께 준다.

### 열려 있던 것 하나가 닫혔다

HANDOFF 9.9 가 "CI 가 이미지를 Docker Hub 로 올리는지 아직 확인 안 했다" 를 08-10 부터 들고 있었다. v0.8.0~v0.11.2 는 전부 이 머신에서 손으로 올렸다 — "시험을 통과한 것만 이미지가 된다" 는 관문이 실제로는 사람 손에 걸려 있었다.

v0.12.0 태그에서 Docker Hub 로그인 레이어가 실제로 돌았고 honestjung/diaruga:v0.12.0 이 레지스트리에 섰다 — CI 가 올린 첫 이미지다. PR 에서는 굽기만 하고 로그인을 건너뛴다: 굽기는 늘 검증하되 올리는 것은 태그일 때만이다.

## 7. 도감 연동 계획 (P14 · 113)

뷰어에서 속을 짚으면 그 자리에서 도감의 등록 정보와 도판을 보는 갈래다. 자료는 저장소 밖 NAS 에 이미 있다(2.7 GB) — 한국동식물도감 512종 · Schmidt Atlas 학명 1,504개 · 동남극 도판집. 붙는 자리는 `ClassDef.is_taxon` 이 참인 분류 하나뿐이다.

도구 자체는 이미 쓸 수 있다(113) — 종 하나를 네 단계로 끝까지 돌려 확인했다. 다만 AlgaeBase 는 브라우저가 있어야 하고(curl 은 302·0바이트) 사내망이 WebFetch 를 막는다.

함정이 하나 적혀 있다 — 도감이 1968년 이름을 쓴다. 안 맞는 속이 나오면 "도감에 없음" 이 아니라 이름이 다른 것이고, 그것을 화면이 말해야 한다.

막힌 자리도 하나다 — web 컨테이너가 그 NAS 공유를 못 본다. compose 에 마운트 한 줄을 더하고 web 만 다시 띄우면 되고 이미지는 안 구워도 된다.

## 8. 고아 화면을 미뤘다 (P13)

P02 8단계의 마지막 조각이다. migrate/rebind.py 는 011 에서 만들었는데 그 결과를 볼 화면이 없다. P13 이 무엇을 고아라고 부를지와 화면이 무엇을 할 수 있는지를 정해 두었다.

그리고 만들기를 YOLO 4차 뒤로 미뤘다 (사용자 결정). 순서는 `yolo-3차` 검토 → 학습 자료 → 4차 → 그때 고아가 얼마나 나오는지 본다 이다.

근거가 이 저장소의 시험 철학과 같다 — 지금 고아가 거의 0 이라 되살려서 잡히는 것을 볼 수가 없다. 화면을 먼저 만들면 무엇이 유용한지 판단할 자료 없이 모양부터 정하게 되고, 106 의 C안이 정확히 그 이유로 접혔다: 화면에 숫자를 내려면 그 숫자를 견줄 근거가 있어야 한다.

## 9. 말과 문서

"선다" 를 뜻마다 갈랐다. 한 낱말이 "폴러가 선다(멈춘다)" 와 "표가 선다(생긴다)" 두 뜻을 겸하고 있었고 70여 곳으로 번져 있었다. 멈춘다 · 돈다 · 뜬다 · 생긴다 · 놓인다 · 잡힌다 · 성립한다로 나눴다.

비유를 쓰지 않기로 했다. auto_confirmed 를 "서명" 이라 부르던 것을 "확인 표시" 로 바꿨다 — 마스크마다 도장을 찍는 그림을 떠올리게 하는데 실제로는 완료 한 번이 남는 것 전부에 자동으로 붙는 표시다. 그 어긋남이 나중에 이 칸을 손그림과 같은 무게로 쓰는 실수를 부른다.

시험 숫자를 세어 고쳤다. HANDOFF 에 "이 숫자는 08-10 것이다 — 세어 보고 고칠 것" 이 사흘째 붙어 있었고 CLAUDE.md 는 더 낡아 있었다.

|  | 적혀 있던 것 | 실제 |
| --- | --- | --- |
| 1~3 레이어 | 455 / 307 | 538개 (6.9초) |
| 브라우저 포함 | 561 / 387 | 664개 (170초 · 브라우저 126개) |

시험은 계속 돌렸는데 숫자를 갱신하는 것만 빠졌다 — 사람 손에 걸린 절차가 표류하는 모양이고, PR/CI 를 쓰기로 한 이유와 같은 이야기다.

## 10. 지금 상태

| 뷰어 | `v0.12.0` (마이그레이션 0036) |
| --- | --- |
| 파이프라인 | v0.5.2 |
| 검토 대상 묶음 | sam2-전수 |
| 배포 대기 | 없다 |

사람이 하는 일은 남극 2차 검토다(309/511). 그 위에 이제 개체마다 적을 자리가 넷이다 — 종명 · 등급 · 자세 · 코멘트. 넷 다 0건이다.

### 다음 셋

개체 카탈로그를 채운다. 동정 완료의 뜻이 종명·등급·자세 셋으로 바뀌었고 개체 코멘트도 이 화면에서만 적는다. `check_db` 10번은 매긴 개체가 생겨야 실제로 검사를 시작한다 — 지금은 절 전체를 건너뛴다

카탈로그가 YOLO 개체의 절반을 못 본다(106) — 프레임에만 있는 개체 5,123이 카드에 안 나온다. 번지기가 들어갔으니 다음은 이쪽이다

도감 연동(P14) — 막힌 것은 compose 마운트 한 줄이다

### 남겨 둔 것

파이프라인 이미지를 다음에 구울 때 함께 올린다 — 5절의 "지금 코드 기준" 이 유효기간이다

테스트 인스턴스가 `v0.11.2` 에 머물러 있다 — 운영과 갈렸다

`AM22` 가 아문센해인지 Amery 인지 · `Site.lat/lon` · ZEN 대물렌즈 설정 — 외부에 걸려 있다