# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (17차)

작성일 2026-09-03 저장소 github.com:koprifossillab/DiaRUGA 대상 지역 7 · 지점 7 · 시료 10 · 관찰 12 · 시야 570 · 이미지 2,664 · 개체 14,034 (교정 18,923건 · 시야 검토 817행 · 검토 완료 601) · 새로 든 것: 도감 15권 · 색인 항목 2,649 · 학명 판정 1,999

이 문서는 16차 보고서 이후 08-25 저녁부터 09-03 까지 아흐레를 담는다.

근거는 개발 로그 157· 159· 164· 168· 178· 179· 180 일곱과 계획 문서 P19· P20· P23· P24, 그리고 HANDOFF.md·TODOs.md· CHANGELOG.md 의 갱신이다. 커밋 73개 · 237 파일 · +62,231/−3,822 · 판 아홉 (뷰어 v0.19.0~v0.22.5 · 파이프라인 v0.5.2 그대로) · 마이그레이션 셋(0041·0042·0043).

색인 쪽 이야기는 여기 없다 — 논문 도판을 어떻게 따고 학명을 어떻게 확정했는지는 규조 도감 색인 진척 보고서 4차가 담는다. 이 문서는 그것이 뷰어의 표와 화면에 어떻게 앉았는지만 본다.

이 차수의 축은 둘이다. 하나는 도감이 곁다리 화면에서 자료층으로 커진 것이다 — 아흐레 동안 스키마가 셋 늘었고(Reference·Occurrence · AtlasPlacement.crop_image · TaxonName) 도감이 3권에서 15권이 됐다. 다른 하나는 마지막 날에 드러난 조용한 손실이다: 검토하던 사람이 "해 놓은 것이 자꾸 되돌아간다" 고 말해서 들어가 보니 하루에 교정 101건이 거절로 날아가고 있었고, 아무 경보에도 안 걸렸다.

둘이 한 문서에 있는 것이 우연이 아니다. 앞엣것은 새 자료를 붙이는 일이고 뒤엣것은 이미 있는 자료를 지키는 일인데, 이번 아흐레는 앞쪽에 판 일곱을 쓰는 동안 뒤쪽을 아무도 안 보고 있었다는 것을 함께 보여 준다.

## 1. 요약

여섯이다.

첫째, 검출 마스크를 같은 시야의 다른 판에도 앉힌다 (P19·157 · v0.19.0). 검출이 한두 판에서만 잘 잡히는 일이 있는데, 카드 하나가 개체 하나가 된 뒤로 (P18) 멤버가 하나뿐이면 그 흐린 프레임이 곧 개체의 얼굴이다. 잘 잡힌 마스크를 합성본에 앉히고 묶으면 얼굴이 선다. 복제본은 사람이 그린 마스크로 새 키를 받고 원본 판정은 회차에 붙은 채 그대로 있다.

둘째, 묶음마다 보는 권역을 못 박았다 (159). "남극은 YOLO, 한국은 SAM" 이라는 방침이 폴러에는 갈래가 없어 이미 어겨져 있었다(한국 BP 에 yolo-3차 검출 467건). 조리법에 areas 를 적으면 그 권역만 보고, `segment_diatoms.py` 가 스스로 거부한다 — 폴러로 부르든 손으로 부르든 같은 문이다.

셋째, 도감이 뷰어의 자료층이 됐다 (164·P23·P24 · v0.20.0·v0.21.0· v0.22.0). 아흐레에 표가 셋 늘었다 — 문헌·출현 기록(Reference·Occurrence, 924건), 그림 하나 단위의 크롭 경로(AtlasPlacement.crop_image, 440건), 학명 유효성 판정(TaxonName, 1,999건). 넷 다 새 임포터를 안 만들고 기존 문에 얹었다.

넷째, 도감 화면이 쓸 만해졌다 (168·178 · v0.21.0·v0.22.1·v0.22.2· v0.22.3). 검색 결과 카드에 출현 기록과 "그림 보기" 칩이 붙었고, 도감이 15건이 되면서 어수선해진 목록을 다권 도감 둘과 논문 도판집 열셋으로 갈랐다. 외부 연구자도 볼 수 있게 도감 화면 넷에 영문 토글을 달았다.

다섯째, 저장이 거절되고 있었다 (179 · v0.22.4). 그린 개체를 하나 지우면 그 시야의 이후 저장이 전부 409 로 거절된다 — 그런데 완료 표시만 따로 가서 200 이 되므로 화면은 검토 완료인데 교정은 하나도 안 남는다. 09-03 하루에 101번, 다섯 시야에서 났다. 되살릴 방법이 없어 그 시야들의 완료 표시를 걷고 다시 보게 했다.

여섯째, 같은 계열을 훑어 다섯을 더 잡았다 (180 · v0.22.5). 지금 자료로는 아직 안 밟히지만 전부 사람의 판단이 소리 없이 사라지는 자리다. 관통하는 규칙이 둘로 정리됐다 — 층이 다른 것을 한 요청에 싣지 않는다, 사람이 정상적으로 할 수 있는 조작이 전체 거절로 가지 않게 한다.

## 2. 검출 마스크를 다른 판에도 앉힌다 (P19·157 · v0.19.0)

16차가 카드 하나를 개체 하나로 옮긴 뒤(P18) 프레임에서만 잡힌 규조각 5,123건이 카탈로그에 처음 나왔다. 그런데 멤버가 하나뿐인 개체는 그 흐린 프레임이 곧 얼굴이라, 카탈로그 크롭과 학습 자료가 함께 흐려진다.

우클릭 `⧸ 다른 판에도 앉히기 (N)` — 괄호 안이 앉힐 판 수이고 0이면 안 뜬다

POST /d/<slug>/g/<gid>/spread — `/review` 에 안 싣는다. 층이 다르기 때문이다(116 이 완료를 payload 에서 뗀 것과 같은 줄)

복제본은 사람이 그린 마스크(batch=None)로 새 손그림 키를 받는다. 원본 판정은 회차에 붙은 채 그대로 있다

얼굴은 혼자인 개체일 때만 합성본으로 옮긴다 — 사람이 ★ 로 고른 것은 안 건드린다

겹치는 검출은 화면이 안 본다(사용자 방침) — 묶을지 앉힐지는 사람이 정한다

함께 고친 것이 있다. 앉힌 뒤 그 판에서 저장하면 옛 번지기(_spread_drawn)가 복제본을 원본이 앉은 판으로 되번져 (개체, 이미지) 유일 제약에 걸려 저장이 500 이었다. 판정 하나에 그린 마스크 여럿이 섞인 개체는 이번에 처음 생긴 모양이라 그 갈래가 없었다 — 브라우저 시험이 잡았다.

그리고 이 작업이 179 의 3번을 심었다. 앉히기와 /link 가 ObjectReview.geom 을 {"bbox_xywh": …} 로 적었는데 표준은 {"bbox": …} 다. 못 읽으면 그 개체가 화면에 안 그려지고, 화면은 자기가 아는 키만 보내므로 다음 저장이 그 행을 지운다. 6절에서 다시 본다.

## 3. 묶음이 보는 권역을 못 박는다 (159)

사용자가 방침을 먼저 냈다 — 남극 것은 YOLO 로 학습시키고 한국 것은 SAM 으로만 본다. 다음 주에 들어올 `RS14-GC04` 는 YOLO 4차가 시작될 때 같이 검출한다.

적어 두려고 폴러를 열어 보니 가만히 두면 안 지켜지는 자리였다. poll_nas.sh 는 조리법이 적힌 묶음마다 새 슬라이드 전부를 도는데, 슬라이드·권역을 가리는 곳이 어디에도 없다. 방침의 앞쪽은 이미 어겨져 있었다.

kr  BP  sam2-전수  슬라이드 2 · 검출 142
kr  BP  yolo-3차   슬라이드 2 · 검출 467

사용자가 두 갈래를 함께 골랐다 — ① yolo-3차 조리법을 비워 지금을 막고, ② 권역 갈래를 코드에 넣어 YOLO 4차 때를 막는다.

비우기 전에 되돌릴 값을 JSON 한 줄로 낸다(ops/batch_recipe.py). 회차를 다시 켤 때 가중치 경로를 기억에 의존하지 않기 위해서다

규칙은 `pipeline/batch_scope.py` 하나다. 조리법에 areas 를 적으면 그 권역만 보고 없으면 전부 본다 — 옛 묶음은 아무것도 안 바뀐다

`segment_diatoms.py` 가 스스로 거부한다. GPU 를 돌리기 전에, runlog.start 가 실행 행을 만들기도 전에 본다 — 안 돌 일이면 기록도 안 남아야 한다

실패가 아니라 건너뛰기다(0으로 끝낸다). 방침대로 안 돈 것은 실패가 아니다

권역을 못 읽으면 거르는 쪽으로 넘어진다. 소속을 잃은 슬라이드가 실제로 있고(check_db 7번), 그때 "모르겠으면 통과" 면 문이 아니다

빈 목록은 "전부" 가 아니다. areas: [] 를 "안 적은 것" 과 같이 다루면 막으려던 것이 그대로 통과한다 — 시험으로 박았다

시험 아홉을 "늘 통과" 로 무력화하니 넷이 무너졌다. 실제 자료로도 확인했다 — 슬라이드 12장의 권역이 ant 열 · kr 둘이고, ant 전용 묶음이면 BP 둘만 건너뛴다.

남은 것 하나 — YOLO 4차를 켤 때 areas 를 반드시 적는다. 새 묶음은 안 적으면 전부 보는 쪽이 기본이라 한국까지 돈다.

## 4. 도감이 자료층이 됐다 — 표 셋이 늘었다

아흐레에 마이그레이션이 셋 났다. 셋 다 도감 쪽이고, 셋 다 기존 문에 얹었다.

| 판 | 마이그레이션 | 무엇 | 지금 행 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.20.0 | 0041 | Reference · Occurrence (164 · P20) | 15 · 924 |
| v0.21.0 | 0042 | AtlasPlacement.crop_image (P23) | 440 |
| v0.22.0 | 0043 | TaxonName (P24) | 1,999 |

### 4.1 출현 기록 — FK 를 매는 자리와 안 매는 자리 (164)

한국 도감이 항목마다 분포 줄을 달고 있고 그것이 이미 종 × 지역 × 문헌이다. Occurrence.reference 는 FK 이지만 `Occurrence.source` 는 FK 가 아니다 — Atlas 는 반입이 통째로 갈아치우는 표라 거기 FK 를 매는 순간 반입이 도는 날 CASCADE 로 사라진다. 교정이 `Candidate` 가 아니라 `mask_key` 에 붙는 것과 같은 소유 방향의 선택이다.

반입 규약도 도감과 하나 다르다. Reference 는 upsert 이고(논문이 들어오면 같은 저자가 다른 source 에도 나온다), Occurrence 는 `source` 단위로 통째로 갈아치운다.

`check_db` 12번을 만들면서 함정 하나를 잡았다. 처음엔 Occurrence 가 하나도 없으면 검사를 통째로 건너뛰게 했는데, `Reference` 만 남고 `Occurrence` 가 전부 사라진 상태가 바로 다음 줄이 잡으려는 자리였다. 시험을 심어서 잡았다 — 둘 다 없을 때만 건너뛴다.

### 4.2 그림 하나 단위의 크롭 (P23 · v0.21.0)

논문 8편의 도판 그림 440개를 반입하면서 AtlasPlacement 에 crop_image 한 칸을 더했다. 이 8편은 범위(fig. 6-8)가 아니라 그림 하나 = 자리 하나로 들어온다 — 같은 종이 한 판에 여러 번 나와도 크롭이 갈린다.

새 임포터를 안 만들었다. tools/parse_paper_atlas.py → ops/import_atlas.py 는 v0.20.0 에서 논문 넷이 이미 지난 문이고, 8편도 같은 문으로 갔다. 화면도 마찬가지다 — 141 의 data-prev 미리보기가 이미 범용이라 칩 하나를 더하고 JS 는 한 줄도 안 고쳤다.

문서의 숫자 하나가 어긋나 있다. CHANGELOG.md·HANDOFF.md 가 이 8편을 447개로 적었는데, DB 의 crop_image 가 채워진 자리도 /data3 의 크롭 파일도 440이다(논문별 20·31·40·45·29·67·89·119). 반입은 정상이고 적은 수가 틀렸다 — 다음에 그 두 문서를 만질 때 함께 고친다.

### 4.3 학명 유효성 — 옛 이름으로도 찾힌다 (P24 · v0.22.0)

사용자가 /atlas/ 에서 옛 이름(Actinocyclus Ehrenbergii)으로 찾다가 빈 결과를 본 것이 계기다. 그 판정은 이미 있었다 — 도감 1,845종의 마스터 표와 논문 도판 156종의 조회 결과가 NAS 에 서 있었고, DB 에만 없었다.

TaxonName 1,999건 — 유효 995 · 이명 740 · 미확인 145 · 등록부에 없다 119

양방향이다. 옛 표기로 찾으면 결과 카드에 "→ 현재 통용 학명" 이 함께 뜨고, 현재 학명으로 찾아도 도감의 옛 표기 항목이 걸린다(Actinocyclus octonarius 로 찾으면 도감 3편·논문 5편의 Actinocyclus Ehrenbergii 항목이 나온다 — 이것이 사용자가 겪은 자리다).

`TaxonName` 도 `Atlas` 와 같은 자리다 — 원본은 NAS 의 md·tsv·json 이고 DB 는 거기서 뽑은 사본이다. 화면에서 판정을 고치는 UI 는 두지 않았다. 판정을 고치려면 NAS 파일을 고치고 다시 반입한다.

## 5. 화면 — 붙이고, 가르고, 영문을 얹었다

출현 기록을 검색 결과에 붙였다 (168 · v0.21.0). 164 가 반입까지 끝냈는데 화면 어디에도 안 붙어 있던 것을 사용자가 물어서 드러났다. 종 전용 페이지를 새로 만들지 않고 이미 있는 검색 결과 카드에 얹었다.

`icontains` 가 아니라 정확 일치다. Occurrence.binomial 은 AtlasEntry 를 낳은 것과 같은 색인에서 왔으니 표기가 갈릴 일이 없다 — icontains 면 Melosira 검색이 Melosira ambigua 의 기록까지 끌고 온다

카드마다 되묻지 않는다(105). 한 판에 50행이라 행마다 물으면 50번 나간다

없으면 그 줄 자체를 안 낸다. 빈 줄을 내면 "이 종은 어디서도 안 보고됐다" 로 읽힌다

도감 목록을 갈랐다 (178 · v0.22.1). 도감이 15건이 되면서 표지 없는 발췌본 다수가 진짜 도감 소수를 밀어냈다. 가르는 기준을 한 번 틀렸다 — 처음엔 어느 파서가 만들었는지로 갈랐는데 east-antarctic 이 이미 "도판집" 이라 적힌 논문 발췌본이었다. 소스 모듈은 못 믿는 신호였다. 진짜 다권 도감은 korean· schmidt 둘뿐이고, 사람이 정한 분류라 views.py 에 짧게 못 박았다 — atlas.py("파일이 곧 자료")에도 Atlas 모델에도 담지 않는다.

도감 화면 넷에 영문 토글을 달았다 (v0.22.2·v0.22.3). 외부 연구자도 쓸 수 있게 한 것이고, 화면 UI 문구만 바꾼다 — 도판 이미지·색인 원문(캡션·생태·분포· 이명)은 원문이라 그대로 두고, 머리줄·워터마크·판 표시·오류 띠 같은 공통 뼈대는 한국어로 남는다. 두 벌을 만들지 않고 localStorage 로 껍데기만 넘나든다.

그리고 그것이 곧바로 한 번 고장 났다 (v0.22.3). 토글 스크립트가 {% block nav %} 안, 본문(<main>)보다 앞에서 곧바로 돌아 첫 적용이 그 안의 [data-en] 요소를 못 찾았다. localStorage 에 lang=en 이 남아 있어도 화면은 한국어로 뜨고, 그 상태에서 토글을 누르면 그제서야 다 갖춰진 DOM 에 한꺼번에 적용돼 거꾸로 도는 것처럼 보였다 — 사용자의 말이 정확했다: "Search 를 눌렀더니 찾는다 로 바뀐다." _atlasview.html 이 이미 쓰는 지연 패턴을 그대로 따랐고, playwright 로 옛 코드에서 재현한 뒤 고친 코드를 확인했다.

## 6. 09-03 — 교정 101건이 거절로 날아갔다 (179 · v0.22.4)

검토하던 사람이 "해 놓은 것이 자꾸 되돌아간다" 고 말해서 들어갔다. 로그를 열어 보니 그날 하루에 POST /review 가 101번 409 로 거절돼 있었다.

| 시야 | 거절 | 시각(KST) | 그린 개체 |
| --- | --- | --- | --- |
| wap13-gc47_450cm g26 | 51 | 11:37경 | 2 |
| wap13-gc47_450cm g41 | 3 | 12:35경 | 21 |
| 260731_rs23-gc03_369cm g9 | 7 | 14:09경 | 4 |
| 260731_rs23-gc03_369cm g10 | 1 | 14:25경 | 3 |
| 260731_rs23-gc03_369cm g11 | 39 | 14:37~14:39 | 11 |

거절된 저장은 서버에 아무 흔적이 없다 — 요청 본문은 로그에 안 남는다. 그 판단은 열려 있는 탭의 메모리에만 있었고, 다섯 시야의 검토 완료 표시를 해제해 다시 보게 하는 것이 할 수 있는 전부였다. 그 앞은 셀 수도 없다 — 컨테이너가 09-01 10:43 부터 떠 있었으니 그 앞의 거절은 로그에 없다.

### 왜 그렇게 됐나 — 셋이 겹쳤다

셋 다 "한 개체가 틀리면 그 저장 전체를 버린다" 는 규칙 위에서 났다. 그 규칙 자체는 맞다(반쯤 저장하면 사람은 무엇이 들어갔는지 알 수 없다) — 문제는 사람이 정상적으로 하는 조작이 그 갈래로 갔다는 것이다.

그린 개체의 키가 엔진 목록에 실려 나갔다. 그린 개체는 batch=NULL 에 살고 지우는 것은 drawn 에서 빠지는 것인데, 화면이 지운 것을 cands 에 남겨 Ctrl+Z 를 받으므로 그 키가 removed 에 실렸다. 서버는 아는 키를 (image, batch) 로만 세니 못 찾고 저장 전체를 거절한다. 한 번 그 상태가 되면 빠져나올 수가 없다 — 지운 상태가 화면에 남아 있는 한 다음 저장도 같은 키를 싣는다. edits 쪽에는 이미 isManual 갈래가 있었다. 같은 함정을 한 목록에서만 막아 두었던 것이다

그린 폴리곤이 이미지 밖으로 나갔다. check_polygon 이 거절하는 것도 맞다 — 밖에 있는 개체는 잴 수 없고 학습 자료로 나가면 좌표가 뒤집힌 라벨이 된다. 그런데 경계에 걸친 규조각을 그리다 한 점이 넘어가는 것은 흔한 일이다. 만들 때 막는다 — 그리기·점 끌기·점 넣기가 좌표를 이미지 안으로 들인다. 조용히 고쳐 앉히는 것과 다르다: 사람이 보는 화면과 저장되는 것이 같다

앉힌 마스크가 화면에서 사라졌다. 2절의 bbox_xywh 자리다. 못 읽으면 그 개체가 안 그려지고 다음 저장의 청소 줄이 그 행을 지운다. 예외도 경고도 없다. 실제로 그렇게 앉은 마스크가 하나 있었다(rs23 g11 · 14:33)

### 고친 것

세 목록(removed·accepted·labels)에서 그린 개체의 키를 흘린다 — 거절하지 않는다. 거절하면 그 저장에 함께 실린 삭제·되살림까지 잃기 때문이고, 옛 탭의 notes 와 같은 갈래다. 화면 쪽도 그 키를 안 싣는다. 좌표는 만들 때 들이고, geom 을 쓰는 자리는 bbox 로 맞추되 읽는 자리는 옛 모양도 받는다 — 그렇게 앉은 행이 2,875건이라 읽기 쪽을 함께 열어야 한다.

### 시험이 이 고장 덕분에 통과하고 있었다

브라우저 시험 test_판을_넘어가도_복제본이_남는다 가 그랬다. 저장을 일으키려고 누른 자리가 복제본 자신이라, 그 저장이 409 로 거절되니 복제본이 남았고 시험은 초록이었다. 16차 6절이 닷새에 다섯 번 만난 것과 같은 줄이다 — 덮은 줄 알게 하는 시험. 저장을 일으키는 자리를 엔진 마스크로 옮기고 복제본을 지우는 쪽을 따로 세웠다.

## 7. 같은 계열을 훑었다 — 조용한 손실 다섯 (180 · v0.22.5)

179 는 사람이 말해 줘서 드러났다. 말해 줄 사람이 없는 자리를 찾으려고 저장· 교정 경로를 통째로 훑었고, 찾는 기준을 셋으로 뒀다.

한 개체가 틀려서 payload 전체가 거절되는데, 그 틀림이 사람이 정상적으로 할 수 있는 조작에서 나는가

층이 다른 키가 한 목록에 섞이는가 (batch=NULL 인 그린 개체 vs 엔진 묶음 · 시야 vs 이미지)

같은 뜻을 다른 이름·모양으로 적는 자리가 있는가 (bbox vs bbox_xywh)

|  | 무엇 | 지금 걸린 것 |
| --- | --- | --- |
| A1 | labels 는 179 의 고침에 닿지도 못했다 — 뷰의 형식 검사가 먼저 400 을 낸다 | (v0.22.4 에 함께) |
| A2 | 이미 저장된 기하를 매번 다시 검사한다 — 재검출로 판 크기가 줄면 그 판이 새로고침해도 영영 저장 불가 | geom_edited 22건 · 0 |
| A3 | "↺ 엔진이 낸 모양으로" 가 고아 개체에도 뜬다 — 누르면 409 뒤 곧바로 새로고침이라 저장 안 된 나머지까지 사라진다 | 고아 0건 |
| B1 | 검출이 없는 판을 고르면 image:null 로 나가 합성본에 저장된다 — 그 요청이 합성본의 교정을 갈아치운다 | status='partial' 실행 9건 |
| B2 | 완료·시야 코멘트가 아직 판 payload 에 실린다 — 같은 시야를 두 탭으로 열면 서로 되돌린다 | — |
| C1 | set_catalog_removed 로 처음 생기는 행은 기하 없이 앉는다(update_fields 에 geom 이 빠졌다) | 0건 |

A1 이 이 훑기의 값을 가장 잘 말한다. 179 가 세 목록을 같은 규칙으로 막았다고 생각했는데 labels 만 save_review 에 닿기도 전에 죽고 있었다 — 하나만 뚫려 있어도 결과는 같다.

B1·B2 는 116 이 이미 지난 자리의 나머지 절반이다. 116 은 완료를 판 payload 에서 뗐는데({"only": "done"}) 교정 쪽과 코멘트 쪽은 안 고쳤다. 이번에 코멘트에도 같은 문을 냈고({"only": "note"}), 서버는 안 실린 것을 "안 건드린다" 로 읽는다 — 값이 오면 그때는 쓴다(배포 중에 열려 있던 옛 탭의 판단을 무시하면 그 탭에서 한 일이 조용히 사라진다).

딸려 온 것이 하나 있다. confirm_kept(완료가 남는 개체에 확인 표시를 다는 자리)가 save_review 의 done 갈래에 붙어 있었는데, 완료를 payload 에서 떼면 그 표시를 달 자리가 없어진다. save_done 으로 옮겼다 — 완료를 누르는 순간이 곧 "남는 것을 확인했다" 는 순간이라 거기가 제자리다.

A2 는 되돌릴 수 없는 종류였다. 저장될 때는 통과한 폴리곤이라도 --scale 을 빠뜨린 재검출로 판 크기가 절반이 되면 전부 밖이 되고, 값이 DB 에서 다시 오므로 새로고침해도 계속 거절된다. 검사가 막으려는 것은 새로 들어오는 나쁜 값이고, 안 바뀐 값을 매번 다시 재는 것은 지난 판단을 볼모로 잡는 일이다.

다섯을 관통하는 것이 둘이다 — 층이 다른 것을 한 요청에 싣지 않는다(B1·B2)와 사람이 정상적으로 할 수 있는 조작이 전체 거절로 가지 않게 한다(A1·A2·A3). C1 은 결이 다르다: 같은 함수가 부르는 쪽에 따라 다른 행을 만든다 — 어느 쪽도 틀리지 않았는데 결과만 갈렸다.

## 8. 판 아홉을 내보냈다

| 판 | 날짜 | 마이그레이션 | 무엇 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.19.0 | 08-26 | 없음 | 검출 마스크를 다른 판에도 앉힌다 (P19·157) |
| v0.20.0 | 08-27 | 0041 | 논문 도감 넷을 도감 표에 얹는다 (163~166) |
| v0.21.0 | 08-31 | 0042 | 논문 도판 8편 · 그림 크롭 · 출현 기록 화면 (P22·P23·168) |
| v0.22.0 | 08-31 | 0043 | 학명 유효성 판정을 도감 검색에 (P24) |
| v0.22.1 | 08-31 | 없음 | 도감 목록을 다권 도감과 논문 도판집으로 (178) |
| v0.22.2 | 09-01 | 없음 | 도감 화면 영문 토글 · 머리줄 도감 단추 |
| v0.22.3 | 09-01 | 없음 | 토글이 <main> 보다 먼저 도는 고장 |
| v0.22.4 | 09-03 | 없음 | 그린 개체를 지워도 저장이 안 막히게 (179) |
| v0.22.5 | 09-03 | 없음 | 조용히 자료를 잃는 갈래 다섯 (180) |

절차는 아홉 번 다 같았다 — docs/20260813_release-flow.md 순서 그대로 main push → CI → 주석 태그 → 태그 CI(굽기·Docker Hub) → 레지스트리 조회 → 배포 전 스냅샷 → deploy.sh → smoke. 파이프라인은 `v0.5.2` 그대로다.

반입은 판 뒤에 온다. v0.20.0 을 낼 때 그것을 다시 확인했다 — import_atlas.py --dry-run 이 논문 넷을 못 잡았는데, atlas/*.json 이 이미지 빌드 시점에 실리는 자료라 그때 도는 `v0.19.0` 이미지가 그 파일을 아예 안 갖고 있었다. 판 먼저, 반입 나중이다.

병합이 ff-only 로 안 된 자리도 하나 있었다. 그 사이 다른 세션이 문서 전용 커밋을 main 에 직접 올려 두어서다 — 규약대로다(문서·기록만 고치는 커밋은 main 에 바로 올린다). 리베이스로 14개 커밋을 충돌 없이 얹었다.

## 9. 지금 서 있는 것

|  | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 뷰어 / 파이프라인 | v0.22.5 / v0.5.2 | 배포를 기다리는 판이 없다 |
| 지역 · 지점 · 시료 · 관찰 | 7 · 7 · 10 · 12 |  |
| 시야 · 이미지 | 570 · 2,664 |  |
| 개체 · 교정 | 14,034 · 18,923 | 16차 11,061 · 13,224 |
| 그린 마스크 | 3,608 | batch=NULL |
| 검토 완료 | sam2-전수 309 · `yolo-3차` 292 | /570 |
| 도감 · 색인 항목 · 자리 | 15 · 2,649 · 3,186 | 그림 크롭 440 |
| 문헌 · 출현 기록 | 15 · 924 |  |
| 학명 판정 | 1,999 | 유효 995 · 이명 740 |
| 코어 계열 · 점 | 69 · 99,453 | 변화 없음 |
| 시험 | 837 (브라우저 제외) · 1,011 (브라우저 174 포함) | 08-26 실측 808 · 980 에서 늘었다 |

수치는 09-03 18:20 백업 사본에서 직접 셌다(운영 DB 를 열지 않는다 · 132). 시각은 UTC 로 저장된다.

인수 문서의 검토 진행이 낡아 있다. HANDOFF.md 는 yolo-3차 검토를 37/570 로 적고 있는데(08-13 기준) 지금은 292/570 이다. 08-25 이후에만 완료 시야 70개가 손질됐고 교정 행 6,939개가 갱신됐다 — 판을 아홉 내는 동안 사람이 같은 DB 를 계속 쓰고 있었다. 눌러 보는 화면을 사본 DB 에 붙이는 규약이 그래서 선다.

## 10. 남은 것

가장 급한 것 — 거절을 그날 안다

저장이 거절되고 있다는 것을 아무도 안 알려 준다 (09-03 결정 · 179·180). 서버가 제 할 일을 한 것이라 500 도 아니고 degraded 도 아니다 — /healthz 도 smoke.sh 도 이것을 안 본다. 로그로는 안 된다: 컨테이너 로그는 배포하면 사라지고(179 를 조사할 때 09-01 이전을 못 봤다) 요청 본문은 어디에도 안 남는다. DB 에 세는 자리를 두기로 했다 — TODOs.md 에 근거째로 세워 두었다

컨테이너 로그에 상한을 뒀다 — 179 를 조사하며 로그가 무한히 자라는 것을 보고 같이 고쳤다. 상한이 있어도 배포하면 사라지는 것은 그대로다

검출·검토

YOLO 4차를 켤 때 `areas` 를 반드시 적는다(159). 안 적으면 전부 보는 쪽이 기본이라 한국까지 돈다. RS14-GC04 는 그 회차에 함께 돈다

관리 화면에서 `areas` 를 보고 고치는 자리가 없다 — 뷰어 이미지를 굽는 일이라 UI 쪽으로 남겼다

한국 BP 에 이미 들어온 `yolo-3차` 검출 467건은 안 건드렸다 — 쌓여 있는 것이고 무엇을 볼지는 for_review 가 정한다

남극 2차 검토(309/570) — 마스크 그리기(P09)가 생긴 뒤라 완료 표시를 걷고 다시 보는 자리가 남아 있다

자료를 지키는 쪽

`geom` 을 읽는 자리를 더할 때 옛 모양(`bbox_xywh`)을 관용 처리해야 한다 — 그렇게 앉은 행이 2,875건이라, 안 거치면 그것들이 조용히 빠진다

`_orphan_dict` 가 `None` 을 돌려주는 조합은 하나뿐이다(손그림 키 + 빈 geom). 그 방어가 _key_bbox 하나에 걸려 있어 키를 불투명하게 바꾸는 날 C1 같은 행이 곧바로 안 그려지는 행이 된다

`/healthz` 가 쓰기 가능 여부를 안 본다 (14차부터 넘어온 것 · 132 의 고장을 5시간 46분 통과시킨 자리)

도감 쪽에서 뷰어로 넘어오는 것

문서의 크롭 수 447 을 440 으로 맞춘다(4.2)

1936·1992·1993(Chaetoceros)·1985 넷은 `crop_image` 가 비어 있다 — 크롭 접두사와 개수가 안 맞아 이번에 안 채웠다. 그 넷은 지금도 도판 쪽 단위로만 뜬다

도감 자료가 낡았는지 아무도 안 알려 준다 — 16차에서 넘어온 것이고 설계는 TODOs.md 에 있다. 오프라인 꾸러미 쪽에서는 같은 문제를 MANIFEST.json 의 출처 해시로 갈랐다(181 · 색인 4차 보고서 9절)

종명이 41건이다. 16차의 0건에서 처음 채워지기 시작했다 — 자동완성이 도감· 이명을 다 아는 지금이 채우기 좋은 자리다