# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (15차)

작성일 2026-08-23 저장소 github.com:jikhanjung/DiaRUGA 대상 지역 7 · 지점 7 · 시료 10 · 관찰 12 · 시야 570 · 이미지 2,664 · 개체 10,165 (교정 11,776건 · 시야 검토 740) · 새로 든 것: 코어 측정 항목 69 · 점 99,453 · 한국 도감 도판 링크 510

이 문서는 14차 보고서 이후를 담는다 — 08-20~22 은 작업이 없었고 실제로는 08-19 와 08-23 이틀이다.

근거는 개발 로그 133· 135· 136· 137· 138· 139· 140· 141· 147 아홉과 계획 문서 P17, 그리고 HANDOFF.md·TODOs.md· CHANGELOG.md·CLAUDE.md 의 갱신이다. 커밋 18개 · 48 파일 · +6,442/−809 · 판 셋 (뷰어 v0.15.0·v0.16.0·v0.16.1 · 파이프라인 v0.5.2 그대로).

이 차수의 축은 둘이다. 08-19 은 코어의 물성·지화학이 깊이 축 옆에 선 날이고(P17), 08-23 은 도감이 읽히게 된 날이다(141·147). 둘이 만나는 자리가 하나 있다 — 화면에 올릴 때 없는 것을 지어내지 않는 것이다. 안 잰 구간을 잇지 않고, 점을 줄일 때 평균을 내지 않고, 발췌본 밖의 쪽을 셈으로 만들지 않고, 모르는 배율을 100% 라고 부르지 않는다. 넷 다 예외가 안 나고 그림만 멀쩡해 보이는 종류다.

세션 둘이 트리를 갈라 동시에 돌았다 — DiaRUGA 쪽이 색인·쪽 대응표, DiaRUGA-ui 쪽이 도감 화면·배포다. devlog 번호를 미리 나눠(141~145 · 146~) 같은 번호를 두 사람이 쓰는 일을 막았다.

## 1. 요약

여섯이다.

첫째, 코어 자료가 자리를 잡았다 (P17 · 133·135~138). 시추코어의 물성·지화학 자료가 테이블 둘로 들어와 지점 화면의 깊이 축 옆에 꺾은선으로 선다. RS14-GC04·RS19-GC17 두 코어에서 항목 69개 · 점 99,453개다.

둘째, 관찰이 없는 코어에도 축이 선다 (133). 깊이 축의 근거가 시료의 깊이 하나뿐이라 새로 들어온 코어 둘이 정확히 그 상태였다 — 자료를 다 넣어도 화면이 빈다. 축의 근거를 max(시료 깊이, 항목의 최대 깊이) 로 넓혔다.

셋째, 자료의 성질을 셋으로 갈라 화면이 그것을 말한다 (137·138). 파일에서 반입한 것 · 사람이 넣은 것 · 관찰에서 세어 오는 것이다. 세어 오는 것은 저장하지 않는다 — n_counted 가 이미 DB 에 있는데 또 넣으면 교정을 하나 고치는 순간 두 벌이 어긋나고, 그때 어느 쪽이 맞는지 아무도 모른다.

넷째, 모델을 하나 더하면 그것을 모르는 검사·문턱이 조용히 틀린다 (139·140). 지우기 문턱이 코어 자료를 안 세서 점 10,795개가 든 지점이 그냥 지워졌고, 무결성 검사 7번은 시료가 0개인 새 코어를 "빈 지점" 으로 계속 경고했다. 둘 다 v0.15.0 안에서 닫았다.

다섯째, 도감을 읽을 수 있게 됐다 (141 · v0.16.0). 129·131 이 띄웠고 이 판이 읽게 했다 — 키로 넘기고, 휠로 확대하고, 쪽 번호로 뛰고, 검색 결과의 쪽을 눌러 들어가지 않고 미리 본다. 배율을 %로 말하지 않는다(원본 화소를 화면이 모른다).

여섯째, 한국 도감이 도판으로 이어졌다 (147 · v0.16.1). 색인에 그 칸이 아예 없어 512자리가 전부 끊겨 있던 것을, 원본 PDF 를 재서 표로 두고 파서가 채운다. check_db 11번의 "PDF 쪽이 없는 자리" 가 201건 → 1건이 됐다.

## 2. 코어 자료 — 테이블 둘과 반입 (P17 · 133)

### 2.1 칼럼을 고정한 테이블로 두지 않았다

CoreSeries(측정 항목) + CorePoint(점) 둘이다. 항목마다 칼럼을 두는 모양은 코어마다 있는 항목이 다르기 때문에 성립하지 않는다 — RS14-GC04 만 XRF· Opal 이 있고 RS19-GC17 만 Spectro 가 있다.

계획에서 한 자리를 바꿨다. 깊이를 depth_cm 실수로 두려던 것을 depth_mm 정수로 했다. (항목, 깊이) 가 유일 제약이라 깊이가 열쇠인데, XRF 가 1 mm 간격이라 cm 로 두면 0.1·0.3 이 열쇠가 된다. 다시 반입할 때 계산 경로가 조금만 달라도 같은 점이 두 줄로 생긴다. 화면과 축은 cm 로 말하고, 바꾸는 자리는 data.core_series() 하나다.

### 2.2 반입을 두 단으로 갈랐다

xlsx ──(호스트)──▶ <지역>-<지점>.series.csv + .points.csv ──(dbrun.sh)──▶ DB
     tools/coredata_extract.py                   ops/import_coredata.py

앞단은 Django 를 안 부르고 DB 도 안 만진다. 뒷단은 CSV 만 읽으므로 웹 이미지에 `openpyxl` 이 안 들어간다(requirements.txt 에만 적었다 — python-docx 와 같은 자리다). 중간 CSV 는 커밋하지 않는다 — 코어 하나에 9만 행이고, 사람이 확인한 판단은 coredata/mapping.toml 에 있어 CSV 는 거기서 나오는 산물이다.

### 2.3 머리글을 안 믿는다 — 매핑표가 근거다

머리글이 틀린 자리가 셋인데 전부 `RS14-GC04` 다.

| 시트 | 머리글 | 실제 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS | Depth(mm) | cm | 값이 1~362, 코어가 362 cm |
| Opal | depth(m) | cm | 값이 0~362 |
| Size | NO. | cm(깊이) | 값이 0~356, 4 cm 간격. RS19 쪽은 Depth(cm) |
| XRF | position (mm) | mm (맞다) | 값이 1~3609 = 360.9 cm |

그래서 매핑표가 열 번호로 짚는다. 이름으로 짚으면 안 되는 이유가 따로 있다 — MS 는 Point/Whole 이, Spectro 는 SCE/SCI 가 같은 머리글을 반복해서 뒤엣것이 앞엣것을 덮는다. 매핑표에 expect_max_cm(코어 길이)을 함께 적고 반입기가 그것으로 자기를 검사한다 — 단위를 잘못 읽으면 열 배로 어긋나므로 여기서 걸린다.

### 2.4 원본을 열어 보고 셋을 고쳤다

(1) XRF 점 수를 잘못 셌었다. 시트가 8,384행인데 뒤 4,809행이 통째로 비어 있다. 실제 측정은 3,575점(0.1~360.9 cm)이라 24원소로 85,800행이고, 계획에 적은 209,450 이 아니다.

(2) `MS` 에 같은 깊이가 40개 겹쳐 있다. 221~260 cm 가 시트 아래쪽에 한 번 더 있는데 값까지 글자 그대로 같다 — 재측정이 아니라 붙여넣기가 겹친 것이다. 그래서 반입기를 이렇게 갈랐다.

같은 깊이·같은 값 → 한 번만 넣고 몇 개였는지 적는다

같은 깊이·다른 값 → 멈춘다. 어느 쪽이 맞는지 스크립트가 고를 수 없다

처음에는 무조건 "먼저 나온 것" 을 남기게 짰는데, 그것은 조용히 사람의 판단을 대신하는 것이다.

(3) 안 읽기로 한 것들. Opal (2)(편집하다 갈라 놓은 것) · Opal 요약(표가 아니라 문서) · RS19 W.C 의 이름 없는 둘째 함수율(무엇인지 모르는 것을 이름 붙여 넣지 않는다) · RS19 Size 13열 이후(계량 원자료) · 글자 칸들.

### 2.5 축의 근거를 넓혔다 — 이번의 핵심

깊이 축은 시료의 depth_cm 에서만 나왔다. 관찰이 없으면 axis 가 None 이라 화면이 "깊이가 적힌 시료가 없어 축을 그릴 수 없습니다" 를 냈고, 새로 들어온 코어 둘이 정확히 그 상태였다.

bottom 을 max(시료 깊이, 항목의 최대 깊이) 로 바꿨다. RS14-GC04 는 관찰 0개인 채 bottom=400cm(눈금 9개), RS19-GC17 은 bottom=600cm(눈금 7개)로 선다. 관찰이 나중에 붙으면 같은 축에 얹힌다.

안내 문구도 갈랐다. 관찰이 하나도 없는 코어에 "정보 편집에서 깊이를 채우세요" 라고 적으면 고칠 관찰이 없는 사람을 편집 화면으로 보낸다.

## 3. 그림 — 자리를 두 번 정했다 (135 → 136)

### 3.1 처음에는 화면 아래로 뺐다

깊이 축 옆에 끼우려 했는데 못 넣었다. .mark(시료 표식)가 left:146px 부터 오른쪽 끝까지 절대 위치로 깔려 있어서 칸을 끼우면 표식과 겹친다. 그래서 폭을 다 쓰는 제 구역을 아래에 두고 깊이 축을 따로 그렸다.

사용자 지적이 그것을 되돌렸다(2026-08-19) — "적어도 오팔 그래프는 시료 테이블 옆에서 볼 수 있어야 한다." 맞는 지적이다. 깊이와 나란히 읽는 그림인데 아래로 내려가 있으면 시료가 어느 값에 놓이는지를 눈이 두 번 움직여야 안다.

### 3.2 자리를 값 하나로 모았다

[깊이 눈금][암상 띠][칸 × N][시료 표식 …]

.corelog 에 --lane0(첫 칸의 왼쪽)과 --lanew(칸 하나의 폭)를 두고 화면이 --lanes(칸 수) 하나만 싣는다. 머리줄·그림·표식·발치가 전부 그 값으로 자리를 잡는다 — 한 군데만 맞으면 넷이 함께 맞고, 어긋나면 함께 어긋나서 눈에 띈다.

깊이가 어긋날 수가 없어졌다. 칸이 top:0; bottom:0 이라 눈금과 같은 상자를 쓴다. 135 에서는 축을 따로 그려 여백을 손으로 맞췄고, 머리글을 두 줄에서 세 줄로 늘릴 때 실제로 한 번 어긋났다 — 그 계산이 통째로 없어졌다.

확인은 브라우저로 했다(getBoundingClientRect).

RS14-GC04 (관찰 0)   칸 4 · 표식 0 · 겹침 없음 · 칸높이 620 = 본문높이 620
RS23-GC03 (관찰 4)   칸 2 · 표식 4 · 겹침 없음 · 선 길이 1,215
RS23-GC03 다 끔      칸 0 · 표식 4 · 표식이 예전 자리로 돌아온다

`RS23-GC03` 으로 본 것이 핵심이다 — 관찰이 있는 코어라야 이 고장이 난다. 새 코어 둘로만 보면 통과한다(086 이 말하는 "자료가 어느 갈래로 가는가").

### 3.3 안 잰 구간을 이으면 잰 것처럼 보인다

값이 없는 깊이에 행을 안 만드는 것만으로는 부족하다 — 그리는 쪽이 끊어야 한다. 깊이 간격이 코어 안에서 바뀌므로(RS14 는 0–340 cm 가 4 cm, 340–366 cm 가 8 cm) 고정 간격으로는 못 잰다. 그 항목의 중앙 간격의 4배부터 끊는다. 점 하나만 남는 토막은 선이 안 되니 점으로 찍는다 — 그 깊이에 잰 값이 있었다는 것이 자료다.

### 3.4 줄이되 값을 지어내지 않는다

XRF 는 한 원소에 3,575점이라 그대로 경로에 넣을 수 없다. 상한을 800점으로 두고 넘으면 줄인다.

평균을 내지 않는다 — 없던 값이 생긴다

n개마다 하나씩 집지도 않는다 — 뾰족한 곳이 조용히 사라진다

구간마다 실제로 잰 점 중 가장 작은 것과 가장 큰 것을 남긴다. 남는 것이 전부 진짜 측정값이고 봉우리·골이 살아 있다

줄였다고 화면이 적는다(3575점 중 800점). 조용히 줄이면 안 잰 구간과 구별이 안 된다

같은 자리에서 하나를 손대지 않고 뒀다. RS14-GC04 의 자기감수율은 대부분 수십인데 340 cm 부근에서 599 까지 튄다 — 그 한 점이 축을 다 먹는다. 축을 자르거나 로그로 바꾸면 그림은 나아지지만 자료가 아닌 것을 보여주게 된다. 발치의 0 / 599.20 이 지금 무슨 일이 일어나는지 말하고 있다.

### 3.5 주소가 없는 것과 비어 있는 것은 다르다

?series=ms_whole,wc,opal,toc 가 고른 것을 나른다. 빈 값은 "다 끄기" 다 — 주소가 아예 없는 것과 같게 보면 전부 끌 방법이 없어진다(체크를 다 풀고 보내면 브라우저가 series 를 아예 안 싣는다). 없는 key 는 조용히 버린다 — 적어 둔 링크가 낡았다는 이유로 화면이 죽으면 안 된다. 폼은 평범한 GET 이라 JS 없이 돈다.

XRF 24개 원소는 접어 뒀다(사용자 방침). 켜 놓은 것이 있으면 펼친 채로 연다 — 안 그러면 그림에는 있는데 끄는 자리를 못 찾는다.

## 4. 사람이 넣는 것과 세어 오는 것 (137·138)

### 4.1 문이 둘이다 — 층이 다른 것을 한 payload 에 싣지 않는다

POST /loc/<지역>/<지점>/series/          항목의 속성 — 만들기·고치기·지우기
POST /loc/<지역>/<지점>/series/points    점 목록 — 붙여넣기

116 이 완료 표시 하나를 켜는 일이 그 판의 교정을 갈아치우던 사고였고, 같은 모양을 여기서 미리 갈랐다 — 이름 한 글자를 고치는 일이 그 항목의 점을 갈아치우는 일이 되면 안 된다. 둘 다 POST 전용이다.

열쇠를 경로에 두지 않았다. 어느 항목에 넣을지는 화면의 <select> 가 고르는데, 경로에 두면 JS 로 action 을 갈아 줘야 하고 JS 가 없으면 엉뚱한 항목에 조용히 저장된다. 본문으로 받으면 그 갈래가 아예 없다.

### 4.2 반입 항목에는 못 넣는다

ops/import_coredata.py 는 source='import' 인 항목을 통째로 갈아치운다. 거기에 손으로 넣으면 다음 반입에 지워지는데, 그때 조용히 사라지면 왜 없어졌는지 알 길이 없다. 아예 못 하게 하고 이유를 적는다. 화면의 <select> 에도 안 나오고 서버가 같은 것을 다시 본다 — 화면에서 막는 것은 막는 것이 아니다.

### 4.3 미리 보기와 저장이 같은 파서를 지난다

manage_data.parse_points 하나다. 둘로 나누면 "미리 보기에서는 되는데 저장하면 다르다" 가 생긴다. 미리 보기가 말하는 것은 넷이다 — 새로 들어오는 점 · 이미 있는 깊이를 덮는 점 · 갈아치우기를 고르면 사라지는 점 · 못 읽어 버리는 줄과 그 이유. 063 의 지우기 문턱과 같은 줄이다: "안 됩니다" 만 내면 무엇을 먼저 치워야 하는지 알 수 없다.

같은 깊이·다른 값이면 멈추는 규칙은 반입기와 같다 — 규칙이 둘이면 파일로 넣은 것과 손으로 넣은 것이 다르게 굴러간다.

시험이 하나를 잡았다. 넣는 자리를 {% if axis and series %} 로 감쌌는데, 항목을 만들면 점이 0개라 축이 없고, 축이 없으면 넣는 자리가 통째로 안 뜬다 — 첫 점을 넣을 방법이 없다. 새 코어를 세우는 순서가 정확히 그 순서다. 화면으로는 안 보였을 고장이다(지금 코어 둘은 반입으로 점이 이미 있어 축이 서 있었다).

### 4.4 세어 오는 것은 저장하지 않는다 (138)

검출 수는 이미 DB 에 있다 — 관찰마다 n_counted 가 있고 시료마다 깊이가 있다. CorePoint 에 또 넣으면 두 벌이 되고, 교정을 하나 고치는 순간 어긋난다. 그래서 derived_series() 가 셈만 한다. 이미 세어 둔 값을 쓰므로 질의가 한 개도 안 는다.

| 출처 | 원본 | 화면 표시 |
| --- | --- | --- |
| import | xlsx | (없음) |
| manual | 사람이 넣은 것 | 수동 |
| derived | 관찰 | 셈 — 교정이 바뀌면 같이 바뀐다 |

같은 깊이에 관찰이 여럿이면 더한다. 관찰은 시료 하나를 처리 방법을 달리해 본 것이라 서로 동등하고(063), 어느 하나를 대표로 고를 근거가 없다 — 부푼 것은 보이고 몰래 고른 것은 안 보인다. 그래서 시야당 검출 수 를 함께 낸다. 분모도 같이 커지므로 관찰이 몇 개든 안 흔들린다(RS23-GC03 369 cm 는 2,723 ÷ 136 = 20.02). 깊이끼리 비교할 값은 이쪽이다.

숨긴 관찰도 센다 — hidden 은 보기 상태다. 숫자가 보기 토글을 따라 흔들리면 목록과 코어 화면의 합계가 안 맞는다

집계 제외는 뺀다 — excluded 는 자료의 성질이다

시야가 0인 깊이는 `시야당` 점을 안 만든다 — 0 으로 두면 "안 나왔다" 가 되는데 실제로는 아직 안 본 것이다

파생은 d_ 로 시작하고 사람이 그 접두사로 항목을 못 만든다. 같은 key 가 둘이면 화면이 어느 쪽을 그리는지가 정렬 순서에 달리고 예외도 경고도 안 난다

## 5. 모델을 더하면 그것을 모르는 검사가 조용히 틀린다 (139·140)

### 5.1 지우기 문턱이 코어 자료를 몰랐다

v0.15.0 을 내려고 예행을 하다 잡았다. manage_data.deletable('locality', …) 는 시료만 센다. 그런데 새로 들어오는 코어 둘은 시료가 0개다. 사본 DB 에서 눌러 봤다.

RS19-GC17: 시료 0개 · 항목 27개 · 점 10,795개
막는 이유: (없다 — 그냥 지워진다)
지우기: True   "RS19-GC17 을(를) 지웠습니다."

예외도 경고도 없고, 성공 메시지가 사라진 것을 한 마디도 안 한다. 063 의 "지우기 문턱은 눌러 보기 전에 보여야 한다" 의 다음 판이고, 그때는 SET_NULL 이라 관찰이 소속만 잃었는데 이번엔 CASCADE 라 자료가 없어진다. 그중 source='manual' 인 것은 사람이 손으로 넣은 것이라 다시 만들 수 없다.

문턱이 코어 자료를 세고 이유를 적게 했다. 화면은 안 고쳤다 — views.py 가 이미 block_why 를 받아 단추를 끄고 title 에 이유를 단다. 문턱을 한 함수에 모아 둔 것이 값을 한 자리다.

그리고 막기만 하면 갇힌다. 문턱이 코어 자료를 세기 시작하면 반입 자료가 붙은 지점은 영영 못 지운다 — delete_series 가 반입 항목을 거절하고 있었다. 그래서 지우는 것과 고치는 것을 갈랐다: 고치기는 막고(다음 반입이 덮어 헛일이 된다) 지우기는 된다(다시 반입하면 그대로 돌아온다). 확인 문구도 갈랐다.

### 5.2 무결성 검사 7번이 새 코어를 "빈 지점" 으로 봤다

반입 직후 새 경고가 떴다 — "지점에 시료가 있다 2건 · 빈 지점이 목록·지도에 자리만 차지한다." 두 코어는 시료가 0개이고 코어 자료만 있다. 검사가 그것을 모르면 경고가 늘 켜져 있게 되고, 늘 켜진 경고는 아무도 안 봐서 진짜 빈 지점을 놓치게 만든다.

_has_core_data() 를 더해 걸렀다. 테이블이 없는 옛 판에서도 안 죽는다 — 이 검사는 뷰어 이미지 안의 코드로 도는데, 무결성 검사가 배포 순서에 매달리면 정작 필요한 날 못 돌린다.

### 5.3 자동화가 지우기를 눌렀다 — 잃은 것은 없다

지점을 화면에서 만들려고 브라우저를 몰았는데 두 번째 지점에서 방금 만든 `RS14-GC04` 가 지워졌다.

원인은 폼 선택자다. form:has(input[name=kind][value=locality]) 로 만들기 폼을 잡았는데 지우기 조각도 같은 숨은 칸을 쓴다 — 지점마다 지우기 폼이 하나씩 있으니 선택자가 그것들까지 잡았고, .first 가 DOM 순서상 앞선 지우기 단추를 눌렀다. 그리고 확인 대화상자를 자동으로 승인하게 해 둔 것이 마지막 문을 열었다.

잃은 것은 없다 — 방금 만든 빈 지점이라 시료도 코어 자료도 없었다. 둘을 고쳤다.

만들기 폼은 `code` 칸이 있는 것으로 짚는다

확인 대화상자를 거절한다. 만들기에는 확인이 없으니, 확인이 뜬다는 것은 누르려던 것이 만들기가 아니라는 뜻이다

139 가 문턱을 세워 둔 덕에 자료가 있는 지점이었으면 막혔을 것이다 — 마침 그 커밋이 이 배포 안에 들어 있었다.

## 6. 도감을 읽게 만든다 (141 · v0.16.0)

화면은 다 있었는데 세 가지가 없어서 실제로 쓰면 손이 계속 멈췄다 — 도판이 창을 넘겨 굴려야 했고, 넘기려면 매번 링크를 겨눠야 했고, 검색 결과 예순 건 중 어느 쪽인지 알려면 눌러 들어갔다 나오기를 되풀이해야 했다.

### 6.1 두 화면이 조작을 한 조각에서 가져온다

한 장(atlas_page)과 두 쪽(atlas_spread)이 하는 일이 같다. 각자 적으면 한쪽만 고치는 날이 오고, 그때 키가 한 화면에서만 듣는 상태가 된다 — 예외도 경고도 없이 "가끔 안 되는" 것으로 보인다. _atlasview.html 하나에 모았다.

| 무엇 | 어떻게 |
| --- | --- |
| 앞뒤로 넘긴다 | ← → · 첫 쪽·마지막 쪽에서는 주소를 안 만든다 |
| 격자로 | g |
| 한 장 ↔ 두 쪽 | s — 보던 쪽을 들고 간다 |
| 확대·축소 | 휠(커서 자리가 고정된다) · + - · 0 맞춤 |
| 옮긴다 | 확대한 상태에서 끌기 |
| 쪽으로 간다 | 조작 띠의 쪽으로 [__] / 308 |

쪽 번호는 `PDF p.N` 이다. 색인의 Tafel 번호는 OCR 값이라 114건이 틀려 있어 열쇠로 못 쓴다(P15). 입력칸은 격자의 ?n= 과 같은 문으로 간다 — 없는 쪽이면 격자가 "이 권에 없습니다" 라고 말해 준다. 여기서 다시 판정하면 말하는 자리가 둘이 된다.

### 6.2 배율을 %로 말하지 않는다

검토 화면은 원본 폭을 DB 가 들고 있어 원본 화소 기준 %를 낼 수 있다. 도감은 모른다 — 파일을 열어야 안다. 모르는 것을 100% 라고 부르면 그 숫자로 판단하게 된다(도판의 areolae 를 축소본에서 세는 것이 정확히 그 사고다).

그래서 곱수(`×2.4`)로 말하고, 원본 PNG 를 실제로 물어 왔을 때만 뒤에 원본 을 붙인다. 늘려 보기 시작해서 축소본 화소보다 넓게 그려지면 원본으로 갈아 끼우는데, 판정은 naturalWidth 로 한다 — 축소본 폭을 코드에 박지 않는다. 처음부터 원본을 물리지 않는 것은 도판 PNG 가 몇 MB 씩이고 대부분은 확대까지 안 가기 때문이다.

배율·자리를 쪽을 넘겨도 지킨다(sessionStorage, 도감·권·보기마다 따로). 한 장과 두 쪽은 캔버스 폭이 달라 같은 자리를 나눠 쓰면 옮겨 간 자리가 화면 밖이 된다. 숨은 상태가 아니다 — 배율 칸에 ×N 이 뜨고 [맞춤] 이 바로 옆에 있다.

### 6.3 밟은 자리 셋

(1) `max-height: 100%` 가 높이 없는 부모에 걸려 있었다. 745px 창에 2005px 짜리가 들어 있었다 — 백분율 높이는 부모 높이가 정해져 있을 때만 풀린다. 예외도 경고도 없고 HTML 로는 멀쩡하다.

(2) 조각이 `#aview` 보다 앞에 놓인다. 조작 띠는 그림 위에 있어야 해서 스크립트도 먼저 파싱되고, 그대로 돌리면 getElementById 가 null 을 내 `return` 으로 조용히 물러난다. 확대는 되는데 키만 안 듣는 종류의 고장이다.

(3) 창 높이는 재서 채운다. 머리줄 높이가 화면마다 다르므로 calc(100vh - 190px) 로 박으면 어긋나고, 몇 화소가 넘치면 창 전체가 굴러가 넘길 때마다 자리가 흔들린다.

### 6.4 검색 — 칩이 속을 떨어뜨리고 있었다

거르는 것이 셋(q·atlas·genus)인데 주소를 템플릿에서 이어 붙이고 있었다. 자리마다 빠뜨리는 것이 달라져서, 속으로 좁혀 놓고 도감 칩을 누르면 속이 조용히 풀렸다 — 사람은 그 도감에 그 속이 그만큼 있는 줄로 읽는다. 주소를 뷰 한 자리로 옮겼다. 속만 따로 뺄 수 있게 했다(예전에는 지운다 뿐이라 검색어까지 같이 날아갔다).

미리보기를 붙였다. 해설 p.68 · 도판 p.69 칩에 마우스를 올리거나 키보드로 짚으면 그 자리에서 축소본이 뜬다. 디스크를 안 짚는다 — 축소본 주소를 서버가 미리 만들면 링크 하나마다 stat 이 나가 한 판에 수백 번이 된다(105 의 "카드마다 되묻기"). 경로만 내려보내고 띄울 때 주소를 만든다. 안 구운 쪽이면 빈 칸을 남기지 않고 말한다.

### 6.5 시험이 실패할 수 없게 된 자리 둘

새로 더한 것은 열셋(test_atlas_view.py 아홉 · test_atlas_search.py 넷)인데, 되살려 보고 한 번 걸렸다. test_도판이_창_하나에_들어간다 를 픽스처 400×560 으로 짰더니 그림이 창보다 작아 높이 제약을 한 번도 안 지났다 — #acanvas 의 height: 100% 를 빼도 통과했다. 600×1600 으로 바꾸니 잡힌다. 자료의 크기가 갈래를 정하는 자리도 있다(086 의 다음 판이다).

이미 있던 시험 하나도 실패할 수 없게 됐다. 131 의 펼침 시험은 .bookspread 의 폭을 쟀는데, 141 에서 그 요소가 창을 꽉 채우는 캔버스를 겸하게 되어 어떤 경우에도 넓다. 재는 자리를 낱장으로 옮기고, 흉내 내서 실제로 실패하는 것을 봤다.

고치면서 옆 시험이 못 실패하게 되는 자리가 있다. 화면의 뼈대를 바꿀 때는 그 화면을 재던 시험이 아직 무엇을 재고 있는지 다시 본다.

## 7. 한국 도감이 도판으로 이어진다 (147 · v0.16.1)

색인 쪽 작업이라 자세한 것은 [규조 도감 색인 진척 보고서 2차](20260823_Diadiction-atlas-index-progress-2.md) 5절에 있다. 여기서는 시스템에 무엇이 달라졌는지만 적는다.

전            후
pdf_plate_page   0/512   510/512   (`pl.` 이 없는 #347·#680 은 그대로 비어 있다)
pdf_page       311/512   511/512   (#680 은 비운다 — 발췌본이 책 p.369 에서 끝난다)

원인은 코드가 아니라 자료였다. 색인 머리말이 자리 표기를 넷으로 못박았는데 도판이 PDF 몇 쪽인지 적는 칸이 없다 — pl. 57 은 책의 도판 번호일 뿐이라 그것으로 발췌본을 못 연다. 그래서 잰 것을 atlas/korean_pages.toml 에 따로 두고 tools/parse_atlas.py 가 읽어 채운다(coredata/mapping.toml 과 같은 자리다)

템플릿·`data.py` 는 안 건드렸다 — plate_url 이 이미 pdf_plate_page 를 보고 있어 값만 차면 링크가 뜬다

`check_db` 11번의 "PDF 쪽이 없는 자리" 가 201건 → 1건(#680)이 됐다

뷰어 코드가 안 바뀌었는데 판을 낸 이유가 하나다 — atlas/*.json 이 이미지에 실려 간다(COPY . . → /app/atlas/). 새 이미지가 서야 그 컨테이너의 ops/import_atlas.py 가 새 표를 넣는다. 판 먼저, 반입 나중이다. 반입 절차를 인수 문서 3.8 에 적었다.

## 8. 판 셋을 내보냈다

| 판 | 시각 | 마이그레이션 | 무엇 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.15.0 | 08-19 18:37 | 0039 | 코어 자료 (P17) |
| v0.16.0 | 08-23 19:33 | 없음 | 도감을 읽는 조작 (141) |
| v0.16.1 | 08-23 20:00 | 없음 (자료만) | 한국 도감 쪽 대응표 (147) |

절차는 릴리스 흐름 그대로다 — 태그를 밀면 CI 가 굽고 deploy.sh 가 받아 갈아 끼운다.

파이프라인은 세 번 다 안 올렸다. 0039 는 테이블을 더하기만 하고(파괴적 연산

pipeline/ 이 새 테이블을 안 쓴다 — 055·057 의 축에 안 걸린다. 뒤의 둘은

마이그레이션이 아예 없다.

확인을 눈으로 한 자리가 셋이다.

v0.15.0 — 배포 전 사본(integrity=ok) · 지점 둘을 화면에서 만들고 42 + 27 항목 · 99,453점을 3.8초에 반입 · check_db 는 배포 전과 같은 1건

v0.16.0 — smoke 가 안 여는 화면 일곱을 손으로 열었고, 도감 넷은 브라우저로 눌러 확인했다(키 넘기기·휠 확대·미리보기가 운영에서 돌고 JS 오류 없음). 200 은 "떴다" 일 뿐이다(086)

v0.16.1 — 반입 전에 컨테이너가 어느 JSON 을 보는지 해시로 확인했다(옛 이미지로 돌리면 옛 JSON 을 조용히 넣는다). 그리고 #481 Gyrosigma balticum 의 도판을 눌러 캡션의 `481` 을 눈으로 봤다 — 자리 수가 맞는 것과 연 쪽이 맞는 쪽인 것은 다르다

## 9. 지금 서 있는 것

| 뷰어 | v0.16.1 (운영·테스트 둘 다) · 배포를 기다리는 판이 없다 |
| --- | --- |
| 파이프라인 | v0.5.2 (그대로) |
| 층 | 지역 7 · 지점 7 · 시료 10 · 관찰 12 · 시야 570 · 이미지 2,664 |
| 코어 자료 | 항목 69 · 점 99,453 (RS14-GC04 42/88,658 · RS19-GC17 27/10,795) |
| 도감 | 3 · 표제어 2,059 · 자리 2,480 · 도판으로 이어지는 자리 2,478 |
| 도감 화면 | 목록 · 검색(미리보기) · 쪽 격자 · 한 장 · 두 쪽 펼침 (키·휠·쪽 이동) |
| 교정 | 11,776건 (14차에는 10,341) · 시야 검토 740 · 개체 10,165 |
| 시험 | 909개 (브라우저 162 포함) — 14차의 797 에서 112 늘었다 |
| 학명 대조 | AlgaeBase 1,254/1,845 (08-18 에는 706) |

도판 링크는 1,968 → 2,478 로 늘었다. Schmidt(1,911)와 동남극 도판집(57)은 처음부터 이어져 있었고, 이번에 한국 도감 510 이 붙었다.

그 사이에도 검토가 돌았다. 이 차수는 개발만 있었던 것처럼 보이지만 교정 행이 10,341 → 11,776 으로 늘었다 — 그날 손댄 행으로 세면 08-19 이 840행·시야 39개, 08-23 이 299행·시야 3개다. 판을 셋 내는 동안에도 사람이 같은 DB 를 쓰고 있었다 는 뜻이고, 눌러 보는 화면을 사본 DB 에 붙이는 규약이 그래서 선다.

## 10. 남은 것

코어 쪽

XRF 의 단위를 모른다 — 매핑표에 빈칸으로 두었다. 값은 들어와 있고 그림도 그려지지만 발치의 양 끝 값에 단위가 안 붙는다

g당 개체수 같은 환산값은 여전히 수동이다 — 시료 무게가 DB 에 없다

종 단위 파생 계열이 아직 없다 — DiatomObject.species 가 0건이라 Chaetoceros 도 지금은 ClassDef 의 속 분류로 세어진다

RS14-GC04 의 자기감수율이 한 점에 축을 다 먹히는 것 — 손대지 않기로 했다. 구간을 잘라 보는 기능이 필요하면 그것은 따로 정할 일이다

도감 쪽

검토·카탈로그에서 도감 부르기(P14/P15 3단계) — 사용자가 "다음 일" 로 접어 뒀다. 지금은 도감이 제 화면 안에서만 열린다

도감 화면을 영어로 바꾸는 것 — 정할 것 셋이 방침 대기다(바꾸는가/두 벌인가 · 도감만 영어면 머리줄이 한국어로 남는 것 · 자료는 원문이라 번역 대상이 아닌 것). 141 에서 범위가 넷에서 다섯으로 늘었다

모바일 손가락 조작 — touch-action: none 만 걸어 뒀다

`Plate 69` 를 아무 항목도 안 부른다. 색인이 빠뜨린 것인지 그 도판에 규조가 없는 것인지는 원문을 봐야 안다

운영 쪽

warm_thumbs.sh 에 도감을 태운다 (14차에서 넘어온 것 — 아직 손으로 굽는다)

`/healthz` 가 쓰기 가능 여부를 안 본다 (14차 6.4). 132 의 고장을 5시간 46분 통과시킨 자리인데, 배포의 기동 게이트가 /healthz 를 딛고 있어 손댈 때 그쪽을 함께 봐야 한다