# 규조류 분석 시스템 — 진척 보고서 (4차)

작성일 2026-08-03 저장소 github.com:jikhanjung/diatom 대상 시추코어 시료 10개 · 광학현미경 사진 1,318장 → 448개 시야

이 문서는 3차 보고서 이후의 작업을 종합한다. 개발 로그 018 · 018 · 019 · 020 · 021 · 022 · 023 · 024 · 025 · 026 · 027 · 028 · 029 · 030 · 031 과 계획 문서 P04 이 근거다. 커밋 49개.

## 1. 요약

3차 보고서까지는 SAM2 로 후보를 뽑고 사람이 골라내는 시스템이었다. 그 이후 가장 크게 달라진 것은 사람이 골라낸 결과로 검출기를 학습시켰다는 점이다.

첫째, 사람의 검토가 학습 자료가 됐다. 264개 시야에 대한 판단(개체 1,503개 인정, 4,039개 기각)을 YOLO 학습 자료로 내보내 모델을 만들었다. 같은 슬라이드에서 같은 재현율로 견주면 정밀도가 SAM2+judge 의 1.7배이고 추론은 320배 빠르다.

둘째, 검출기를 갈아 끼울 수 있는 구조가 실제로 작동했다. 새 엔진의 결과를 기존 검출·검토를 건드리지 않고 나란히 쌓아 견줄 수 있다. 스키마를 그렇게 설계해 둔 것(P01 §3)이 처음으로 값을 했다.

셋째, 시료가 10개로 늘었다. 자동 수집이 계속 돌아 세 슬라이드가 사람 손 없이 들어왔고, 그 과정에서 파이프라인이 멈추는 사고 두 건을 잡았다.

넷째, 뷰어가 자료를 지리적으로 보여 준다. 남극과 한국 지도를 좌표계에 맞춰 직접 그렸고, 데이터셋을 권역으로 나눠 볼 수 있다.

|  | 3차 보고서 | 현재 |
| --- | --- | --- |
| 시료 | 4개 | 10개 |
| 사진 / 시야 | 757 / 198 | 1,318 / 448 |
| 검출 개체 | — | 91,431 (통과 29,048)\* |
| 사람의 검토 | 231 시야 | 266 시야 · 교정 5,263건 |
| 검출기 | SAM2.1 | SAM2.1 + 학습한 YOLO (견주는 중) |
| 검출 속도 | 시야당 23.7초 | 추론만 보면 0.074초 |
| 뷰어 판 | v0.1.0 | v0.1.18 |

\* 마지막 슬라이드가 아직 자동 처리 중이라 이 수는 늘고 있다.

## 2. 사람의 검토로 검출기를 학습시켰다

### 2.1 왜 할 수 있게 됐나

지금까지 사람이 뷰어에서 한 판단이 DB 에 그대로 쌓여 있었다.

|  | 수 |
| --- | --- |
| 사람이 인정한 개체 | 1,503 |
| 사람이 지운 것 | 4,039 |
| 검출기가 놓쳐 사람이 되살린 것 | 376 |

지운 4,039개가 이 자료의 핵심이다. 물체 검출에서 어려운 것은 "무엇이 규조각인가" 가 아니라 "무엇이 규조각이 아닌가" 인데, 그 판단이 SAM2 가 실제로 헷갈린 것들에 대해 사람 손으로 붙어 있다. 무작위 배경보다 값어치가 크다.

스키마 설계 때 "지운 것도 전부 저장한다 — 학습의 어려운 음성 표본이다" 라고 적고 기하 칸을 만들어 둔 것이 여기서 쓰였다.

### 2.2 계획을 두 번 뒤집었다

처음에는 "전수 표시로 재현율 기준선을 먼저 만든다" 로 시작했다. 뷰어로 그것이 되는지 확인한 결과 부분적으로만 가능했다 — 사람이 되살릴 수 있는 것은 SAM2 가 마스크를 만든 것뿐이고, 크기 관문(10~150 µm)이 원시 마스크 58,389개 중 24,139개를 DB 이전에 자른다. 시야당 탈락 후보 107개를 훑어도 얻는 것은 "진짜 재현율" 이 아니라 "SAM2 상한 대비 재현율" 이다.

그래서 기준선 만들기를 버리고 이미 끝난 264 시야 전체를 자료로 썼다. 15개보다 훨씬 크다. 대신 "SAM2 후보 범위 안에서" 라는 한정을 문서와 자료 꾸러미에 못 박았다 — 나중에 그 숫자를 그냥 "재현율" 이라고 쓰면 과장이 된다.

두 번째로 타일링을 버렸다. 원본이 2752×2208 이고 개체 중앙값이 169 px 라 "640 타일로 잘라야 한다" 고 계획했는데, 전제가 "YOLO 는 640 으로 줄여 학습한다" 였다. 그것은 그냥 인자다. imgsz=1280 으로 하면 작은 쪽 10% 도 40 px 라 충분하고, 타일링이 만드는 새 문제(경계에 걸친 개체를 어떻게 셀 것인가)가 통째로 사라진다.

### 2.3 학습과 성적

학습은 RTX 8000(48 GB) 장비에서 했다. 자료 꾸러미(344 MB)를 옮기고 체크섬으로 전수 검증했다. 100 에폭에 20분.

검증을 둘로 나눴다.

train      시야 177  개체 1,046
val         시야 44  개체   256    ← 학습이 되고 있나
val_slide   시야 43  개체   201    ← 안 본 슬라이드에도 듣나

val_slide 는 학습에서 통째로 뺀 슬라이드(WAP13-GC47 450cm)다. 학습 자료가 한 슬라이드에 56% 쏠려 있어, 그것을 외웠는지 아닌지를 이 둘의 격차로 본다.

격차가 작았다 (mAP50 0.68 → 0.61). 안 본 슬라이드에도 어느 정도 듣는다.

분할(segmentation) 모델이 상자 모델을 이겼다.

| 모델 | 정밀도 | 재현율 | mAP50 | mAP50-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상자(detect) | 0.620 | 0.557 | 0.614 | 0.393 |
| 분할(seg) | 0.629 | 0.574 | 0.638 | 0.522 |

mAP50 은 조금 오르는데 mAP50-95 만 33% 뛴다. 이 대비가 곧 진단이다 — 못 찾던 것을 찾게 된 것이 아니라, 찾은 것을 제대로 감싸게 된 것이다. 봉상 규조각의 축정렬 상자가 절반이 배경(중앙값 0.52)이라던 관측과 정확히 맞는다.

### 2.4 SAM2 와 견주기 — 같은 자로 재야 한다

처음 표에는 SAM2 의 재현율을 비워 뒀는데 그것이 틀렸다. 정답이 SAM2 후보 위에서 만들어졌으므로, judge 가 그중 무엇을 통과시켰는지 세면 바로 나온다.

val_slide(WAP450)에서 기본 문턱으로 재면:

|  | 재현율\* | 정밀도 | 시야당 추론 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAM2 + judge | 79.6% | 14.8% | 23.7초 |
| YOLO seg | 57.4% | 62.9% | 0.074초 |

재현율이 뒤집힌다. 정밀도만 보고 "압승" 이라고 쓸 뻔했다.

그런데 이것은 문턱을 안 고른 상태의 비교였다. conf 를 훑어 재현율을 79.6% 로 맞춰 놓고 다시 재면:

|  | 재현율 | 정밀도 |
| --- | --- | --- |
| SAM2 + judge | 79.6% | 14.8% |
| YOLO seg (conf 0.03) | 79.6% | 25.2% |

같은 재현율에서 정밀도가 1.7배다. 지는 축이 없다.

\* "SAM2 가 마스크를 만든 범위 안에서" 라는 한정이 붙는다(§2.2). 게다가 이 비교는 SAM2 에 유리하게 기울어 있다 — 정답이 SAM2 후보 자체라 위치 정확도를 공짜로 얻는 반면, YOLO 는 IoU 0.5 를 스스로 맞춰야 한다. 1.7배는 하한으로 읽어야 한다.

재현율 상한은 0.96 이었다. conf 를 0 까지 내려도 201개 중 8개는 어떤 문턱으로도 안 잡힌다. 나머지 96% 는 전부 문턱 선택의 문제였다 — 아쉬웠던 재현율 0.57 은 모델의 한계가 아니라 운영점을 안 골랐기 때문이다.

### 2.5 목적마다 운영점이 다르다

| 목적 | conf | 정밀도 | 재현율 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM2 대체 | 0.03 | 25.2% | 79.6% | 재현율을 지금과 같게 두고 정밀도만 올린다 |
| 계수 | 0.30 | 62.8% | 58.7% | 놓친 것과 헛본 것이 상쇄돼 총 개수 오차 6% |
| 검토 자료 수집 | 0.10 | 40.2% | 68.7% | 시야당 8개 — 지금 검토 화면은 25.1개 |

계수용 운영점이 흥미롭다. 개체 하나하나의 정오는 60% 남짓인데 총 개수는 예측 188 대 정답 201 로 6% 오차다. 군집 조성이 목적이면 개체별 정확도보다 총량이 중요한데, 그 자리는 F1 최대점과 다르다.

다만 이 상쇄는 이 슬라이드의 쇄설물 분포에 기댄 것이라 다른 슬라이드에서 유지되는지 확인해야 한다. 운영점 셋 다 슬라이드 한 장에서 고른 값이다.

### 2.6 검출기를 나란히 쌓아 견준다

새 엔진 결과를 기존 검출·검토를 건드리지 않고 쌓을 수 있게 했다.

segment_diatoms.py … --backend yolo --keep-current --batch <이름>

--keep-current 는 현재 검출을 옮기지 않고 재바인딩도 하지 않는다. 뷰어는 현재 검출만 보므로 화면도 교정도 그대로다. 이것이 없으면 실험 한 번이 교정 5,263건을 흔든다 — 엔진이 다르면 개체 식별자가 거의 전부 어긋나기 때문이다.

892개 프레임 전부에 YOLO 를 돌려 개체 23,048개를 쌓았고, /engine/ 화면에서 프레임을 넘겨 가며 볼 수 있다. 판정 없이 돌린 판도 함께 쌓고 있다 — judge 의 문턱은 SAM2 마스크에 맞춰 조정한 것이라 YOLO 에 맞는지 아직 모른다.

파이프라인이 슬라이드마다 도는 탓에 "전체를 한 번 훑었다" 가 실행 여럿으로 흩어져, 그것을 묶는 이름표(RunBatch)를 만들었다.

sam2-전수-1차            실행 11 · 검출 349
yolo-v1seg-전수          실행  7 · 검출 892
yolo-v1seg-전수-판정없음  실행  4 · 검출 471 (진행 중)

## 3. 자동 수집이 계속 돌았다

시료가 4개에서 10개로 늘었다. 260803 의 세 슬라이드는 사람 손 없이 들어왔다.

260803_bp09-0901       시야 86 · 개체 10,521
260803_gc03-c1_72cm    시야 61 · 개체  7,362
260803_gc03-c1_816cm   처리 중

그 과정에서 파이프라인이 멈추는 사고 두 건을 잡았다. 둘 다 자동화가 조용히 실패하는 종류였다.

### 3.1 판 번호가 파이프라인을 끌고 갔다 (4시간 30분 중단)

뷰어 이미지의 판을 올렸더니 NAS 자동 수집이 멈췄다. 배포 구성이 뷰어와 파이프라인에 같은 판 번호를 쓰고 있었는데, 두 이미지의 수명이 전혀 다르다 — 뷰어는 화면을 고칠 때마다(그날만 6번), 파이프라인은 알고리즘이 바뀔 때만 굽는다. 뷰어 판을 올리는 순간 파이프라인이 없는 판을 가리키게 됐다.

더 나쁜 것은 로그였다.

정찰 실패 — NAS 가 내려갔는가

NAS 는 멀쩡했다. 이미지가 없었을 뿐이다. 엉뚱한 진단이 진짜 원인을 4시간 30분 동안 가렸다. 524번 실패하는 동안 화면은 정상이었고(뷰어는 따로 도니까) 로그를 보는 사람이 없었다.

판을 갈랐고, 로그가 원인을 짐작하지 않게 고쳤다 — 가릴 수 있는 만큼만 가르고, 못 가르면 그냥 "정찰 실패" 로 둔다.

### 3.2 카메라 일련번호가 슬라이드를 모른다 (1시간 중단)

새 슬라이드 하나가 처리 중 에서 멈춰 매분 아무 일도 하지 않고 실행 기록만 쌓았다.

원인은 프레임 이름이 슬라이드끼리 겹친 것이었다. 프레임 이름은 카메라가 매기는 일련번호라 같은 날 이어 찍으면 번호대가 이어진다. 260803 의 두 슬라이드에서 143종이 겹쳤다.

초점 시리즈가 한 장뿐인 시야(싱글턴)는 합성본이 없어 프레임 파일을 그대로 쓰는데, 이름만으로 시야를 찾다가 다른 슬라이드의 시야로 풀렸다. 그쪽은 검출이 끝나 있으니 "이미 했다" 고 건너뛰었고, 12개 시야가 영영 검출되지 않았다.

순서가 반대였다면 검출이 엉뚱한 슬라이드에 저장됐을 것이다. 실제로 잘못 붙은 것은 0건이었고, 우연히 순서가 좋았을 뿐이다.

DB 에는 이미 "슬라이드 안에서 프레임 이름은 유일하다" 는 제약이 걸려 있었다 — 제약이 있다는 것이 곧 "이름만으로는 못 찾는다" 는 뜻인데 그렇게 읽지 않았다.

### 3.3 새 칸 하나가 반입을 막았다

뷰어에 지역 구분 칸을 더했는데, 이 DB 는 판이 다른 두 이미지가 함께 쓴다. 파이프라인은 그 칸을 모르는 옛 코드라 새 지역을 만들 때 컬럼을 안 보냈고, NOT NULL 위반으로 NAS 반입이 죽었다.

DB 자체가 값을 채우게(db_default) 고쳐 6.92 GB 이미지를 다시 굽지 않고 풀었다. 앞으로 `NOT NULL` 칸을 더할 때는 이것을 함께 준다 — 두 이미지의 판이 같아질 일이 없기 때문이다.

## 4. 사람의 검토를 지우는 사고를 냈다

시험용 화면을 만들며 문서와 커밋에 "읽기 전용이다" 라고 적었다. 아니었다. 한 시야의 교정 37건이 지워졌다.

도구 버튼을 CSS 로 감췄는데, 마스크 자체가 클릭 대상이고 클릭이 저장을 부른다. 그 저장은 그 시야의 교정 전체를 보낸 것으로 간주되어, 키 하나만 담긴 요청이 나머지를 전부 지웠다.

보이지 않는 것과 동작하지 않는 것은 다르다.

백업에서 행 단위로 되살렸다(사라진 것 0 · 값이 달라진 것 0 · 검토완료 상태 전부 일치). 두 겹으로 막았다.

화면: 읽기 전용 표식이 있으면 아예 보내지 않는다. 저장을 부르는 12곳을 각각 막지 않고 나가는 문 하나를 잠갔다

서버: 현재 검출에 없는 개체가 섞여 오면 거절하고 아무것도 바꾸지 않는다. 사람은 화면에 있는 것만 표시할 수 있고, 화면은 현재 검출을 그린다

알아챈 것은 백업 스크립트가 찍는 개수였다(5,260 → 5,224). 화면에는 아무 표시도 없었다. 이것이 §3.1 과 같은 문제다 — 자동으로 도는 것이 조용히 어긋나도 알려 주는 장치가 없다.

## 5. 뷰어

### 5.1 지도 — 좌표계에 맞춰 직접 그렸다

데이터셋이 어느 해역의 시료인지 지도로 보여 준다. 지오 라이브러리도 타일 서버도 쓰지 않고, 해안선을 미리 투영해 SVG 로 구워 넣었다(각각 10 KB · 27 KB). 이 뷰어는 정적 파일이 하나도 없고, 지도 하나 때문에 외부 의존성과 사내망 통신 문제를 들일 이유가 없다.

남극 — EPSG:3031(남극점 중심 극구면투영). 남극 연구의 표준 좌표계다

한국 — EPSG:5179(UTM-K). 국내 공간정보의 표준이다

한국 지도는 해안선이 아니라 국가 경계를 썼다 — 남한만 그리려면 휴전선이 필요하기 때문이다. 투영 공식은 원점·왕복·축척으로 검산한 뒤에 썼다.

남극 지도에서는 검산 없이 넘겼다가 해안선이 통째로 빈 화면이 된 적이 있다. SVG 경로 문자열에 줄바꿈이 좌표 한가운데 떨어졌는데, 파서가 오류 없이 경로를 버렸다. 그 뒤로 지도를 구우면 반드시 그려서 눈으로 본다.

### 5.2 권역으로 나눠 본다

데이터셋 목록을 [한국 | 남극 | 전체] 로 나눴다. 전체 는 권역이 아니라 "거르지 않는다" 는 뜻이고, 지역이 아직 안 정해진 슬라이드까지 담는다.

그런 슬라이드가 실제로 생겼다 — 폴더 이름이 <지역>-<코어> <깊이>cm 꼴이 아니면 파이프라인이 지역을 못 붙인다. 처음에는 "있다" 고 알리기만 하고 열어 볼 길이 없었고, 속성 편집 화면에서도 없는 지역을 만들 수 없었다. 둘 다 고쳤다.

전체 에는 지도를 내보내지 않는다. 권역마다 투영이 달라 섞인 것을 한 지도에 올릴 수 없기 때문이다.

### 5.3 화면이 4배 빨라졌다

목록 화면이 1.3초 걸렸다. 원인은 한 화면을 그리려고 시야를 전부 훑는 것이었다.

| 화면 | 전 | 후 |
| --- | --- | --- |
| 데이터셋 목록 | 1.32초 | 0.31초 |
| 검출 표 | 1.35초 | 0.48초 |
| 문턱 조정 | 0.80초 | 0.02초 |

이 과정에서 없는 성능 문제를 쫓느라 시간을 썼다. 두 측정값의 차이를 놓고 nginx·워커 수·요청 부담을 뒤졌는데, 실제 원인은 내가 두 번 잰 문턱 값이 달랐던 것이었다(통과 개체 2,462 대 4,177). 성능 문제는 없었다.

이 밖에 목록/카드/지도 3단 전환, 데이터셋 속성 편집, 슬라이드별 배율 지정, VPN 에서 막히던 포트를 표준 포트 아래로 옮긴 것 등이 있다.

## 6. 파이프라인 속도

개체 하나를 재려고 이미지 전체를 훑고 있었다. 형태 지표를 계산하는 함수가 개체마다 2752×2208(6백만 화소) 배열을 네댓 번 훑었다. 개체 중앙값이 169 px 이므로 실제로 쓰는 곳은 그 안의 0.3% 다.

개체당 10.5 ms → 0.41 ms, 26배.

SAM2 시절에는 안 보였다 — 추론이 시야당 20초인데 지표 계산 10 ms 는 0.05% 다. YOLO 추론이 74 ms 가 되자 비로소 병목으로 드러났다.

어려운 것은 "빨라졌다" 가 아니라 "값이 안 바뀌었다" 였다. 이 값들로 판정하므로 달라지면 지금까지의 검출·문턱 이력과 어긋난다. 두 번 틀렸다.

잘라서 계산했더니 저장되는 폴리곤 좌표가 잘린 창 기준이 됐다. 그대로 뒀으면 뷰어가 마스크를 전부 엉뚱한 자리에 그렸을 것이다

좌표만 되돌렸더니 타원 적합이 float32 라 옮겨진 좌표에서 미세하게 다른 값을 냈고, 그 뒤의 반올림이 그 차이를 1픽셀로 증폭했다. 3,000개 중 1,011개의 지표가 중앙값 1.6% 달라졌다

윤곽만 잘라서 찾고 찾자마자 원래 좌표로 되돌려 그 아래 계산을 옛 좌표에서 하도록 고쳤다. 무작위 3,000개 중 2,997개가 완전히 같고, 판정이 뒤집힌 것은 0건이다.

## 7. 현재 상태와 남은 것

### 7.1 지금 돌아가는 것

NAS 자동 수집 — 1분마다 정찰, 새 슬라이드를 복사·그룹핑·합성·검출까지

뷰어 v0.1.18 — 목록·지도·검토·문턱 조정·속성 편집·엔진 비교

파이프라인 v0.1.1 — SAM2.1 검출

백업 — 로컬 + NAS 오프사이트, 배포 전 스냅샷

### 7.2 진행 중

YOLO 판정 없는 판을 쌓아 judge 문턱이 YOLO 에 맞는지 확인 중

마지막 슬라이드(gc03-c1_816cm) 자동 처리 중

### 7.3 남은 것

YOLO 를 운영 이미지에 넣기. 의존성 충돌로 아직 못 넣었다. 지금은 저장소를 컨테이너에 마운트해야 돈다

AM 계열에서 재 보기. judge 의 정밀도가 슬라이드마다 1.0~27.8% 로 갈리는데, 가장 나쁜 슬라이드에서 YOLO 의 이득이 가장 클 것으로 보이지만 아직 안 쟀다

합성이 개체를 지우는지 확인. 합성을 안 거친 시야가 성적이 더 좋았다. 모델 탓인지 정답(합성본 위에서 만든 것)이 흐린 탓인지 아직 안 갈렸다

자동 실패 알림. §3.1·§4 가 같은 자리다 — 조용히 어긋나도 아무도 모른다. 뷰어에 "마지막 정찰 시각" 을 띄우는 것이 가장 싸다

교정 내보내기(export_review.py) — 사람의 판단이 아직 DB 에만 있다

### 7.4 숫자를 밖에 낼 때 붙일 한정

재현율에는 "SAM2 후보 범위 안에서" 가 붙는다. 정답이 SAM2 가 마스크를 만든 것 위에서 만들어졌기 때문이다. 진짜 재현율이 필요해지면 자유 그리기를 만들어야 한다

운영점 셋은 슬라이드 한 장에서 고른 값이다.

학습 자료가 한 슬라이드에 56% 쏠려 있다. 다른 해역 시료가 들어오면 다시 학습해야 한다

## 부록 — 이번에 기록한 판단 착오

앞선 보고서들과 같은 이유로, 틀린 판단도 함께 남긴다. 같은 것을 다시 밟지 않기 위해서다.

| 착오 | 실제 | 어디에 |
| --- | --- | --- |
| "읽기 전용" 이라며 CSS 로 버튼만 감췄다 | 마스크 클릭이 저장을 부른다. 교정 37건 소실 | §4 |
| SAM2 의 재현율을 잴 수 없다고 비워 뒀다 | 계산된다. 그리고 YOLO 가 그 축에서 지고 있었다 | §2.4 |
| "정밀도 26→62%, 속도 600배" | 절반만 말한 것. 재현율은 22%p 지고 있었다 | §2.4 |
| "검토 부담이 19배 준다" | 3.1배. 사람이 보는 것은 원시 마스크가 아니라 판정 통과분이다 | 025 |
| "타일로 잘라야 한다" | 입력 해상도를 올리면 된다. 전제가 틀렸다 | §2.2 |
| 성능 문제를 4단계로 추적 | 두 측정의 문턱 값이 달랐을 뿐. 문제는 없었다 | §5.3 |
| 가중치 180 MB 라 배포에 부담 | 45 MB. 학습 중 체크포인트 크기를 봤다 | 025 |
| 검증을 후보 74,000개 전수로 | 표본 800개에 1분이면 될 일을 25분 썼다 | §6 |