# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (8차)

작성일 2026-08-06 (오후) 저장소 github.com:jikhanjung/DiaRUGA 대상 지역 5 · 지점 5 · 시료 10 · 관찰 11 · 사진 1,444장 → 508개 시야 (검토 전수 완료)

이 문서는 7차 보고서 이후, 같은 날 오후의 작업을 담는다. 개발 로그 063 과 HANDOFF.md·TODOs.md· CLAUDE.md·DB 명세의 갱신이 근거다. 커밋 9개, 배포 1판(뷰어 v0.7.0 · 파이프라인 v0.4.0).

오전과 성격이 다르다. 오전은 있는 것을 빠르고 튼튼하게 만든 차수였고, 오후는 자료의 층 자체를 바꾼 차수다.

## 1. 요약

시작은 사고 하나였다. 어제 만든 관찰 기능이 새 폴더에서 안 먹었고, 파 들어가니 스키마의 층이 실제 자료의 층과 어긋나 있었다. 사용자가 용어를 정리해 주면서 그 어긋남이 이름으로 드러났고, 그것을 맞추는 것이 이 차수의 일이 됐다.

권역   한국 · 남극                       Site.area
 └ 지역   BP(북평분지) · RS23            Site
    └ 지점   BP09(노두) · GC03(시추코어)  Locality   ← 예전 이름이 Core 였다
       └ 시료   0901 · 71cm              Sample     ← 없던 층
          └ 관찰   (1) · (2)             Slide

첫째, "코어" 라는 말이 육상에 안 맞았다. 북평분지는 노두이고 시추한 것이 아니다. 그 층을 지점으로 넓혔다.

둘째, 시료 층이 없던 것이 사고의 뿌리였다. Slide 하나가 시료와 관찰을 겸해서 소속이 관찰 행마다 앉아 있었고, 그래서 같은 시료의 관찰 둘이 서로 다른 소속을 가질 수 있었다 — 한 관찰이 아무 데도 안 붙어 화면에서 통째로 사라졌다.

셋째, 자동 생성 마이그레이션을 그대로 돌렸으면 자료가 날아갔다. Django 는 옛 표를 지우고 새 표를 빈 채로 만드는 순서를 냈다.

넷째, 화면 여섯이 함께 들어왔다 — 검토 흐름 넷(사용자 제안), 관리 화면, 노두 현장 사진.

다섯째, 눌러 보는 시험이 조용한 고장 넷을 잡았다. 전부 예외도 경고도 없었다.

그리고 이 차수에 검토가 전수 완료됐다 — 508/508 시야. 슬라이드 11장이 전부 사람 손을 거쳤고 교정이 7,472건이다. 다음 판의 학습 자료가 여기서 나온다.

## 2. 사고 — (1) 은 읽혔는데 소속이 없었다

사용자가 BP09-0901 (1) 을 올렸고, 그것이 BP09-0901 과 같은 시료의 관찰로 서기를 기대했다. 안 그랬다.

id  이름              지점       깊이   관찰번호
 8  BP09-0901         BP09      —      0
12  BP09-0901 (1)     (없음)    —      1     ← 소속 없음

관찰 번호는 제대로 들어갔다. 빠진 것은 지점 연결이었다.

원인은 폴더 이름을 읽는 정규식이다. <지역>-<지점> <깊이>cm 를 요구하는데 BP09-0901 은 노두라 cm 이 없어 매치가 안 된다. 슬라이드 8 의 지점은 파서가 붙인 것이 아니라 사람이 속성 편집에서 손으로 넣은 것이었고, 새 관찰은 물려받을 데가 없었다.

목록·지도·지점 페이지는 전부 지점 → 위치 → 관찰번호 로 묶으므로 소속이 없는 관찰은 어느 화면에도 안 선다. 500 도 404 도 아니고 그냥 사라진다.

### 덤으로 나온 것 둘

하나. 반입·그룹핑이 update_or_create 의 기본값에 빈 소속을 그대로 실었다. 즉 다시 그룹핑하거나 다시 반입하면 사람이 넣은 지점이 지워진다. 관찰 이름표는 "사람 것이라 기본값에서 뺀다" 고 해 놓고 소속은 안 그랬다.

둘. 사용자가 속성 편집으로 고치려다 실패했는데, 그 화면이

지역 코드를 비우면 지점을 찾는 갈래가 통째로 건너뛰어져 아무 일도 안 일어나는데 "저장했습니다" 가 떴고

만약 성공했다면 폼의 빈 칸으로 기존 지역·지점을 덮어썼을 것이다. 북평분지· 좌표·채취 방식이 다 지워지고 원본 관찰도 함께 당한다

두 번째는 실제로 일어나지 않았다(사용자가 지역 코드를 안 채웠다). 하지만 성공했으면 더 나빴을 종류의 실패다.

## 3. 용어 — 사용자가 층을 말해 주었다

여기서 방향이 바뀌었다. 사고를 막는 것보다 왜 이런 사고가 가능한 구조인가가 문제였다. 사용자가 정한 것 넷:

"코어" 를 지점으로 넓힌다. 육상은 시추한 것이 아니다. 지점은 시추코어와 노두를 함께 담는 말이고 어느 쪽인지는 유형이 말한다

유형은 지점의 성질이다. 한 지점이 코어이면서 노두일 수 없다

육상은 지점 = 노두 = 단면이 하나다. 단면 층을 따로 두지 않는다

관찰끼리는 동등하다. 대표를 두지 않고 이름표로 구분하며, 통계에 무엇을 넣을지는 숨김·집계 제외로 사람이 고른다

시료 코드를 읽는 법도 함께 정해졌다.

BP09-0901
└┬─┘ └┬┘
 │    └ 09 = 지점 번호가 되풀이된 것 · 01 = 그 노두의 첫 시료
 └ 지역 BP + 노두 번호 09

### 두 체계의 폴더 규칙이 다르다

|  | 폴더가 담는 것 | 지역을 아는 법 |
| --- | --- | --- |
| 남극 | <지역>-<지점> <깊이>cm | 폴더에 있다 |
| 육상 | <지점>-<시료> | 폴더에 없다 — 지점 코드의 앞 글자(BP09 → BP) |

가르는 표시는 `cm` 이 있느냐다. 이 규칙을 한 파일로 모았다 — 예전에는 같은 정규식이 파이프라인 두 곳에 따로 있었고, 갈라지면 같은 폴더가 두 자리에 다르게 앉는다.

육상의 지역을 숫자를 떼어 얻는 것은 짐작이다. 노두 코드가 <지역문자><번호> 꼴이라는 전제이고, 어긋나면 없는 지역이 만들어진다. 그래도 비워 두는 쪽이 더 나쁘다 — 지역이 없는 관찰은 어느 권역 탭에도 안 나와 화면에서 사라진다(이 사고가 정확히 그것이었다). 대신 관리 화면에서 사람이 고칠 수 있게 했다.

## 4. 시료 층을 뽑았다

Slide 하나가 시료와 관찰을 겸하고 있었다. 시료 행이 있으면 관찰은 그것을 가리키기만 하므로 애초에 어긋날 수가 없다. 덤으로 "같은 시료의 다른 관찰" 이 이름 짐작이 아니라 조인 한 번이 된다 — 아침에는 이름을 잘라 비교해야 했고, 이름이 규칙에 안 맞으면 그대로 못 찾았다.

### 시료의 위치 칸이 둘이다

| 지점 유형 | 시료가 서는 값 |
| --- | --- |
| 시추코어 | 깊이 71 cm |
| 노두 | 단면상의 위치 1 |

한 칸에 몰지 않는 이유는 깊이를 문자열로 안 바꾼 것과 같다 — "369cm" 와 "단면 9번" 을 같은 축에 그리게 된다. 지점은 코어이거나 노두이거나 둘 중 하나라 정렬할 때는 어차피 한 칸만 본다.

노두에는 cm 축을 아예 안 그린다. 단면상의 위치는 "몇 번째로 딴 것" 이지 거리가 아니다. 축에 얹으면 없는 간격을 지어내게 된다.

### 마이그레이션 — 자동 생성본을 그대로 쓰면 안 됐다

Django 가 낸 순서는 이랬다.

CreateModel Locality → RemoveField slide.core → DeleteModel Core

옛 표를 지우고 새 표를 빈 채로 만든다. 그대로 돌리면 지점 다섯과 모든 관찰의 소속이 통째로 날아간다. 손으로 순서를 잡았다.

1. 새 표를 만든다
2. **자료를 옮긴다**  ← 여기가 가운데여야 한다
3. 그 다음에 옛 칸을 걷는다
4. 제약·인덱스는 자료가 다 앉은 뒤에

되돌리기도 함께 적었다 — 배포 게이트가 막히면 판을 되돌려야 하는데, 그때 자료가 없으면 되돌린 판이 빈 화면을 낸다.

SQLite 가 한 번 물었다. 칼럼을 지울 때 표를 통째로 다시 만드는데 옛 제약이 아직 그 칼럼을 가리키고 있어 죽었다 — 제약을 먼저 뗀다.

지점 유형은 그 지점에 달린 관찰들의 값에서 올렸다. 실측에서 지점 다섯 곳 전부 한 가지로 모여 그대로 갔다.

## 5. 함께 들어온 화면 여섯

### 검토 흐름 넷 (사용자 제안)

검토 완료 숨기기 — 카드가 이미 표시를 달고 있어 화면에서 거른다. 서버에 안 묻는다: 새로고침이 있으면 검토하다 말고 켜고 끌 수가 없다

다음 미검토 — 옆 시야로 한 칸 가는 것과 다른 일이다. 한 슬라이드가 86 중 53 완료라 한 칸씩 눌러 이미 본 것을 계속 지나야 했다. 뒤에 없으면 앞으로 돌아가되 돌아갔다고 말한다

밝기·대비 — 사진에만 건다. 마스크는 안 물든다: 마스크 색이 분류를 나타내는 판정 근거여서 사진과 함께 어두워지면 무엇으로 지정했는지가 안 읽힌다. 보는 방식이지 자료가 아니라 DB 로도 안 간다

전체를 검토로 / 미검토로 — 되돌릴 수 없어 누르기 전에 묻는다. 완료 깃발만 뒤집고 행은 안 지운다: 같은 행의 시야 코멘트가 사람의 판단이라 지우면 함께 날아간다

### 관리 화면

지역·지점·시료를 만들고 지운다. 관찰은 만들지도 지우지도 못한다 — 폴더가 만드는 것이고 그 아래에 재생성 불가한 교정이 달려 있다.

이 화면이 있어야 하는 첫째 이유는 소속 없는 관찰이다. 그것은 다른 어느 화면에도 안 나온다. 여기서는 붙일 곳까지 추천해서 낸다.

지우기에 문턱이 있다. 시료를 지우면 관찰이 조용히 소속을 잃으므로, 딸린 것이 있으면 막고 무엇이 몇 개 걸려 있는지 버튼에 미리 적는다. 눌러 보고 "지울 수 없습니다" 를 만나면 무엇을 먼저 치워야 하는지 알 수 없다. 서버가 다시 검사한다 — 화면에서 막는 것은 막는 것이 아니다.

### 노두 현장 사진 (사용자 제안)

시추코어 지점에는 암상 띠가 들어올 자리가 잡혀 있는데 노두 쪽은 비어 있었다. 거기에 현장 사진을 넣었다.

파일이 곧 자료다 — DB 에 행이 없다. NAS 공유에 이름이 <지점코드> (n).jpg 인 것이 지점과 사진을 잇는 유일한 근거다. 탐색기로 직접 올려도 화면에 나타나고, 새 노두 지점을 만들고 사진만 두면 저절로 붙는다.

화면에서도 올린다(끌어다 놓기·파일 고르기). 이름은 서버가 짓는다 — 화면이 준 이름은 확장자조차 안 쓴다. 주소에도 이름이 없어서 경로 탈출이 애초에 불가능하다.

세 장까지다(용량 관리). 여럿이 쓰는 공유라 올릴 때 줄여서 다시 쓴다.

5568x3712  12.5 MB  →  2400x1600  0.97 MB   (8%)

NAS 가 없어도 죽지 않는다 — 사진이 안 보이는 것과 지점 페이지가 500 이 되는 것은 고장의 크기가 다르다.

## 6. 눌러 보는 시험이 잡은 것 넷

전부 예외도 경고도 없었다. 코드를 읽어서는 하나도 안 걸렸을 것들이다.

| 무엇 | 증상 |
| --- | --- |
| 카드의 display: block 이 hidden 을 이겼다 | 감추라고 해 놓고 그대로 보였다. 특이도 싸움이고, 이 저장소가 같은 자리를 두 번째 밟았다 |
| 관리 폼에 같은 이름의 칸이 둘 | Django 가 뒤엣것을 집어 지점이 "모르는 층" 이 되어 조용히 안 만들어졌다 |
| 스크립트가 제목 블록 안으로 들어갔다 | <title> 속이라 JS 가 한 번도 안 돌았다 — 끌어다 놓기가 죽어 있었다 |
| 여러 줄 주석 문법을 잘못 썼다 | 주석이 화면에 그대로 나온다 (문서에 적혀 있는데도 밟았다) |

그리고 개발 서버가 템플릿을 캐시한다. 템플릿을 고쳐도 안 바뀌어 두 번 헛다리를 짚었다 — 고치면 다시 띄울 것.

## 7. 배포

뷰어와 파이프라인을 함께 올렸다. 스키마를 조이는 마이그레이션이라 갈라 놓으면 옛 파이프라인이 없는 칼럼에 쓴다.

폴러 락을 잡은 채로 했다. 마이그레이션이 도는 동안 옛 파이프라인이 돌면 폴러가 선다. 그리고 굽고 나서, 배포 전에 새 파이프라인 이미지를 마이그레이션한 사본에 붙여 봤다 — 새 판 DB 를 읽고 시료를 제대로 찾는 것까지 확인한 뒤에 올렸다.

smoke 통과 — 판 v0.7.0 · 슬라이드 11 · 교정 7,472 · nginx 경유 200
마이그레이션 0024_locality_and_sample 적용
지역 BP · 지점 BP09(노두) · 시료 0901 · 관찰 2 · 소속 없는 관찰 0
DB 무결성 검사 7번(층) 전부 OK
운영 화면 11개 200 · 옛 주소는 302 로 새 주소에
노두 현장 사진 3장이 운영에서 그려진다 · 콘솔 오류 0

사본 셋을 남겼다 — 손으로 뜬 것 둘, deploy.sh 가 뜬 것 하나.

## 8. 곁들여 — 문서와 사본 정리

DB 무결성 검사에 층 검사를 더했다. 소속 없는 관찰 · 지점 유형과 안 맞는 위치 칸 · 위치 없는 시료 · 빈 지점. 여기서 잡는 것은 예외가 안 나고 그냥 틀린 상태다.

스키마 참조 파일이 한 판 낡아 있었다 — 어제 만든 Image 표가 빠져 있었다. 손으로 고치는 문서가 아니라 실제 DB 에서 떠야 하는 것이라 뜨는 도구를 만들었다.

보고서 docx 의 도표가 코드 블록으로 떨어졌다. 어제 디스크 정리에 mermaid 도구가 지워져 있었다 — 변환이 실패하지 않고 그냥 못생긴 문서를 낸다(ERD 315 KB vs 751 KB). 이미 깔려 있는 브라우저를 재활용하게 해 다시 구웠고 그 방법을 적어 뒀다.

옛 자동 사본 23개(2.4 GB)를 지웠다. 이름 변경이 남긴 것이라 새 정리 규칙이 영영 못 걷는 것들이었고, 24시간 rolling 이 온전해진 것을 확인하고 지웠다. 그 과정에서 오프사이트 사본이 교정 734건 뒤처져 있는 것을 발견해 최신본을 밀어 뒀다.

## 9. 남는 것

육상 지역을 폴더에서 뽑는 규칙이 짐작이다. 다른 꼴의 노두 코드가 들어오면 없는 지역이 만들어진다 — 관리 화면이 고칠 수 있게 해 뒀지만, 들어올 때 사람에게 물어보는 편이 나은지 볼 것

지점 코드를 바꾸면 노두 사진이 떨어진다. 파일 이름이 유일한 근거라 그렇다 — 간단함과 맞바꾼 대가이고, 코드를 바꾸는 일이 드물어 지금은 그대로 둔다

암상 모델은 여전히 자리만 잡혀 있다. 기재 규칙이 정해져야 표가 선다

검토가 전수 완료됐으므로 다음은 학습이다 — 슬라이드 11장 · 교정 7,472건이 다음 판의 자료다

## 10. 이 차수에서 얻은 것

말과 표가 어긋나 있으면 사고가 난다. 사용자가 용어를 정리해 준 것이 이 차수의 전환점이었다 — "코어" 가 육상에 안 맞는다는 한마디에서 시료 층이 없다는 것까지 드러났다.

층을 겸하는 표는 어긋날 수 있다. 시료와 관찰을 한 표에 두면 같은 시료의 관찰 둘이 다른 소속을 가질 수 있고, 그것이 실제로 일어났다.

자동 생성 마이그레이션은 읽고 쓴다. 모델 이름을 바꾸면 Django 는 지우고 새로 만든다 — 자료를 옮기는 단계를 사람이 가운데 끼워야 한다.

화면이 아무 일도 안 하고 "됐다" 고 말하면 안 된다. 못 한 것은 오류로 말하고, 막는 것은 눌러 보기 전에 보여야 하며, 서버가 다시 검사한다.

눌러 보는 시험이 아니면 안 걸리는 고장이 있다. 이번에 넷이었고 전부 조용했다.