# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (10차)

작성일 2026-08-10 (저녁) 저장소 github.com:jikhanjung/DiaRUGA 대상 지역 5 · 지점 5 · 시료 10 · 관찰 12 · 사진 1,830장 → 시야 570 (1차 검토 전수 완료 · 남극 2차 검토 309/511 · 교정 7,914건)

이 문서는 9차 보고서 이후를 담는다 — 08-08 부터 08-10 저녁까지 사흘이다.

근거는 개발 로그 087~107, 계획 문서 P11·P12, 그리고 HANDOFF.md·TODOs.md·CLAUDE.md 의 갱신이다. 커밋 52개, 판 여덟(뷰어 v0.8.3 · v0.9.0 · v0.9.1 · v0.9.3 · v0.9.4 · v0.10.0 · v0.10.1 · v0.10.2 · 파이프라인 v0.5.1 그대로).

이 차수의 축은 "개체" 다. 9차까지가 검출의 층을 말과 맞춘 것이었다면 (묶음 = RunBatch), 이번에는 그 위에 개체가 섰다 — 여러 프레임에 흩어진 마스크를 사람이 하나로 묶고(P11), 그 개체에 번호와 이름을 붙였다(105). 그리고 그 작업이 지금 스키마의 경계가 어디에 잘못 그어져 있는지를 드러냈다(P12).

## 1. 요약

일곱 갈래다.

첫째, 같은 개체 묶기가 실제로 돌아간다 (P11 · 090·091·099). 마스크를 우클릭해 판마다 후보를 하나씩 고르고 대표를 세운다. 원안은 "IoU 로 자동 계산하고 재검출하면 다시 계산" 이었는데 사람이 고르는 순간 그 전제가 무너져 교정과 같은 규약(재생성 불가·mask_key 로 짚기·감사 기록)으로 갔다.

둘째, 개체에 번호와 이름이 생겼다 (105 · v0.10.0). 지금까지 개체를 부르는 이름은 mask_key — 이미지 한 장 안에서만 유일한 내부 열쇠뿐이었다. 카탈로그 번호는 저장하지 않고 층·시야·bbox·묶음 코드에서 파생하며, 종 수준의 동정을 적을 칸(species)이 처음 생겼다.

셋째, 2차 검토가 자료의 성격을 바꾸고 있다 (092~094). 직접 그리기(P09)가 열린 뒤 남극 시료를 다시 보는데, `Chaetoceros` 가 1건에서 199건이 됐다 — 강모가 가늘어 엔진이 못 잡던 속이고, 1차 때는 봉상으로 밀어 넣는 것이 전부였다. 다음 학습판의 새 갈래다.

넷째, 조용히 죽어 있던 것 둘을 잡았다. 저장이 한 번 미끄러지면 그 뒤로 아무것도 저장되지 않던 자리(096)와, 폴러 3단계가 사흘째 죽어 있던 것(097). 둘 다 예외도 경고도 안 났다. 그 답으로 파이프라인이 살아 있는가를 화면이 말하게 했다(098).

다섯째, 운영이 `/srv/DiaRUGA` 하나로 완결된다 (100·101 · v0.9.1). 저장소 루트의 .py 35개를 넷으로 가르고(pipeline/·ops/·migrate/·tools/), cron·폴러·파이프라인 컨테이너가 저장소를 안 보게 했다. 운영 서버에 저장소가 없어도 돈다.

여섯째, 묶기를 실제로 쓰자 넷이 더 나왔다 (102·103·104·107). 그중 103 은 프레임 판으로 열리는 시야 11개에서 어떤 교정도 저장된 적이 없던 것이다 — 화면은 회색 글씨 한 줄로 흘리고 있었다.

일곱째, 카탈로그의 전제가 YOLO 에서 깨진다 (106). SAM 은 시야마다 판이 하나지만 YOLO 는 합성본 1장 + 프레임 2~10장이다. 고친 것 둘, 못 고친 것 하나(프레임에만 있는 개체 5,123을 화면이 못 본다), 그리고 일부러 접어 둔 것 둘이 남았다.

## 2. 같은 개체 묶기 (P11 · v0.9.0)

### 2.1 실측이 설계를 확인했다 (090 — 0단계)

yolo-3차 의 이웃 이미지 쌍 13,523곳에서 쟀다(tools/measure_link_thresholds.py, 읽기 전용).

| 무엇 | 값 |
| --- | --- |
| 근접 창(기준 bbox 1.5배) 안 후보 수 | 0개 46.0% · 1개 37.5% · 2개 13.2% · 3개 2.5% · 4개+ 0.8% |
| 최선 후보 IoU (겹침 있는 것만) | 중앙 0.83 · IoU ≥ 0.5 가 77.4% |
| 최선-차선 간격 | 간격 < 0.2 (헷갈리는 자리) 21.4% |

읽는 법이 셋이다.

사용자의 직감이 맞았다 — "프레임마다 하나씩, 많아야 두셋". 4개 이상은 0.8% 뿐이라 팝업의 줄 길이가 실제로 짧다. 창을 2.0배로 넓혀도 "0개" 가 46 → 42% 로 거의 안 줄고 잡음만 늘어 K=1.5 로 확정했다

0개가 46% 다. 이웃 프레임에서 같은 개체가 안 잡힌 경우가 절반이다 — 초점면이 다르면 검출이 안 되는 것이 자연스럽다. "(없음)" 이 일급 선택지 여야 한다는 근거가 여기서 나왔다

미리 고르기는 보수적으로 — IoU ≥ 0.5 이고 차선과의 간격 ≥ 0.3 일 때만 ✓ 를 미리 찍는다(맞을 수 있는 것의 2/3). 헷갈리는 21% 는 사람 손에 남긴다 — 자동값이 사람의 판단을 오염시키는 자리다

### 2.2 핵심 결정 — 이것은 교정과 같은 무게다

TODOs.md 의 원안(2026-08-05)은 "IoU 로 자동 계산하는 층, 재검출하면 다시 계산" 이었고 그래서 Candidate FK + CASCADE 로 충분했다. 사람이 고르는 순간 그 전제가 무너진다.

| 원안 | 실제 |
| --- | --- |
| 산수 — 재검출하면 다시 계산 | 사람의 판단 — 재생성 불가 |
| Candidate 를 FK 로 | (image, batch, mask_key) 로 짚는다 |
| 검출이 지워지면 CASCADE | 검출이 바뀌어도 남는다 · geom 을 스스로 든다 |
| 내보낼 것 없음 | export_review.py FORMAT 4 로 git 감사 기록에 실린다 |

계획서가 스스로 뒤집힌 기록을 남겼다는 점이 중요하다 — 같은 자리를 다음에 또 지나가기 때문이다(회차를 넘는 묶기가 정확히 그 자리다, 8절).

### 2.3 화면 (091·099 — 2·3단계)

우클릭 → [⛓ 동일 개체 묶기] → 팝업. 판마다 닻 근처의 살아 있는 후보를 거리순 3개까지 펼치고, 하나씩 고르고, 별로 대표를 세운다.

후보 계산은 화면이 한다 — 새 조회 API 가 없다. 검토 화면이 프레임마다의 검출을 이미 들고 있다(P09 캐러셀). 서버가 더한 것은 크롭 경로 하나뿐이다

화면의 지금 상태를 본다 — 서버가 준 초기 상태가 아니다. 방금 지운 마스크는 후보에서 빠지고 방금 그린 마스크는 든다

서버가 다시 검사한다 — 시야 밖 이미지 · 없는 마스크 · 오검출로 지운 마스크 · 대표 0/2개 · 멤버 1개 · 이미 다른 묶음에 속한 마스크(409). 기하는 서버가 스스로 뜬다 — 화면이 보낸 것을 믿지 않는다

사슬 배지 ⛓ 와 캐러셀 따라가기 — 묶인 개체를 고른 채 판을 넘기면 다음 판의 짝이 1.4초 밝아진다. 마스크 색은 안 건드린다(색은 분류가 말하고, 묶임은 정체에 대한 다른 축이다)

브라우저 레이어가 잡은 것 — 미리 고르기를 render() 안에 두었더니 "(없음)" 으로 뺀 판을 다음 그리기가 도로 찍었다. 그리기가 상태를 만들면 사람의 선택이 진다 — 그리기는 상태를 읽기만 해야 한다. 서버 시험 11개는 이것을 못 잡는다(서버는 화면이 무엇을 보냈는지만 본다).

## 3. 2차 검토가 만든 것 (092~095)

### 3.1 완료 표시를 걷었다 (092)

직접 그리기(P09)가 열리기 전에 검토한 시야는 엔진이 낸 것 중에서 고르는 일만 거쳤다. 검토자가 기능을 써 보고(18건) 남극 시료를 다시 보기로 했다 — 남극 9개 슬라이드 366 시야의 완료 표시를 걷었다.

새 칸을 만들지 않았다. 검토자 판단이 "구분할 필요는 없지만 진척은 보고 싶다" 였고, 그래서:

1차의 기록은 git 에 이미 있다(review/ 감사 기록과 그 시점의 백업)

걷은 시점(08-09 15:14)이 분수령이라 지금부터 붙는 완료가 곧 2차다

직접 그린 개체는 저장부터 구분돼 있다(batch IS NULL)

교정 7,493건과 시야 코멘트는 안 건드렸다 — 체크만 풀었다.

### 3.2 Chaetoceros 가 1건에서 199건이 됐다 (093·094)

| 시점 | chaetoceros 교정 |
| --- | --- |
| 1차 검토까지 | 1건 |
| 2차 검토 중간 (08-09) | 74건 |
| 지금 | 199건 |

왜 이제서야 쓰였나. 분류 자체는 038~040 무렵에 만들어 뒀지만, 강모(seta)가 가늘고 길어 엔진이 개체로 못 잡거나 조각으로만 잡았다. 검토가 "엔진이 낸 것 중에서 고르는 일" 이던 동안에는 봉상(rod)으로 분류해 두는 것이 손댈 수 있는 전부였다.

wap13-gc47 116cm 한 슬라이드에서만:

96건은 손으로 그렸다 — 엔진이 아예 못 낸 개체들

89건은 기존 검출에 라벨만 붙였다 — 형태는 잡혔는데 분류가 없거나 틀렸던 것

`rod` 6 · `round` 1 · `rod_frag` 1 이 재분류됐다 — 1차 때 봉상으로 밀어 넣었던 것들이 제 이름을 찾았다

gc03-c1 72cm 은 결이 달라 조각이 대부분이었다(round_frag 27 · rod_frag 25 · chaetoceros 11). 시료 차이로 읽힌다.

여기서 나온 주의 하나 — 2차 검토를 거친 슬라이드와 아직 안 거친 슬라이드는 조성을 비교하면 안 된다. 분류 구성이 검토 회차에 따라 달라져 있다.

### 3.3 ? 하나를 데이터로 고쳤다 (095)

검토 구분 라디오가 세 슬라이드에서 ◉ ? 로 나왔다. 이름은 Run.params["backend"] 에서 오는데, P02 이전에 계산된 260729 세 슬라이드의 검출은 ingest 실행 #19 로 들어와 backend 가 기록된 적이 없었다.

코드 폴백(묶음 이름에서 추정)을 버렸다 — 화면에서 "모르는 것" 과 "아는 것" 이 같아 보이게 된다. ? 는 기록이 없다는 정직한 표시이고, 기록이 실제로 있는 자리는 데이터를 채우는 것이 맞다. 백업 → dbsync → dry-run → --apply 규약대로 갔다.

## 4. 조용히 죽어 있던 것 둘, 그리고 그 답 (096~098)

### 4.1 저장이 한 번 미끄러지면 그 뒤로 아무것도 저장되지 않았다 (096)

실사용 보고에서 시작했다 — 봉상 다섯을 지우고 새로 그려 가며 검토하다 묶기를 눌렀는데 그린 마스크 하나를 서버가 거절했다. DB 를 보니 그 마스크만 `ObjectReview` 에 없었다.

function postReview(keepalive) {
  savePending = false;          // ← 첫 줄에서 끈다
  ...fetch...
  .catch(() => saveState.textContent = '저장하지 못했습니다');  // 안 되살린다
}

저장이 한 번 미끄러지면 savePending 이 꺼진 채라 그 뒤의 flushSave 가 "할 일이 없다" 고 판단한다. 상태 줄의 작은 글씨 하나가 유일한 흔적이고, 사람은 계속 검토한다.

고침 셋: 실패는 다시 저장할 것으로 남긴다 · 묶기 팝업이 열릴 때 밀린 저장부터 밀어낸다 · `keepalive` 는 정말 떠날 때만(브라우저가 본문 64KB 를 넘으면 보내 보지도 않고 거절한다 — 교정이 많은 시야가 정확히 그 크기다).

### 4.2 폴러 3단계가 사흘째 죽어 있었다 (097)

증상은 "사진이 안 왔다" 였지만 사진은 와 있었다(774개 파일 1.3 GB). 슬라이드가 pending 에서 멈춰 그룹핑부터가 안 돈 것이다.

뿌리는 079 가 붙인 `</dev/null` 이었다. 묶음 루프 안에서 docker 가 루프의 stdin 을 삼키는 것을 막으려던 것인데, 3단계의 밀린 일 조회가 heredoc(stdin)으로 파이썬을 먹이고 있었다.

run() { timeout "$1" docker compose run --rm -T pipeline "${@:2}" </dev/null; }
TODO=$(run "$T_SCAN" python - <<'PY' 2>/dev/null ...

python - 이 빈 stdin 을 받아 조용히 성공(빈 출력) 하고, 빈 결과는 "할 일 없음" 이다. 2>/dev/null 이라 흔적도 없었다. 죽은 날(08-07 오후)과 드러난 날(08-10) 사이가 사흘이다 — 그사이 새 슬라이드가 없어서다.

고친 뒤 밀린 일 조회를 스크립트로 뺐다(pending_slides.py) — heredoc 으로 파이썬을 먹이는 모양 자체를 없앴다. 그리고 정찰 JSON 파싱 실패를 "새것 없음" 으로 접지 않게 했다: 조용히 성공한 빈 결과와 실패를 한 갈래로 접으면 안 된다.

### 4.3 그 답 — 파이프라인이 살아 있는가를 화면이 말한다 (098)

/system-settings/pipeline/ 이 셋을 낸다: 정찰(last_scan.json 의 나이가 곧 "폴러가 살아 있는가") · 끝나지 않은 슬라이드(단계별 진행과 파이프라인이 적은 문장) · 최근 실행 12개.

해석은 화면이 먼저 한다 — 경고 줄이 맨 위다.

정찰이 5분 넘게 없다 (폴러 자체가 멈춤)

밀린 슬라이드가 있는데 도는 실행이 없고 마지막 완료가 15분 전보다 이르다 — 097 의 그 모양("대기 중인데 아무도 데리러 오지 않는다")

첫 화면부터 거짓 경고를 냈다. 폴러가 죽어서가 아니라 한 주기가 잠금을 쥐고 긴 합성을 도는 중이라 다음 정찰이 밀린 것이었다(설계상 정상). 도는 실행이 있으면 정찰 나이 경고를 접는다 — 늘 우는 경고는 곧 아무도 안 읽는 경고다.

## 5. 저장소를 넷으로, 운영을 /srv 하나로 (100·101 · v0.9.1)

시작은 정리였다("repo 루트에 파이썬 스크립트가 너무 많네" — 루트에 .py 가 35개였다). 설계를 바꾼 것은 마지막 한마디다 — "운영 서버에 repo 가 없을 수도 있다."

| 디렉토리 | 무엇이 | 개수 | /srv 로 |
| --- | --- | --- | --- |
| pipeline/ | 컨테이너 안에서 도는 것 + 그들이 쓰는 모듈 | 11 | 간다 |
| ops/ | 주기적으로 돌거나 상태를 보는 것 | 10 | 간다 |
| migrate/ | 이전기·일회성 | 9 | 안 간다 |
| tools/ | 개발 도구 | +5 | 안 간다 |

저장소를 붙잡고 있던 자리 셋(cron 세 줄)과 폴러 안의 REPO= 를 전부 끊었다. 이제 cron 은 /srv/DiaRUGA/bin/ 과 /srv/DiaRUGA/scripts/ 만 본다.

파이프라인 스크립트도 `/srv` 것이 돈다 — 이미지 안의 /app 사본이 아니다. 이득이 크다: 스크립트 한 줄을 고치는 데 7.2 GB 를 다시 굽지 않는다. 이미지를 다시 굽는 것은 의존성이 바뀔 때뿐이다.

배포 직전에 사용자가 물어서 고장 하나를 잡았다 — "파이프라인은 여전히 손댈 거 없어?" 스크립트는 /srv 것이 도는데 그 안의 judge·zen_meta· runlog 는 이미지 것을 물고 있었다(sys.path.insert(0, APP)). APP 을 sys.path 뒤에 붙이는 것으로 고쳤다. 실제로 그 상태로 돌고 있었다.

deploy.sh 에 8단계가 붙었다 — 배포 뒤 sync_to_srv.sh --from-image 가 /srv 를 그 판에 맞춘다. 앞으로 판을 올릴 때마다 `/srv` 가 자동으로 맞는다.

## 6. 개체 카탈로그 — 번호와 동정 (105 · v0.10.0)

"카탈로그 번호를 붙이고, 각각에 대한 동정 결과를 좀 채워넣어야 하는 시점이라고 생각해. 규조 객체 각각에 페이지를 만드는 것은 부적합해보이고, 관찰 하나당 카드 형태로 보여주는 페이지를 만들어주자."

### 6.1 없던 것 — 개체를 부르는 이름

검출된 개체는 지금까지 mask_key(bbox 를 이어 붙인 문자열)로만 짚었다. 그것은 이미지 한 장 안에서만 유일한 내부 열쇠다. 논문에 개체를 인용하거나 표본 목록을 만들려면 사람이 읽고 적을 수 있는 고정 번호가 있어야 한다.

동정을 적을 자리도 없었다. ObjectReview.label 은 ClassDef 가 정한 목록에서 고르는 것이라 종 수준을 담지 못한다 — 종은 목록으로 가둘 수 없다(var.·f.· 명명자가 붙고 검토 중에 이름이 바뀐다).

### 6.2 번호는 저장하지 않는다

<지역>-<지점>-<시료>[-<관찰>]-g<시야>[-f<프레임>]-<위치>-<묶음>

RS23-GC03-071-g03-1204_856_132_97-S1        남극 · SAM2 · 합성본
RS23-GC03-071-g03-f28-1198_861_130_99-Y3    남극 · YOLO 3차 · 프레임 28
BP-BP09-0901-g12-f27-843_1502_96_210-S1     육상 · 단독 프레임

칼럼에 넣으면 층을 고치거나 재검출을 돌릴 때 저장된 값과 실제가 어긋나고, 어긋난 것은 예외가 안 나고 그냥 틀린다. 파생이면 어긋날 수가 없다.

위치를 줄이려다 세 번 걸렸다. 짧게 만들려고 자른 후보가 전부 실측에서 부딪혔다(이미지 한 장에 개체가 최대 106개다).

| 후보 | SAM 충돌 | YOLO 충돌 |
| --- | --- | --- |
| x,y | 90 | 270 |
| x,y,너비 | 10 | 30 |
| 중심 좌표 | 0 | 30 |
| 해시 4자 | 2 | 0 |
| bbox 전체 | 0 | 0 |

해시 5자도 오늘 0 이지만 그것은 재 봐서 0 인 것이고, bbox 전체는 Candidate 의 유일 제약이 보장한다. 4자 해시가 실제로 2건 부딪힌 것을 보면 자료가 늘면 5자도 언젠가 부딪힌다 — 길이보다 이쪽을 골랐다.

실제 자료로 통과 개체 32,480건에 번호를 매겨 전부 서로 달랐고, 못 만든 것은 0건이었다.

### 6.3 화면과 안전망

/d/<슬러그>/catalog/ — 카드 하나가 개체 하나이고, 왼쪽에 세워서 자른 크롭(방향이 통일돼야 형태를 비교한다), 오른쪽에 번호 · 종명 · 유형 · 코멘트. 검색창과 거르개 칩(형태별 + 수동 복구·사람 지정·코멘트 있음·동정함·동정 안 함)이 붙는다.

엔진마다 별개이고, 고르는 장치는 없다. 화면은 검토 대상 묶음 하나만 따라간다 — ?batch= 로 넘어다니는 버튼을 만들었다가 걷었다. 관리 화면에서 검토 대상을 갈면 검토·크롭·계측·카탈로그가 함께 옮겨 가고, 그러면 화면마다 다른 판을 보는 상태가 아예 안 생긴다(051 이 그 상태에서 났다)

`ops/check_db.py` 에 9번을 더했다 — 묶음 코드가 있는가 · M 이 아닌가 · 층 코드가 번호에서 안 뭉개지는가 · 관찰이 층을 갖고 있는가 · 종명이 붙은 교정이 묶음에 들어 있는가. 다섯 다 사본을 망가뜨려 걸리는 것을 확인했다

9번은 뷰어 이미지를 올린 뒤에 돈다(규칙이 뷰어 코드에 있다). 낡은 판에서는 크게 적고 넘어간다 — 죽지도, 조용히 건너뛰지도 않는다

### 6.4 밟은 것 — "검토 완료" 한 번이 동정을 지웠다

/review POST 는 그 (이미지, 묶음)의 교정 행 중 payload 에 없는 것을 지운다 — "뷰어는 늘 전체를 보낸다" 가 전제다. 그런데 검토 화면은 종명을 모른다. 그래서 종명만 채운 행은 다른 표시가 전부 비어 있어, 사람이 아무것도 안 하고 "검토 완료" 만 눌러도 통째로 사라졌다.

017·027·053 이 전부 그 삭제 줄에서 났고 두 번은 운영 자료를 잃었다(14건·37건). 시험으로 먼저 재현해 놓고 막았다 — 삭제 범위를 정할 때 종명이 든 행의 키를 갈래 없이 늘 얹는다.

응답이 방금 친 글자를 덮은 것은 브라우저 레이어로만 잡혔다. 세 칸을 잇달아 채우니 코멘트만 저장이 안 됐다 — 먼저 보낸 종명 저장의 응답이 돌아오면서 그 사이에 친 코멘트를 서버가 아는 빈 값으로 되돌리고 있었다. 서버는 받은 것을 정확히 저장했고 200 을 냈다.

## 7. 묶기를 실제로 쓰며 나온 넷 (102·103·104·107)

### 7.1 탈락 후보도 고를 수 있다 — 고르면 되살아난다 (102)

P11 은 탈락 후보를 1판에서 뺐다("묶기(정체)와 되살리기(판정)를 한 팝업에서 겹치면 저장 의미가 복잡해진다"). 실제로 쓰다 보니 그 프레임에서 가장 좋은 마스크가 문턱에서 떨어져 있는 일이 있었다 — 초점이 흐린 판은 텍스처가 모자라 탈락한다.

겹침을 피하는 대신 뜻을 하나로 못 박았다: 사람이 "이것이 그 개체다" 라고 하면 그것은 검출이 맞다는 판단이기도 하다.

화면이 먼저 말한다 — 빨간 점선(탈락 레이어와 같은 표시) · 탈락 딱지 · "탈락 후보 N개를 함께 되살립니다" · 저장 뒤 "묶었습니다 (4장 · 탈락 1개 되살림)"

미리 고르기는 탈락을 안 집는다 — 자동으로 골라 두면 사람이 확인하지 않은 판정이 서 버린다

되살리기는 서버가 행 하나만 좁게 한다 — 화면에서 하려면 그 판에 /review 를 따로 보내야 하고, 그 길은 "그 이미지의 교정 전체를 갈아치운다" 다

### 7.2 프레임 판을 보고 한 교정이 통째로 거절되고 있었다 (103 · v0.9.3)

"22119 프레임에서 같은 자리의 검출 둘을 오검출로 지웠어. (…) 묶은 것은 잘 보이지만 맨 처음에 지운 두 개가 여전히 살아 있네."

/review 의 덧문이 이렇게 생겼었다.

cur = next((d for d in vp.detections.all() if d.is_current), None)
if cur is not None and Path(cur.image_path).stem != stem:
    return None, "화면과 저장 대상이 어긋난다 …"

시야 하나에 현재 검출이 여럿이다(합성본에 하나, 프레임마다 하나 — P09·055). 그런데 그중 아무거나 하나를 집어 견줬다. 053 의 .first() 와 정확히 같은 자리다: 제약이 있다는 것과 조회가 그걸 쓴다는 것은 다르다 를 이번엔 "판이 여럿이라는 것과 검사가 그걸 아는 것은 다르다" 로 다시 밟았다.

세어 보니 판이 여럿인 시야 417개 중 11개가 프레임 판으로 열리고, 그 열한 화면에서는 어떤 교정도 저장된 적이 없었다.

고장이 셋이었다.

서버가 갈래를 안 밟았다 — 시험은 "현재 검출이 여럿" 을 일부러 세워 두고 열두 가지를 확인하는데 전부 합성본 stem 으로만 보냈다(086 과 같은 이야기)

화면이 실패를 조용히 흘렸다 — 회색 글씨 한 줄이었고, 409 를 전부 "아직 검토를 열지 않았습니다" 로 적어 사람은 안 겪은 문제를 찾으러 간다

묶기는 그 문을 안 지난다 — 한쪽은 거절, 한쪽은 200. 보고의 문장이 정확히 그 모양이었다

고친 뒤: 덧문은 그 시야가 가진 판들과 견주고, 저장 실패는 성공할 때까지 안 사라지는 띠로 서버의 말을 그대로 적으며, 밀린 저장이 실패한 상태에서는 묶지 않는다. 지금 열한 시야의 검토 기록이 비어 있는 것은 맞다 — 되살릴 방법이 없어 다시 검토해야 한다.

### 7.3 묶인 개체는 분류를 함께 받는다 (104 · v0.9.4)

묶음은 "이 판들의 이것이 같은 개체다" 라는 말이므로, 봉상인지 원형인지는 개체의 성질이다. 그런데 분류는 ObjectReview 에 판마다 따로 앉아 있었다.

서버가 번지게 한다. 화면에서 하면 다른 판의 저장이 안 나간다(사람이 그 판을 열기 전에는 DB 에 안 간다). 그리고 화면이 그것을 받아야 한다 — 이쪽이 더 위험했다. 화면의 labels 는 열릴 때 받은 것이라 방금 번진 분류를 모르고, 뷰어는 늘 전체를 보낸다. 서버는 안 온 키를 "표시가 사라진 행" 으로 보고 지운다.

| 번진다 | 안 번진다 |
| --- | --- |
| 분류(label) · 무르는 것("")도 함께 | 오검출 삭제·되살림 — 판정은 판마다 다르다 |
|  | 코멘트 · 종명 · 고친 기하 — 그 판을 보고 쓴 글이다 |

### 7.4 묶을 때 엇갈리면 알리고 고르게 한다 (107 · v0.10.2)

104 는 저장할 때 번지게 하는 것이라 묶기 전에 판마다 따로 적어 둔 것은 그대로다 — 실제로 운영의 묶음 셋 중 둘이 어긋나 있었다.

분류가 엇갈립니다   [봉상 ×2] [원형] [그대로]
종명               [Eucampia antarctica ×3] [그대로]

결정 넷: 기본은 `그대로`(덮을 판단이 있는 자리에서는 사람이 손을 대야 한다) · 하나뿐이면 미리 고른다(덮을 판단이 없으므로 잃을 것이 없다) · 사람이 지정한 것만 센다(엔진의 자동 판정을 사람의 분류로 올려 적으면 안 된다) · `안 보냄` 과 `빈 문자열` 이 다르다(안 건드린다 / 비운다).

서버는 묶음이 선 뒤 같은 트랜잭션 안에서 맞춘다 — 밖에서 하면 묶기가 실패했는데 분류만 바뀌는 갈래가 생긴다(그 모양을 7.2 에서 겪었다).

## 8. YOLO 에서 전제가 깨진다 (106 · v0.10.1)

카탈로그를 "개체 하나 = 마스크 하나" 로 만들었는데 YOLO 에서는 그 전제가 깨진다.

SAM     시야 570개 전부 판이 하나 (합성본 417 · 단독 프레임 153)   → 전제가 맞는다
YOLO    합성본 1장 + 프레임 2~10장                                → 전제가 깨진다

SAM 에서는 잘 돌았고 105 의 시험 137개가 전부 통과한 채로 이 구멍이 남아 있었다. 사용자가 YOLO 로 써 보며 보고한 세 가지가 한 뿌리였다.

### 8.1 고친 것 둘

카탈로그에서 유형을 바꿔도 묶음에 안 번졌다 — 104 의 전파가 save_review 안에만 있었고 카탈로그의 저장은 개체 하나만 고치는 좁은 문이라 그 자리를 안 지났다. 저장은 성공으로 보이고 묶음 안이 어긋난다. 화면이 "저장됨 · 묶음 3장에 함께" 라고 적게 했다 — 다른 판은 이 화면에 없어서 적지 않으면 번졌는지 알 방법이 없다

기하 스냅샷의 키가 두 벌이었다 — ObjectReview.geom 은 bbox, ObjectLinkMember.geom 은 bbox_xywh 인데 사람이 그린 멤버는 전자를 그대로 싣는다. 카탈로그가 한쪽만 읽어 예외 없이 조용히 원래 상자로 되돌아갔다 — 다른 판의 그림을 이 개체의 옛 자리로 잘라 냈다. 시험이 통과하고 있던 이유도 같이 나왔다: 픽스처가 현실에 없는 모양을 세우고 있었다

### 8.2 못 고친 것 — 카탈로그가 개체의 절반을 못 본다

합성본+프레임 둘 다 있는 시야 417개
  프레임 개체 16,782 중 합성본에도 있는 것 11,659
  프레임에만 있는 것              5,123   ← 카탈로그에 아예 안 나온다
  (합성본 통과 개체는             4,444)

저장할 자리는 있다 — 열쇠가 (이미지, 묶음, mask_key) 라 프레임 이미지에 동정을 앉힐 수 있고 번호도 -f<순번>- 을 낸다. 화면이 안 보여줄 뿐이고, 그래서 저장될 일도 없다.

"프레임도 다 내자" 로 안 끝나는 이유가 둘이다. 같은 규조각이 초점면마다 잡혀 카드가 2~10장씩 중복되고, 번호가 판마다 달라 서로 다른 개체가 된다 — 이름이 여러 개면 이름이 아니다. 접으려면 "이 마스크들이 한 개체다" 를 아는 것이 있어야 하고, 그것이 묶음이다.

### 8.3 접은 것 둘 — 근거 없는 숫자와 반쪽 배포

C 안("프레임에만 있는 개체 n개가 더 있습니다" 를 화면이 적는다)은 다 만들고 시험까지 통과했는데 사용자 판단으로 접었다.

"생각해보니 그게 같은 개체인지 네가 판단하는 능력이 아직 없을 거야." "애초에 묶여있는 개체도 지금 네 개 밖에 안되는데…"

맞는 지적이다. 센 방식이 "중심이 합성본 개체의 상자 안에 드는가" 였는데 그건 결국 기계가 같은 개체인지 판정한 것이고, 그 판정을 견줄 근거가 묶음 4개뿐이다. 화면에 숫자를 내려면 그 숫자를 견줄 근거가 있어야 한다.

그린 마스크 번지기(같은 시야의 모든 판에 복제하고 묶어 준다)는 서버 조각까지 만들고 커밋도 배포도 하지 않고 접었다. 복제한 마스크를 다른 판의 화면이 모르는 채 저장하면 그 자리에서 사라진다 — 서버 + 화면 두 조각이고 하나만 넣으면 자료를 잃는다. 104 가 분류 전파에서 정확히 이 함정을 지났다. 둘 다 git stash 에 있고 메시지로 짚는다(번호는 밀린다).

## 9. 개체와 판정을 가른다 — 계획 (P12)

104 직후 사용자가 물었다.

"엄밀히 말하면 ObjectLink 에 라벨을 넣고, 그것이 ObjectReview 의 라벨에 대해 우선권을 가지게 하면 되는 것 같은데."

그때는 읽는 자리 79곳을 근거로 비정규화를 택했다. 그런데 105 가 종명을 넣으면서 같은 질문이 더 날카롭게 돌아왔고, 파고들어 보니 경계가 묶음에 있지 않았다.

어긋나 있는 다섯

`ObjectReview` 가 두 가지를 겸한다 — removed·accepted 는 그 회차의 그 마스크에 대한 판정이고, label·note·species 는 개체에 대한 판단이다(회차를 갈아도 참이다). 뜻은 갈라 놓고 자리는 한 행이다

라벨은 번지고 종명은 안 번진다

전파는 소급되지 않는다 — 규칙으로 만든 정합성은 규칙이 생기기 전의 자료를 못 고친다

지워진 마스크가 묶음에 남을 수 있다 (지금 0건이지만 막는 것이 없다)

묶음이 회차를 못 넘는다

제안

Object          개체 하나 — label · species · note            ← batch 무관
   ▲ N:1
MaskJudgement   (image, batch, mask_key) 의 판정              ← removed · accepted
   ╎                                                            geom · is_rep · bind_*
Candidate       검출이 낸 개체                                 ← 재생성 가능

"묶였나?" 를 조건으로 삼지 않는 것이 요점이다. 라벨을 ObjectLink 로 올리는 안(B)은 집이 둘이 된다 — 묶인 것은 ObjectLink, 아닌 것은 ObjectReview 인데 개체 122,333개 중 묶인 것은 열둘이다. 읽는 쪽이 늘 두 갈래를 타야 하고, 안 고친 자리는 예외 없이 옛 값을 보여준다(038·040 의 모양).

아직 아무것도 안 바꿨다. 스키마는 YOLO 4차가 들어온 뒤에 박는다 (사용자 판단) — 회차를 넘는 묶기와 같은 문제이고, P11 이 그랬듯 자료를 보고 나서 정할 것이 있다.

## 10. 숫자

|  | 9차 (08-07) | 지금 (08-10) |
| --- | --- | --- |
| 관찰(슬라이드) | 11 | 12 |
| 시야 | 508 | 570 |
| 이미지 | — | 2,664 (프레임 1,830 · 합성본 417 · 깊이맵 417) |
| 검출 / 후보 | 2,307 / 100,259 | 2,817 / 122,333 |
| 교정 | 7,472 | 7,914 |
| 묶음(ObjectLink) / 멤버 | — | 4 / 12 |
| 자동 시험 | 333 | 561 (브라우저 제외 455 · 4.9초) |
| 뷰어 판 / 마이그레이션 | v0.8.2 / 0029 | `v0.10.2` / `0031` |
| 파이프라인 판 | v0.5.1 | v0.5.1 (그대로) |

교정 7,914 의 속 — 오검출 삭제 6,120 · 되살림 863 · 사람이 그린 것 171 · 사람이 경계를 고친 것 4 · 종명 0.

분류가 붙은 것 1,774 — round_frag 754 · rod_frag 432 · round 207 · `chaetoceros` 199 · rod 94 · eucampia 88.

검토 — 1차 전수 완료(508/508) · 남극 2차 309/511. 감사 기록 review/ 는 슬라이드 11개 · 파일 507개다.

`ops/check_db.py` 는 아홉 절 29개 검사 전부 OK (8번 묶음 · 9번 카탈로그가 이번에 늘었다).

## 11. 남은 것

바로 다음

개체 카탈로그를 채운다 — 종명 0건이다. 한국(BP)은 SAM 으로, 남극은 YOLO 로 채운다는 방침이라 검토 대상 묶음을 갈아 가며 쓴다

그린 마스크 번지기 2·3단계 (8.3) — stash 에 든 서버 조각과 짝이 되는 화면 조각, 그리고 브라우저 시험

카탈로그가 못 보는 프레임 개체 5,123 (8.2) — 묶기가 채워지면 "개체를 무엇으로 세는가" 한 군데를 바꾸면 된다

묶음의 어긋남을 세는 `check_db` 불변식 — 소급 정합이 지금은 사람이 팝업을 다시 열어야만 된다

그 뒤

고아 화면 `/orphans/` (P02 8단계) — 엔진 교체의 전제다. 지금 교정 7,726건이 전부 exact 라 이 길은 한 번도 시험대에 오른 적이 없다

재현율 실측 — 전수 검토가 끝나 이제 잴 수 있다. 탈락 레이어에서 점선만 있는 것(문턱이 놓침)과 점선조차 없는 것(분할이 놓침)을 갈라 센다

회차를 넘어 개체를 묶는다 / P12 의 `Object`·`MaskJudgement` — YOLO 4차가 들어온 뒤에

운영 쪽

CI 의 Docker Hub 시크릿이 08-10 저녁에 들어왔다. 그전까지 v0.8.0~v0.10.2 를 전부 손으로 올렸다 — 다음 태그가 첫 시험대다(굽기 레이어가 초록인가, docker pull 이 되는가)

이미지 `v0.9.2` 에 git 태그가 없다. 102 를 낸 판인데 태그를 안 달았다 — Docker Hub 에는 있고 저장소에는 없는 판이 하나 생긴 셈이다. 붙여 두는 편이 낫다

`smoke.sh` 가 슬라이드마다 화면을 하나만 연다 — /catalog/ 가 늘어 이제 여섯 화면 중 하나만 보는 셈이다(086 이 그 구멍으로 나왔다)

폴러가 멈춘 것을 화면은 말하지만(098) 화면을 안 보고 있을 때는 여전히 아무도 안 알려 준다

## 12. 이 차수에서 되풀이된 교훈

되는 것처럼 보이는 것이 안 되는 것보다 나쁘다. 저장이 미끄러진 뒤의 화면 (096), 프레임 판의 거절(103), 카탈로그의 유형 전파(106) — 셋 다 화면은 "됐다" 고 말했고 DB 는 아니었다

조용히 성공한 빈 결과와 실패를 한 갈래로 접지 말 것 (097). 폴러가 사흘을 "할 일 없음" 으로 끝냈다

제약이 있다는 것과 조회가 그걸 쓴다는 것은 다르다 (103, 053 의 재판). 이번 판은 "판이 여럿이라는 것과 검사가 그걸 아는 것은 다르다"

픽스처가 현실에 없는 모양을 세우면 시험이 옛 규칙을 증언한다 (106). 105 의 시험 137개가 전부 초록인 채로 구멍이 남아 있었다

화면에 숫자를 내려면 그 숫자를 견줄 근거가 있어야 한다 (106 의 C 안). 목적이 옳아도 수단이 스스로 판정을 하나 만들어 버릴 수 있다

자동값이 사람이 채운 것을 덮으면 안 된다 — 묶기의 미리 고르기(090), 탈락 후보를 미리 안 집는 것(102), 엔진의 자동 판정을 사람의 분류로 올려 적지 않는 것(107). 같은 규칙의 세 얼굴이다

서버와 화면이 짝인 변경은 반쪽으로 내보내지 않는다 (104·106). 전파는 서버가 하고 화면이 받아야 하며, 하나만 넣으면 다음 저장이 자료를 지운다